Revisão de usabilidade do protótipo

Portal GGV Previdenciário · protótipo no Figma · 29–30/09/2026

MAPECH · para Lucas (PO), Fernando (Scrum Master), Pedro e Mateus

# 1. Método e números

O protótipo foi percorrido como atendente, atendente líder, advogada, sênior e Financeiro, executando as funções do BPMN a partir da Central de cada função. Foram 17 jornadas: 15 por persona, uma transversal (barra, Início/Voltar, suporte, glossário, tema) e uma de cobertura do BPMN. Cada achado passou por dois verificadores independentes sobre o mapa de navegação atual do Figma (235 telas, extraído às 23:00 UTC de 29/09): um conferiu se o problema existe hoje, outro se a proposta vale a pena e respeita os portões G1–G22 e o que cada função não pode ver. A severidade final é a menor entre as dos dois verificadores.

| Achados levantados | 338 |
| --- | --- |
| Confirmados | 285 |
| · severidade alta | 14 |
| · severidade média | 136 |
| · severidade baixa | 135 |
| Já superados pelas mudanças do dia | 37 |
| Refutados na verificação | 16 |

O D5 foi apagado do BPMN em 28/09; achados sobre ele foram julgados contra essa decisão.

# 2. Resumo para o PO

- Concluir uma tarefa não leva a lugar nenhum. Na maior parte das telas de ação o botão principal não tem destino; a tarefa não sai da lista e a próxima etapa não nasce.

- Etapas do Jurídico órfãs e duplicadas. D1.12, D3.01, D3a.04, D4.02, D3b.04 e outras não são alcançáveis a partir de uma Central; D3.05, D3.06, D2.05 e D1.09 têm duas telas diferentes para a mesma etapa.

- Barra da função errada nas telas compartilhadas. Processo, ficha e glossário carregam a barra de uma função só; o Início da Sênior leva à Central da Advogada, o do Financeiro à do Atendimento.

- Dado de saúde, petição e valores vazam. Atendimento líder e Financeiro chegam à página completa do processo; atalhos de Parecer médico e Transcrições aparecem no Atendimento e no Financeiro.

- Portões como caixinha marcada. G2, G6, G7, G8 e G17 aparecem como checkbox pré-marcado ou frase; o aviso ao cliente sai sem o OK da advogada.

- Suporte some onde o dia começa. A aba "Suporte" não existe nas Centrais, listas, Gestão nem Financeiro.

- Cofre do gov.br e atalhos para Meu INSS/PJe não existem; a pessoa sai do portal para fazer o trabalho.

- Prazos divergem entre Central, Agenda, Histórico e processo, sem uma visão "prazos de hoje".

- Líder e sênior não gerem o setor: linhas do setor não abrem, atribuição fala de outra tarefa, sem carga por pessoa nem ação em lote; Gestão sem filtros.

# 3. Plano sugerido

## Corrigir já no Figma

- Padrão de conclusão de tarefa em toda tela de ação: o botão principal volta à Central com a tarefa feita ou abre a próxima etapa.

- Barra do topo e aba de Suporte como componente único por função, em toda tela; telas compartilhadas com a barra da função logada.

- Uma notificação por passo [PESSOA] na Central certa; apagar as telas duplicadas do Jurídico e ligar as órfãs.

- Variantes restritas do processo e da ficha para Atendimento e Financeiro; atalhos de saúde só no Jurídico.

- Portões com trava de verdade: botão bloqueado até o registro (quem, quando); nada pré-marcado.

- Remover o que sobrou do D5 e alinhar docs/bpmn.

- Agenda com eventos clicáveis ligados à tarefa; tema e fonte sem trocar de função.

- Uma fonte só para prazos e faixa "prazos de hoje" na Central.

- Lista do setor com linhas que abrem, responsável e atraso.

## Decidir com o PO

- Estagiário: a Central voltou ao arquivo. Mantém a decisão de 29/09 (sem painel) ou a função volta?

- Registrar conversa/ligação sem o D5: fica no overlay "Registrar conversa" do processo e da ficha?

- Balcão (D1.01): tarefa ou tela inicial do Atendimento com busca, agendados de hoje e "+ Novo cliente"?

- Cofre do gov.br (G9): que ações existem no portal e quem pode usá-las?

- Financeiro: uma tela só para prestação administrativa, acordo e RPV; fechar o mês; cobrar mensalidade?

- G21 e o pedido de dilação: "sem prova em todos os itens não se manifesta" bloqueia a peça que pede prazo.

- Dono da fila de publicações sem CNJ (D4.01) e da vigília do Meu INSS.

## Deixar para o portal real

- Visualizador de documentos, editor da petição e comparação de versões.

- Drill-down e filtros da Gestão; trilha de contagem de prazo.

- Integrações com Meu INSS, PJe, ZapSign e GERID de dentro do processo.

# 4. Achados confirmados

Ids entre parênteses localizam a tela no Figma, página "Desktop · Central de trabalho (simulação)".

## Severidade alta (14)

| nº | Tela (id) | Passo | Persona | Problema | Proposta | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | step_D1.19 (10:202) | D1.19 | atendente | A Central diz que a IA apontou 1 pendência, mas a tela diz que está tudo reconhecido e não mostra o que conferir | Bloco 'O que a IA apontou' com o item em destaque (ex.: 'data da assinatura em branco na pág. 4', miniatura da página); linhas Nome/CPF/Datas/Rubricas/Páginas com ok/atenção e o valor da ficha ao lado; 'Ver contrato' abre o PDF devolvido pelo ZapSign; o anexo passa a ser 'Anexar página corrigida' só no ramo 'Não'. | medio |
| A2 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | D2.05d | atendente | Responder a exigência do INSS (D2.05d) não tem notificação para o Atendimento | Depois do 'Aprovar a resposta' da advogada, criar a tarefa 'D2.05 · Anexar e responder a exigência do INSS · Antônio Ferreira Lima · vence 30/09' em Minhas tarefas do Atendimento, ligada a step_D2.05d. Alinhar o cliente do overlay da advogada e da tela (Pedro Alves × Antônio). | rapido |
| A3 | step_D2.06 · Ida ao banco agendada — confirmar o recebimento (1818:359) | D2.06 | financeiro | A tela do Financeiro oferece "Entrevista e transcrições" e "Parecer médico", que o Financeiro nunca vê | Remover os dois atalhos das telas do Financeiro (1818:359) e deixar só "Abrir a ficha do cliente" na variante do Financeiro; no portal, o cartão renderiza atalhos conforme o perfil. | rapido |
| A4 | Processos · Atendimento líder (1927:888) | transversal | atendente-lider | Clicar num processo abre a página completa da Advogada, com valores, estratégia e minuta | Criar a variante 'Processo · Atendimento' (como já existe para a ficha do cliente, 73:199): cabeçalho com número, etapa, benefício, juízo e prazo; linha do tempo completa; exigências com responsável/prazo/prova; perícias e agenda; documentos; contatos do cliente; 'O que o Atendimento faz agora' com a tarefa atual. Sem resumo estratégico, minuta, petição, honorários ou valor da causa. Apontar as linhas de Processos · líder, os eventos da Agenda e as fichas para essa variante. | grande |
| A5 | step_D3a.04 (14:449) | D3a.04 | Advogada | Manifestar e protocolar (D3a.04) não tem caminho nem conclusão: a tela step é órfã, a Central não notifica e a Minuta titulada D3a.04 não tem gerar/assinar/protocolar | Notificação 'Manifestar no processo' na Central da Advogada (quando todos os setores subiram o card) → página do processo; na Minuta, 'Gerar minuta com a IA' → step_D3a.04 (conferir, assinar G6, travas G7, comprovante) → Central. | medio |
| A6 | Overlay · Entrevista (1581:348) | D1.12 | Advogada | Definir o benefício (G3) não tem tela alcançável: step_D1.12 é órfã e o botão do popup volta à Central | Ligar 'Definir o benefício (D1.12)' do overlay (e o 'Encerrar' da Reunião) a step_D1.12; de lá 'Confirmar benefício' → step_D1.13 só para aposentadorias, senão Central. Trocar a cliente de step_D1.12 para Clara Nunes para casar com a tarefa. | rapido |
| A7 | step_D4.02 · Confirmar o desfecho de mérito (1815:166) | D4.02 | Advogada | Confirmar o desfecho de mérito (D4.02, porta de entrada do D3b) não tem notificação nem caminho, e 'Confirmar' não encaminha pelo resultado | Notificação 'Confirmar desfecho' na Central da Advogada (gerada pela classificação 'decisão de mérito' da IA) → 1815:166; 'Confirmar' → step_D3b.01 (procedente) ou step_D3b.04 (improcedente). | rapido |
| A8 | step_D3.01 · Registrar o motivo do indeferimento (1815:2) | D3.01 | Advogada | Registrar o motivo do indeferimento (D3.01), entrada do D3 e origem do banco de motivos, não é alcançável por nenhuma Central | Notificação 'Registrar indeferimento' na Central da Advogada (gerada pela vigília do Meu INSS) → 1815:2; 'Registrar o motivo' → Central, gerando a tarefa D3.03 da Sênior. | rapido |
| A9 | step_D3b.04 · Improcedente: vale recorrer? (1815:246) | D3b.04 | Advogada | O ramo 'perdemos' (D3b.04, vale recorrer?) não é alcançável: tela órfã, sem notificação, e 'Improcedente' em step_D4.02 volta à Central | Notificação 'Decidir recurso' na Central da Advogada → 1815:246; em step_D4.02, 'Confirmar' com 'Improcedente' → 1815:246; 'Sim: recorre' → Minuta (recurso); 'Não' → gera D3b.05 (Sênior) e D3b.06 (Atendimento). | rapido |
| A10 | step_D2.06 · Ida ao banco agendada — confirmar o recebimento (1818:359) | transversal | financeiro | O Financeiro chega à entrevista, ao parecer médico e à petição por vários caminhos | Retirar de 1818:359 os atalhos de entrevista e parecer (deixar só "Abrir a ficha do cliente"). Criar as variantes "Cliente · Financeiro" e "Processo · visão financeira" (dados de contato, contrato e % de honorários, dados bancários, lançamentos e status, linha do tempo só com marcos financeiros: deferido/sentença, RPV expedida, crédito, OK da advogada, lançamento, aviso) e apontar para elas todos os links de cliente/processo das telas do Financeiro (Central, painel, Clientes, Processos, telas de ação). Sem os botões de transcrição, minuta e petição. | grande |
| A11 | step_D3.03 (16:39) | D3.03 | senior | A tela de despacho não mostra o motivo do indeferimento, a análise da IA nem permite dizer a cada setor o que conseguir, com prazo e responsável | Blocos 'Motivo do indeferimento' (texto de quem viu + carta do INSS), 'Análise da IA' (sugestão, fundamentos, jurimetria de casos parecidos com o rótulo G22) e, para cada setor marcado, 'O que precisa conseguir' + prazo + responsável sugerido (o estagiário nunca, G2). O despacho gerado vira o registro que a advogada lê em D3.05. | grande |
| A12 | step_D4.01 (16:99) | D4.01 | senior | A tela do alarme da vigília contradiz a notificação e não tem a ação pedida (reprocessar) nem o registro das rodadas | Tabela das 3 rodadas do dia (hora, fonte, estado, publicações casadas/repetidas/sem CNJ, erro), botão 'Reprocessar a rodada das 14h', link para a fila de revisão sem CNJ, e 'OK' só depois da rodada reprocessada; a ficção deve mostrar a falha que a notificação anuncia. Rotular a tarefa como 'D4 · G13' (ou criar um código de passo para a rodada de vigília no Miro) e alinhar a dica. | medio |
| A13 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | transversal | senior | Cinco das seis notificações da sênior abrem a página do processo da Advogada (caso e etapa errados, sem a ação da sênior) e as telas step_ da sênior ficam órfãs | Seguir para a sênior o mesmo padrão já feito para a advogada (sete tarefas, sete páginas no estágio certo, sete popups): D2.01 abre o processo do Luiz Carvalho na etapa 'Pedido ao INSS' com o popup 'Aprovar antes do INSS'; D3.03 abre o processo do Gilberto Assis na etapa 'Despacho' com o popup 'Despachar'; D3b.05 abre o do Paulo Mendes na etapa 'Sentença' com o popup do estudo. D4.01 e D4.05 não têm cliente: abrir diretamente step_D4.01 e step_D4.05. Enquanto isso não existe, ligar cada notificação à tela step_ correspondente e trocar o caso de cada tela pelo da notificação. | grande |
| A14 | Processos · Financeiro (e Processos · Atendimento líder 1927:888, Overlay · Evento da agenda 1812:707 a partir das Agendas do Atendimento e do Financeiro, Clientes · Financeiro 1933:29) (1933:322) | transversal | Financeiro, Atendimento · líder | Financeiro e Atendimento líder chegam à página completa do processo (petição, valores, laudos) e o Financeiro chega às transcrições da entrevista | Nas listas e na Agenda do Atendimento líder e do Financeiro, a linha do processo deve abrir uma variante restrita: para o Atendimento, etapa atual, prazos, documentos e contatos (sem petição/valores); para o Financeiro, dados do processo, valores, RPV/precatório e prestação de contas (sem entrevista, petição, laudos). A ficha usada pelo Financeiro precisa de variante sem o botão Transcrições e sem laudo. Enquanto as variantes não existirem, remover os links para 72:2 e para as transcrições nessas funções. | grande |

## Severidade média (136)

| nº | Tela (id) | Passo | Persona | Problema | Proposta | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A15 | step_D1.12 · Definir o benefício (apoio do acervo) (14:123) | D1.12 | advogada | Tela de definir o benefício não mostra o que a advogada citou, nem os casos do acervo, nem permite escolher outro | Mostrar "Citado por você na entrevista: … (trecho, minuto)", "Sugestão do acervo: … · n casos parecidos deferidos (abrir)", alternativa, seletor do benefício, checkbox de conferência e o botão "▶ Transcrição e resumo". Se o cálculo (D1.13) se aplicar, indicar quem faz e criar a tarefa ao confirmar. | medio |
| A16 | step_D1.21M · Parecer de suficiência da documentação médica (14:195) | D1.21M | advogada | A tela do parecer não mostra os documentos, o roteiro nem a sugestão da IA; só dois botões | Montar a tela com a estrutura do overlay: documentos analisados (com Abrir), roteiro por item com ✓/✗ e documento-fonte, sugestão da IA com data; ao escolher "Insuficiente", exibir a caixa de texto do pedido ao médico (sem diagnóstico, CID, grau ou conclusão, G20); renomear para "Suficiente — confirmar (G17)"; desabilitar "Registrar parecer" até as condições. | medio |
| A17 | step_D1.10 · Cadastrar o lead (14:89) | D1.10 | advogada | Formulário de cadastro do lead não bate com os campos exigidos e ignora o que a IA já extraiu na entrevista | Renomear para "Completar o cadastro do lead (conferir o que a IA extraiu)", pré-preencher os campos do contrato com o status confirmado/detectado/pendente, tirar o campo Benefício (vai para D1.12), incluir o cabeçalho com o nome da cliente clicável e habilitar "Salvar" só com os obrigatórios. | medio |
| A18 | Advogada · Processo do cliente (completo) · entrevista (1581:2) | D1.06 | advogada | Para "ler a ficha" (D1.06) não há ficha de atendimento para abrir; os "Abrir" dos documentos não abrem | Overlay "Ficha de atendimento · preenchida pela cliente em 23/09" com as respostas ao lado da leitura da IA, aberto pelo "Abrir" do documento e por um link no popup; "Abrir" dos laudos e da carta abrindo o PDF (visualizador), já que ler os laudos é o preparo real da entrevista. | medio |
| A19 | Overlay · Entrevista (popup da tarefa D1.09) (1581:348) | D1.12 | advogada | Depois da entrevista não existe caminho para cadastrar o lead (D1.10) e definir o benefício (D1.12); o fluxo morre ao encerrar a gravação | Ao encerrar a gravação, voltar à página do processo (1581:2) no estado pós-entrevista e abrir o mesmo popup em modo "Definir": resumo da IA da gravação, o benefício que a advogada citou na entrevista (com o minuto da transcrição), a sugestão do acervo com os casos parecidos, seletor do benefício, marca "Conferi com a entrevista" e os campos do lead extraídos pela IA para confirmar (D1.10). Em paralelo, criar na Central a tarefa "D1.12 · Definir o benefício · Clara Nunes" para quando ela sair da sala e voltar depois. | medio |
| A20 | Overlay · Entrevista (popup da tarefa D1.09) (1581:348) | D1.07 | advogada | A decisão "Pode ser auxílio acidentário?" e a segunda ficha não têm lugar no caminho da advogada | No bloco "Ficha lida pela IA" do popup, incluir a decisão da advogada "Pode ser auxílio acidentário? Sim → enviar o link da 2ª ficha à cliente / Não", com o sinal da IA (acidente de trabalho citado? CAT?). "Sim" abre 1815:422; "Enviar segunda ficha" volta à página do processo e grava na linha do tempo. Separar em duas linhas do roteiro a decisão do acidentário e a situação da senha (G9). | medio |
| A21 | Atendimento · Reunião com transcrição (73:560) | D1.09 | advogada | "Iniciar a entrevista" leva a advogada para a tela de reunião do Atendimento: perfil, cliente e destinos errados | Criar a variante Jurídico da reunião (mesmo layout): cabeçalho da Advogada, "Você" = advogada, cliente do caso da tarefa, o roteiro do popup ao lado com a IA marcando o que foi respondido, e "Encerrar" voltando à página do processo (1581:2) em estado pós-entrevista. Manter o aviso G10 e a senha ao cofre (G9), que já estão certos. | medio |
| A22 | step_D2.04 (14:251) | D2.04 | advogada | A vigília do Meu INSS não traz o conteúdo do requerimento nem dá acesso ao Meu INSS pelo portal (certificado, cofre): a advogada acaba abrindo o Meu INSS fora | A vigília (robô com o certificado digital do escritório e procuração, ou o gov.br do cliente via cofre, G9) traz automaticamente status do requerimento, texto e PDF da exigência, data, prazo contado pelo lado seguro (G12) e 'lido em dd/mm hh:mm'; os campos ficam pré-preenchidos para conferir, não digitar. Botão 'Abrir o requerimento no Meu INSS' que abre a sessão autenticada pelo cofre sem exibir a senha, com aviso de validade do certificado/senha. Tela em formato de lista diária (NB, cliente, status, última leitura, novidade), pois é uma rotina de todo dia, não um caso por vez. | grande |
| A23 | step_D2.04 (14:251) | D2.04 | advogada | D2.04 só trata o ramo 'exigência': 'Abrir exigência' não leva a lugar nenhum e faltam 'nada novo' e 'decisão (deferido/indeferido)' | 'Abrir exigência' → step_D2.05 com texto e data já carregados. Acrescentar 'Nada novo — vigiar amanhã' (registra a leitura no histórico) e 'Decisão publicada' com 'Deferido → prestação de contas (D2.06)' e 'Indeferido → segue para D3 (D2.07)'. | medio |
| A24 | step_D2.05 (14:287) | D2.05 | advogada | A tela 'Tratar a exigência do INSS' não mostra o que o INSS pediu, nem prazo; os itens não têm prazo/responsável (G21) e a resposta da IA é obrigatória até no ramo 'perícia' | Mostrar no topo o texto da exigência, data e prazo (lado seguro, G12) vindos da vigília; itens com prova esperada, responsável e prazo interno (G21); tornar a resposta da IA obrigatória só no ramo 'Documentos'; botão dinâmico: 'Criar tarefa para a Documentação' ou 'Iniciar a tarefa de perícia (DP.01)'. | medio |
| A25 | Overlay · Exigência do INSS (1581:764) | D2.05 | advogada | 'Ver a exigência no Meu INSS' leva à tela da Documentação (step_D2.05d), de outro cliente e outra função | O botão deve abrir o PDF/texto da exigência capturado pela vigília (overlay com o documento, data e prazo) e, dentro dele, 'Abrir no Meu INSS' autenticado pelo cofre/certificado (G9). Corrigir o código citado em step_D2.05d para D2.05 e fazer 'Abrir' dos documentos funcionar. | rapido |
| A26 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | D2.03 | advogada | A Central não notifica a pergunta de perícia (D2.03), o achado da vigília do Meu INSS (D2.04) nem o início da tarefa de perícia (DP.01) | Gerar na Central: 'D2.03 · Precisa de perícia? · <cliente>' junto com cada D2.02 liberado pela sênior; 'D2.04 · Vigília do Meu INSS: exigência nova em <cliente> — classificar e criar tarefa (G5, G21) · vence dd/mm'; 'D2.04 · Decisão publicada: deferido/indeferido · <cliente>'; 'DP.01 · Iniciar a tarefa de perícia · <cliente>' quando D2.03 ou a exigência pedirem perícia. Manter o item atual 'conferir a resposta' como segundo momento do D2.05. | medio |
| A27 | step_D3.07 (14:363) | D3.07 | advogada | "Protocolar no tribunal" não leva a nada: sem comprovante, sem número CNJ, sem confirmação e sem passagem para a vigília (D3a) | Dividir a tela em dois momentos: (1) "Abrir o peticionamento do tribunal" com o pacote gerado pelo sistema (petição assinada + anexos) e o juízo de destino; (2) "Registrar o protocolo": data, número CNJ, comprovante (PDF), com o estado final "Protocolado · a vigília (D3a) passa a ler as publicações" gravado na linha do processo. Sem o comprovante, a tarefa continua aberta na Central. | medio |
| A28 | step_D3.07 (14:363) | D3.07 | advogada | As três travas do G7 são checkboxes pré-marcados, sem a evidência do que foi conferido, e aparecem em três lugares diferentes | Um único componente "Travas G7" usado no popup de conferência e na tela de protocolo, cada linha com a evidência e quem/quando: "Tema 350 · requerimento administrativo prévio: NB 94/655.410.877-2, indeferido em 01/09, carta anexada"; "Pacote · 6 de 6 documentos citados anexados (lista com abrir)"; "CPF · 345.678.901-22 confere com RG, CNIS e procuração". A IA pré-verifica, mas cada linha só fica ✓ quando a pessoa clica em "Confirmo", e o registro guarda nome e hora. | medio |
| A29 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D3.05 | advogada | Os botões de saída dos popups trocam de cliente e de passo: "Gerar a petição", "Pedir v3", "Editar eu mesma" e "Assinar" caem em telas de outro processo | Criar as variantes que a narrativa precisa: Minuta no estado D3.05 (Rosa Lima, tipo "Petição inicial", painel "Minuta gerada" com a v1) e D3.07 para o Marcos Dias; ou tornar Minuta e D3.07 genéricas, carregando o cabeçalho (cliente, NB/CNJ, benefício, passo) do processo de origem. Na apresentação ao PO, o caso não pode mudar no meio do clique. | medio |
| A30 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D3.05 | advogada | O portão G17 (parecer médico "Suficiente" confirmado por pessoa antes de pedir a petição) não está representado no popup Pedir petição | Linha fixa no cabeçalho do popup: "Parecer médico (G17): Suficiente · confirmado por Dra. X em 15/07" / "não se aplica (BPC idoso)" / "dispensado pela sênior em dd/mm · justificativa". Sem uma dessas três, "Gerar a petição" fica desabilitado com o texto "aguarda parecer (G17)". | rapido |
| A31 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D3.05 | advogada | "Ver o despacho da sênior" abre a tela de DESPACHAR da sênior (step_D3.03), de outro cliente, em vez de mostrar o despacho | Overlay somente leitura "Despacho da sênior · 18/09 · Dra. Márcia": decisão (ajuizar), critérios/tese, setores acionados e o card que cada um subiu (o bloco "Pendências antes de ajuizar" de 1582:2 já tem isso), e o motivo do indeferimento registrado (D3.01). | rapido |
| A32 | Overlay · Conferir petição (1582:767) | D3.06 | advogada | Não dá para ler a petição inteira nem comparar as versões: os atalhos são chips sem destino, e G6 exige assinar o conteúdo | Abrir a petição completa dentro do popup (ou em tela própria "Petição v2") com o texto inteiro, um modo lado a lado v1 × v2 com as mudanças destacadas e a lista dos 6 anexos clicáveis. Só habilitar "Li a petição na íntegra" depois de a pessoa chegar ao fim do texto ou abrir o PDF. Manter uma lista de versões (v1 22/09 · v2 ontem · quem pediu o quê). | medio |
| A33 | Overlay · Conferir petição (1582:767) | D3.06 | advogada | "Pedir outra versão à IA (v3)" não pergunta o que mudar, e o "Ponto de atenção" não tem ação de um clique | Ao clicar em "Pedir outra versão", expandir no próprio popup o campo "O que mudar*" (pré-preenchido quando a pessoa clica "Reescrever sem o grau" no ponto de atenção), com atalho para abrir o laudo citado. Enviar e mostrar "v3 em geração · você recebe D3.06 · v3 na Central"; registrar o pedido na linha do processo como já ocorre com a v1→v2. | rapido |
| A34 | Overlay · Conferir petição (1582:767) | D3.06 | advogada | "Editar eu mesma" abre o formulário de geração, não um editor: não há como a advogada alterar o texto e assinar a versão editada | "Editar eu mesma" abre a petição v2 completa em um editor; salvar gera "v3 · editada por você" (a IA não reescreve), zera a checklist de conferência e volta ao popup para assinar. A linha do processo registra "v3 editada manualmente". | medio |
| A35 | Overlay · Conferir petição (1582:767) | D4.07 | advogada | O acervo consultado pela IA (D4.07) não aparece em lugar nenhum: nem os precedentes, nem os motivos do banco, nem o que foi citado | Bloco "O que a IA consultou (D4.07)" no popup de conferência e no painel "Minuta gerada": precedentes com número CNJ, vara, desfecho e o trecho usado (abrir cada um); motivos do banco de indeferimentos (D3.01) usados; peças anteriores da casa; selo "amostra suficiente/insuficiente (G22)". No popup Pedir petição, tornar os "6 casos parecidos" clicáveis. | medio |
| A36 | Advogada · Minuta (IA) (59:60) | D3.05 | advogada | Depois de "Gerar" a minuta não aparece e não há caminho para a conferência (D3.06): o laço pedir → gerar → conferir não fecha | Ao clicar em "Gerar minuta com a IA", mostrar o estado "v1 gerada · há 2 min" com o texto completo no painel "Minuta gerada" e o botão "Conferir e assinar (D3.06)", que abre o popup de conferência do MESMO processo (ou volta à página do processo com o popup aberto). Se a geração for assíncrona, mostrar "Gerando… você recebe a tarefa D3.06 na Central" e criar a notificação. | medio |
| A37 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | D3a.03 | atendente | A tarefa criada chega à Central do setor, mas com o prazo fatal do processo (30/09) e não o prazo interno definido pela advogada (29/09) | O cartão na Central do setor mostra o prazo interno como o "vence" ("vence 29/09 · fatal 30/09") e fica vermelho quando o interno passa; o mesmo nos cabeçalhos das telas de laço. | rapido |
| A38 | step_D3a.01 (14:399) | D3a.01 | advogada | A conferência humana da classificação da IA ("O que saiu?") não existe no caminho real, e a tela que a faria não mostra a publicação, a classificação nem o prazo | Trazer para o popup 1815:498 (ou para uma notificação própria «Publicação nova · confirmar classificação») o bloco: publicação na íntegra (link), classificação da IA com confiança, prazo contado e o trio Sim / Reclassificar como (Só andamento · Exigência · Mérito). Reclassificar como mérito encaminha a D4.02/D3b; como andamento encerra sem tarefa. Registrar quem confirmou na linha do tempo. | medio |
| A39 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D3a.02 | advogada | No popup da exigência, «Sim, acionar mais responsáveis» fecha o popup e «Confirmar a distribuição» não faz nada | «Sim, acionar mais responsáveis» deve apenas revelar/ativar o bloco «Quem precisa cumprir?» (sem fechar). «Confirmar a distribuição» deve fechar o popup e voltar ao processo com feedback ("2 tarefas criadas: Documentação 29/09, Atendimento ok") e o item novo na linha do tempo. | rapido |
| A40 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D3a.02 | advogada | Os itens sugeridos pela IA não podem ser editados: não dá para trocar setor, prova esperada ou prazo por item, nem acrescentar/remover item (G5, G21) | Cada item vira linha editável: descrição, setor (Atendimento / Jurídico / Documentação / Perícia), prova esperada, prazo interno próprio e status; botões «+ Adicionar item» e «Remover». Marcar visualmente "sugerido pela IA" até a advogada confirmar. Os checkboxes de setor passam a ser derivados dos itens, não um bloco à parte. | medio |
| A41 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D3a.02 | advogada | Gateway do BPMN incompleto: não há laço «Jurídico» nem saída «Não: só ciência, continua vigiando» | Acrescentar «Jurídico (tarefa minha)» como setor, com o item entrando em Minhas tarefas da advogada, e a saída «Só ciência — nada a cumprir» que encerra a publicação e devolve o processo à vigília, registrando na linha do tempo. | rapido |
| A42 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | D3a.04 | advogada | A Central não recebe a notificação de «todos os setores subiram o card → manifestar e protocolar» (D3a.04) nem de publicação nova a confirmar | Duas notificações novas na Central da Advogada, com o código: "D3a.01 · Publicação nova lida pela IA: exigência (prazo 30/09) — confirmar" ao casar a publicação, e "D3a.04 · Provas reunidas: manifestar e protocolar até 30/09" quando o último card subir (ou quando o prazo interno vencer, com o alerta de item sem prova). Ambas abrem o processo com o popup certo. | medio |
| A43 | Advogada · Minuta (IA) (59:60) | D3a.04 | advogada | A manifestação não passa pelas mesmas travas da petição: falta conferir/assinar (G6) e protocolar com G7 e comprovante | Reaproveitar o padrão da petição parametrizado por tipo de peça: «Gerar» → Overlay «Conferir a manifestação» (prévia, o que mudou, travas G7 reavaliadas após gerar, G21: itens com prova, «Assinar e enviar ao protocolo») → tela de protocolo (data, sistema PJe/e-SAJ, comprovante obrigatório) que registra D3a.04 na linha do tempo, no Controle de protocolos e devolve o processo à vigília (D3a.01). | grande |
| A44 | Advogada · Minuta (IA) (59:60) | D3a.04 | advogada | A regra «sem prova em todos os itens, não se manifesta» (G21) bloqueia a manifestação que a própria IA sugere (pedir prazo suplementar) | Definir com o PO a exceção explícita: «Manifestação para pedir dilação/juntada posterior» como tipo de peça que dispensa a prova, exige justificativa e (sugestão) o OK da sênior; ao protocolar, o prazo original é substituído pelo novo e os itens continuam abertos. Refletir isso no texto do G21 nas telas. | medio |
| A45 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D4.01 | senior | A notificação «D4.01 · Vigília: a rodada das 14h falhou — alarme (G13)» abre a página do processo do Antônio em vez da tela da vigília | Ligar a notificação D4.01 a step_D4.01 (16:99) e mostrar ali a lista de publicações da rodada que falhou, com «Reprocessar» e o registro de quem resolveu (G13). | rapido |
| A46 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | D4.03 | advogada | O prazo aparece como uma data seca (30/09) sem a trilha de contagem: disponibilização, publicação, início, dias úteis/corridos, feriados | Ao lado de cada prazo, um «como foi contado» (tooltip ou linha): disponibilizado 27/09 · publicado __ · início __ · 3 dias úteis · sem feriados · prazo legal provável 02/10 · prazo seguro adotado 30/09 (G12). Permitir «Corrigir prazo» com justificativa, registrado no histórico e nunca posterior ao legal sem OK da sênior. | medio |
| A47 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | D3a.02 | advogada | «Abrir próxima ação» leva à Minuta (D3a.04) enquanto o texto diz "analisar a exigência" (D3a.02), e duas etapas aparecem habilitadas ao mesmo tempo | «Abrir próxima ação» deve abrir o Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) enquanto a distribuição não foi confirmada; só depois habilitar «▶ Minuta» (D3a.04). Uma etapa ▶ por vez. Unificar o destino da notificação D3a.02 (processo com o popup já aberto) nas duas abas. | rapido |
| A48 | Advogada · Processo do cliente (completo) · prestação de contas (1578:2) | D3b.01 | advogada | Pagamento da RPV aparece como "paga" na página e "expedida, prevista para 25/11" no popup; o OK pode estar sendo pedido antes de o dinheiro cair | Um único estado do pagamento vindo do D3b.01 ("RPV expedida dd/mm" ou "paga dd/mm · comprovante") mostrado igual no chip, no resumo, no card e no popup. Se ainda não pago, o popup deve dizer que o OK libera a prestação e que o aviso sai "quando o pagamento for confirmado", e o Financeiro fica com status "a receber". | rapido |
| A49 | Overlay · Prestação de contas (1578:316) | D3b.02 | advogada | O popup da prestação de contas não diz quem recebe a RPV nem se os honorários são destacados; a advogada não consegue conferir o "repasse" | Incluir no quadro montado pela IA: "Beneficiário da RPV: cliente / escritório", "Honorários destacados na RPV: sim/não", "Sucumbência (INSS): R$", "Conta de destino" e o sentido final ("a repassar à cliente" ou "a cobrar da cliente"); link "Ver memória de cálculo". Fechar com o PO a forma de recebimento antes do Railway. | medio |
| A50 | Overlay · Prestação de contas (1578:316) | D3b.02 | advogada | A advogada precisa marcar "Texto do aviso à cliente revisado" sem ver o texto do aviso | Prévia editável do aviso dentro do popup (modelo GGVP-102 preenchido pela IA: o que vai receber, quando, ida ao banco, sem valores internos além do que a cliente recebe), com "Editar" e a checkbox só habilitando depois de aberto. O mesmo texto aparece pronto na tela D3b.03 do Atendimento. | rapido |
| A51 | Overlay · Prestação de contas (1578:316) | D3b.02 | advogada | "Pedir ajuste à IA" não pergunta o que ajustar e não gera nova versão | Ao clicar, abrir no popup um campo "O que ajustar" (ex.: "custas de R$ 120 não entraram"), botão "Gerar nova versão"; a versão anterior fica no histórico com quem pediu e quando (mesmo espírito do G14), e o popup reabre com "v2 · ajustada pela IA". | medio |
| A52 | Overlay · Resultado da perícia (1579:431) | transversal | advogada | Botões e chips de documento sem destino nas telas da jornada (laudo, laudos do escritório, perfil do perito, sentença, pedir documento) | Ligar "Ver os 3 laudos" ao Overlay · Parecer médico já existente; criar um overlay simples "Documento (PDF)" para laudo, sentença e comprovante; criar overlay "Perfil do perito" (jurimetria, o que costuma observar/pedir, últimos laudos, nota "este laudo atualiza o perfil — DP.09"); "Pedir documento à Documentação" abre um mini-formulário que gera a tarefa D1.23/DP.03. Incluir sentença, cálculo, RPV e comprovante na lista de documentos da Lúcia. | medio |
| A53 | Overlay · Resultado da perícia (1579:431) | DP.08 | advogada | As três decisões do laudo abrem a Minuta de outro processo (Antônio, exigência do juiz) e a Minuta não tem o tipo "manifestação sobre o laudo" | Variante da Minuta para o Sérgio Ramos (0027311-11) com o tipo pré-selecionado pelo botão clicado (manifestação favorável / quesitos complementares / impugnação), publicações do próprio processo (laudo de 28/09), instruções já preenchidas com o ponto de atenção e o prazo 11/10 (G12); as travas G7 permanecem, a advogada assina (G6). | medio |
| A54 | Overlay · Resultado da perícia (1579:431) | DP.10 | advogada | Não existe caminho para laudo desfavorável: a decisão "vale pedir nova perícia?" (DP.10) não está no popup e a tela antiga que a tem é órfã | Bloco "Decisão (DP.10)" no popup: "Favorável — manifestar" (habilitado só com laudo favorável), "Desfavorável — pedir nova perícia" (abre justificativa e cria a tarefa DP.02 ao Atendimento, mostrando quantas remarcações já houve, G15), "Desfavorável — impugnar/quesitos" (Minuta) e "Aceitar e devolver ao D3a". Incluir um segundo caso de demonstração com laudo desfavorável. Retirar a tela 14:556 ou religá-la a esse caso. | medio |
| A55 | step_D3b.03f (16:208) | D3b.03 | financeiro | O Financeiro recebe só dois números: honorários, forma, observação da advogada, OK (quem/quando) e comprovante não chegam à tela de lançamento | D3b.03f mostra a prestação inteira igual ao popup, só leitura (condenação, honorários, custas, repasse/cobrança, forma, data prevista/paga), "OK da advogada: Dra. X · 29/09 14:10", a observação dela, "Abrir comprovante" e a conta de destino. Enquanto "bloqueado (G8)", a tela abre em modo leitura com "Lançar" desabilitado e a frase "aguardando o OK da advogada". Mesma cliente na notificação, na tela e no painel. | medio |
| A56 | step_D3b.04 · Improcedente: vale recorrer? (1815:246) | D3b.04 | advogada | Para decidir "vale recorrer?" a advogada não tem a sentença, a análise da IA nem a jurimetria; os botões da decisão não levam a nada | Acrescentar bloco "Resumo da sentença pela IA" (fundamento, prova que faltou, ponto atacável) e "Sugestão da IA — você decide" com jurimetria de apelações no tema (amostra e G22), links "Abrir a sentença" e "Ver laudos". "Sim, recorrer" abre a Minuta com tipo "Apelação" e o prazo; "Não" registra a justificativa, dispara o estudo de caso (D3b.05) e a tarefa D3b.06 ao Atendimento com o texto aprovado. | medio |
| A57 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | D3b.04 | advogada | O ramo "perdemos" (sentença improcedente, vale recorrer?) não é alcançável pela advogada | Adicionar na Central da Advogada a tarefa "D3b.04 · Sentença improcedente: vale recorrer? · Paulo Mendes · Auxílio-acidente · prazo recursal 16/10 (G12)" e abri-la como as demais: página do processo do Paulo com "▶ Sentença · recurso" habilitado e popup "Sentença improcedente — decidir o recurso". A tela 1815:246 vira o conteúdo desse popup. | medio |
| A58 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D3b.05 | todas | Depois da decisão da advogada, as tarefas de Sênior e Atendimento do desfecho apontam para a tela errada ou não existem na Central | Ligar D3b.05 da Sênior a 16:64 (ou ao processo do Paulo com popup do estudo de caso). Na Central do Atendimento, incluir "D3b.03 · Avisar a cliente que venceu · Lúcia Prado · bloqueado (G8) até o OK" (como no Financeiro) e "D3b.06 · Explicar o resultado · Paulo Mendes", apontando para 10:320 e 1818:206 com a mesma cliente. | rapido |
| A59 | Overlay · Transcrições do processo (1626:2) | D5.04 | advogada | Nas Transcrições a advogada não consegue confirmar nem desfazer o que a IA extraiu (G14) nem levar um trecho "prova" para a minuta | Por item extraído: "✓ confirmar" e "↶ desfazer" mostrando o valor antigo (G14); "pendência → Documentação" abre a tarefa. Trecho marcado como prova ganha "citar na minuta" (entra nas instruções da IA em 59:60) e "anexar ao item da exigência" (prova do G21). | medio |
| A60 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D3a.02 | advogada | No popup da exigência, "Confirmar a distribuição" não faz nada, "Sim, acionar mais responsáveis" fecha o popup e os itens não têm prazo nem responsável próprios (G21) | "Confirmar a distribuição" cria as tarefas dos setores (D3a.03) e volta ao processo com a linha "D3a.02 · tarefas criadas · quem/quando" na linha do tempo; "Sim" expande o bloco de responsáveis em vez de fechar. Cada item com responsável, prazo e prova editáveis e botão "+ adicionar item"; checkbox pré-marcado coerente com o responsável do item. Acrescentar "Só ciência — continua vigiando (D3a.01)". | medio |
| A61 | Advogada · Minuta (IA) (59:60) | D3a.04 | advogada | G21 como está desenhada bloqueia a peça que mais preciso quando falta prova: o pedido de dilação de prazo | Tipo de peça "Pedido de prazo / justificativa", liberado quando há item sem prova, com trava própria (não exige pacote completo) e que registra no item "pedido de prazo protocolado em … · novo prazo …" (G12) e no histórico; a manifestação de mérito continua travada pela G21. Completar o fluxo da Minuta: gerar → ler/editar → assinar (G6) → travas G7 → "Manifestar e protocolar" (campos de step_D3a.04: data e comprovante do protocolo). | medio |
| A62 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | D3a.02 | advogada | "Abrir próxima ação" e o botão primário de Ações levam à Minuta (D3a.04), mas a tarefa que abriu a página é D3a.02 (definir setor e prova) | "Abrir próxima ação" e o botão primário do bloco Ações abrem sempre o popup da etapa habilitada na barra (aqui 1815:498); a Minuta vira ação secundária e só se habilita depois de "Confirmar a distribuição". Mesma regra de destino nas abas Minhas tarefas e Tarefas do setor. | rapido |
| A63 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | transversal | advogada | Nenhum "Abrir" de documento nem "Abrir íntegra" de publicação leva a lugar algum; não existe visualizador de documento no protótipo | Um overlay "Documento" único: PDF com páginas, origem (scanner, ZapSign, PJe/DJEN, IA), quem anexou e quando, botões "Baixar", "Usar na minuta" e "Marcar como prova do item X"; as publicações abrem a íntegra no mesmo overlay. Ligar todos os "Abrir", "Abrir íntegra" e os tiles da ficha a ele. | medio |
| A64 | step_D2.02 (16:173) | D2.02 | advogada | O portão G2 está representado por um checkbox que a própria pessoa marca, em vez do registro do OK da sênior vindo de D2.01 | Trocar o checkbox por um campo só-leitura preenchido pelo sistema: "OK da sênior: Dra. Márcia · 27/09 14:12 · ver despacho". Sem esse registro a tela abre bloqueada com "aguardando D2.01". "Documentos anexados" idem, ligado ao checklist do benefício (G1) com contagem n/n. | medio |
| A65 | step_D2.02 (16:173) | D2.02 | advogada | A tela de protocolo não tem os campos que ela mesma declara obrigatórios, o botão Protocolar não leva a nada e o rótulo diz "Estagiário" dentro da Central da Advogada | Adicionar os inputs (nº do requerimento, data, upload do comprovante), o botão "Abrir Meu INSS (senha do cofre, G9)", o chip de benefício e um cartão lateral "Em paralelo: D2.03 perícia — decidido/pendente". Chip de papel "Jurídico · estagiário ou advogada". Ao concluir: grava NB na linha do processo (como em 72:2 "02/08 · Protocolado no Meu INSS · NB…"), marca o evento da agenda como realizado e volta à Central. | medio |
| A66 | Agenda · Semana (1811:3) | transversal | advogada | Nenhum evento da Semana ou do Mês é clicável; na Lista só o primeiro abre, e abre um evento diferente do clicado | Tornar cada cartão da Semana, do Mês e da Lista um hotspot para o overlay do evento, com um overlay coerente com o item clicado (ao menos um por tipo: entrevista D1.09, protocolo D2.02, prazo D3a.04, perícia DP.02, audiência). Manter o mesmo padrão nas cópias por função. | medio |
| A67 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | transversal | advogada | O mesmo prazo aparece com datas diferentes na Central, na Agenda e no Histórico | Uma fonte só para o prazo (o cálculo por código, G12/G19) alimentando Central, Agenda, processo e histórico. Quando há prazo interno e prazo judicial, mostrar os dois com rótulo ("interno 01/10 · judicial 11/10") em todas as telas. | rapido |
| A68 | step_D1.14 (10:112) | D1.14 | atendente | D1.14 não identifica o lead nem traz o que a entrevista e o cálculo disseram: cabeçalho 'Lead', benefício 'a definir', sem telefone | Cabeçalho 'Lead · <nome> · (11) 9…' com Ligar/WhatsApp e 'Abrir a ficha'. Cartão da IA com o contexto do caso: benefício definido, resumo da entrevista em uma linha, resultado do cálculo ('faltam 14 meses de contribuição', calculado por código, G19) e motivo sugerido. Se o motivo for 'Ainda não tem direito', pré-preencher 'Recontatar em' com a data em que o requisito se cumpre, para a atendente confirmar. | medio |
| A69 | step_D1.01 (10:3) | D1.01 | atendente | D1.01 pergunta 'o que veio fazer' antes de identificar a pessoa: não há busca nem agendados de hoje, e as decisões do BPMN são chips inertes | Reordenar a tela em três blocos: (1) 'Quem chegou?' com campo de busca por nome/CPF/telefone e a lista dos agendados de hoje como atalho (clicar seleciona); resultado 'não encontrado' oferece '+ Novo cliente'. (2) 'O que o sistema sabe': é cliente/lead, agendamento de hoje (hora, etapa, com quem) e tarefa aberta. (3) Ações por caso, em vez de um 'Encaminhar' genérico: 'Entregar documento → abrir D1.02', 'Entrevista → avisar quem atende', 'Outra etapa → selecionar setor (Jurídico, Documentação, Financeiro) e notificar' (isto é o D1.03), 'Lead novo → criar e entregar a ficha'. Remover os chips de decisão do painel lateral ou torná-los o próprio formulário. | grande |
| A70 | step_D1.04 (10:33) | D1.04 | atendente | D1.04 pede para confirmar a entrevista sem mostrar data, hora, modalidade nem com quem ela é | Acrescentar no bloco 'Contato do cliente' (ou acima) um cartão 'Entrevista marcada': hoje 29/09 · 15:30 · presencial · Dra. Paula · 45 min, com 'Abrir na Agenda' e 'Remarcar' (abre 73:459 com a lead já selecionada). Exibir também o estado da ficha (preenchida / pendente) e da senha do gov.br (no cofre / a renovar). | rapido |
| A71 | step_D1.04 (10:33) | D1.04 | atendente | Não há mensagem modelo de confirmação nem botão para enviar o link da ficha; 'Já preencheu a ficha?' é perguntado à atendente quando o sistema sabe | Reaproveitar o padrão de 73:459: 'Mensagem de confirmação (modelo GGVP-102)' pré-preenchida pela IA com data, hora, local/link, lista de documentos do benefício e lembrete da senha do gov.br, com 'Enviar pelo WhatsApp'. Trocar a pergunta 'Já preencheu a ficha?' por um estado 'Ficha: pendente · link enviado 27/09' com botões 'Reenviar link' e 'Preencher agora com a cliente (balcão)'. | medio |
| A72 | step_D1.05 (10:54) | D1.05 | atendente | A barra do topo de D1.05 é a da Advogada: 'Início' leva à Central da Advogada e aparecem 'Clientes' e 'Processos' | Trocar a barra de 10:54 pela barra padrão do Atendimento (Voltar · Início → 11:2 · Agenda → 1941:2), sem Clientes/Processos; se a tela for a versão da cliente (ver achado seguinte), não ter barra interna nenhuma. | rapido |
| A73 | step_D1.05 (10:54) | D1.05 | atendente | D1.05 é preenchida pelo cliente, mas a tela mistura o formulário dele com atalhos internos (Parecer médico, Entrevista e transcrições, ficha) | Separar em duas telas: (a) 'Ficha de atendimento · cliente' — formulário limpo, sem barra do portal, sem cartão da IA, com o aviso de gravação/uso de dados e o campo da senha do gov.br indo ao cofre (G9); (b) 'D1.05 · Ficha da cliente (Atendimento)' — estado da ficha (link enviado, aberta, preenchida em dd/mm), o que faltou (pendências apontadas pela IA), botões 'Enviar/Reenviar link', 'Abrir no tablet do balcão', 'Preencher com a pessoa' e 'Abrir o cofre'. | grande |
| A74 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | D1.01 | atendente | A Central da recepção não mostra a agenda do dia nem os leads a recontatar; 'alguém chegou ao balcão' é modelado como tarefa | Colocar no topo da Central um painel 'Recepção · hoje' com os eventos do dia da Agenda (hora, nome, tipo, com quem, chip 'confirmado / a confirmar' que abre D1.04) e um botão fixo 'Alguém chegou ao balcão' (ao lado de '+ Novo cliente') que abre D1.01. Retirar D1.01 da lista de tarefas (não sujeitá-lo ao G15). Acrescentar um bloco 'Leads a recontatar' (nome, data, motivo registrado) que abre D1.14. | medio |
| A75 | Agenda · Semana · Atendimento (1941:2) | D1.01 | atendente | Na Agenda do Atendimento nenhum evento nem '+ Novo evento' abre, e os botões ☾/A+ levam à Central da Advogada | Ligar cada evento à tarefa de origem (Josefa 15:30 → 10:33; Fernanda 02/10 → D1.14 recontato; Maria Souza 'Balcão' → 10:440) ou à ficha do cliente. '+ Novo evento' → 73:459. Apontar ☾ e A+ para variantes da própria Agenda/Central do Atendimento ou removê-los desta tela até existirem. | rapido |
| A76 | step_D1.16 (10:143) | D1.16 | atendente | "Conferir os campos" sem mostrar os campos: a tela não exibe o contrato preenchido pela IA nem o kit de documentos | Tabela 'Campo · no modelo · na ficha' com divergências destacadas e 'Corrigir na ficha'; lista do kit com 'Ver' em cada documento e a prévia do contrato; checkboxes desmarcados por padrão, incluindo os três itens de 'O que conferir' do board; o botão só habilita depois disso. | grande |
| A77 | step_D1.17 (10:176) | D1.17 | atendente | A tela da assinatura tem uma trava impossível e não cobre o acompanhamento do ZapSign nem o caminho em papel | Dois estados: (1) escolher: 'ZapSign' => 'Enviar link' (habilita só com a decisão); 'Papel' => 'Imprimir o kit' e 'Registrar assinatura em papel + enviar ao scanner (D1.18)'. (2) acompanhar: status vindo do ZapSign, link copiável, 'Reenviar pelo WhatsApp', tentativas com data/canal e escalonamento ao limite (G15). Bloco 'Contato do cliente' nos dois estados; corrigir o texto da trava. | medio |
| A78 | step_D1.24 (10:264) | D1.24 | atendente | A liberação ao Jurídico vem pré-aprovada: checklist marcado por padrão e lista de documentos que não bate com o kit do próprio cartão | Checkboxes desmarcados; lista gerada pelo kit configurado do benefício (D1.15 + D1.21), cada linha com status recebido/pendente e 'aberto por você às hh:mm'; o item G1 só fica marcável quando todos os itens estão recebidos; 'Abrir' abre o documento; se falta algo, botão 'Gerar cobrança (D1.23)' em vez de liberar. | medio |
| A79 | step_D1.08 (10:89) | D1.08 | atendente | Para renovar a senha com o cliente faltam contato, CPF, atalho do gov.br e o estado do cofre | Adicionar: bloco de contato (Ligar/WhatsApp), CPF copiável, botões 'Abrir gov.br' e 'Abrir Meu INSS', linha 'Cofre: senha guardada em dd/mm por fulana · renovar' e campo de senha mascarado que grava direto no cofre ao salvar, com registro de quem usou (G9). | medio |
| A80 | step_D1.08 (10:89) | D1.08 | atendente | O ramo "Não conseguiu renovar" não tem ação de avisar o cliente, e o CNIS que a tela pede para confirmar não é capturado | Botão muda com a decisão: 'Sim' => 'Guardar no cofre' + 'Baixar o CNIS e anexar ao card'; 'Não' => 'Registrar e avisar o cliente' com modelo de WhatsApp (buscar a senha, se preciso na agência do INSS) e pendência 'senha gov.br' visível para a advogada na entrevista. Texto neutro ('avise o cliente'). | medio |
| A81 | step_D1.13 (14:159) | D1.13 | atendente | A tela do cálculo (D1.13) foi montada na função Advogada e não é alcançável pela atendente | Decidir a raia com o PO. Se ficar no Atendimento (como o BPMN), criar a variante Atendimento da tela (barra só com Agenda, cartão 'O que você deve fazer', selo de benefício, ficha do Atendimento) e a notificação 'D1.13 Calcular tempo e pontos · cliente · Aposentadoria por idade/contribuição' na Central; usar um cliente de benefício com cálculo. | medio |
| A82 | step_D1.13 (14:159) | D1.13 | atendente | A tela do cálculo não traz o CNIS nem o que sustenta a decisão "Já pode se aposentar?" | Bloco 'CNIS' (data do extrato, Abrir PDF, 'Baixar de novo do Meu INSS', com a senha vinda do cofre, G9); tabela de vínculos com períodos, indicadores e o que foi desconsiderado; idade, tempo e pontos calculados por código com a regra aplicada (idade, pontos, pedágio) e 'falta X anos e Y meses · atinge em mm/aaaa'; em 'Ainda não', botão 'Registrar motivo e data de recontato' que abre step_D1.14. | grande |
| A83 | Overlay · Transcrições do processo (1626:2) | transversal | atendente | Os atalhos de toda tela do Atendimento mostram CID, diagnóstico e laudos, contrariando o que as próprias telas dizem sobre dado de saúde | Versão Atendimento do resumo da transcrição sem CID/diagnóstico (só dados cadastrais, benefício definido e pendências para cobrar); no parecer e em D1.24, laudos abertos pelo Atendimento só como 'recebido/legível' (capa/miniatura, sem texto) com registro de acesso; conteúdo clínico apenas no perfil Jurídico. | medio |
| A84 | Overlay · Transcrições do processo (1626:2) | D5.02 | atendente | O resumo pela IA mostra CID e diagnóstico ao Atendimento, contrariando o aviso da própria ficha | Variante do overlay por função: para o Atendimento, resumo sem CID/diagnóstico ('afastada desde 06/2026 · 3 laudos · parecer: Suficiente'), trechos de saúde da transcrição recolhidos como 'trecho de saúde · só Jurídico', informações extraídas limitadas a ficha, documentos, pendências e cofre; título 'Conversas de <cliente>' quando não há processo. | medio |
| A85 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | D1.05 | atendente | A ficha não tem estado de lead: não diz que ainda não há processo, se a ficha D1.05 foi enviada ou preenchida, nem quando é a entrevista | Variante 'Lead' da ficha: chip 'Lead · sem processo', bloco 'Ficha de atendimento (D1.05): link enviado 29/09 · não preenchida · reenviar', 'Reuniões: qua 30 10:30 · vídeo · convite enviado', campos do cadastro mínimo (como chegou, benefício de interesse como sugestão G3, observação) e atalho 'Não virou cliente: registrar motivo (G16 / D1.14)'. | medio |
| A86 | Atendimento · Reunião com transcrição (73:560) | D5.01 | atendente | G9: a tela promete 'eu abro o cofre pra você digitar', mas não existe ação de cofre em tela nenhuma do protótipo | Botão fixo '🔒 Cofre gov.br (G9)' no cabeçalho da gravação: pausa a transcrição e marca o trecho como 'suprimido'; por telefone envia um link seguro pelo WhatsApp para a própria cliente digitar (nunca ditar); presencial abre entrada mascarada. Ao fechar, a ficha mostra 'gov.br: senha no cofre · atualizada hoje'. Mesmo destino para 'Guardar no cofre' em D1.08. | medio |
| A87 | Atendimento · Reunião com transcrição (73:560) | D5.01 | atendente | '‹ Sair' abandona a gravação sem confirmar e sem dizer o que acontece com o áudio | Ao clicar Sair durante a gravação, confirmar: 'Encerrar e gerar resumo' / 'Continuar gravando em segundo plano' / 'Cancelar'. Se continuar, um selo '● Gravando · Ivone · 07:42' aparece no cabeçalho das outras telas e volta para a reunião em um clique. | rapido |
| A88 | Atendimento · Reunião com transcrição (73:560) | D5.03 | atendente | 'Ficha preenchida pela IA · você confere' não tem como confirmar ou corrigir, e as pendências não viram ação | Por linha: '✓ confirmar' e '✎ corrigir' para dados cadastrais e de contato (domínio do Atendimento); linhas de saúde e carência ficam 'a conferir pelo Jurídico (D5.04)' e 'calcular por código (G19)'. Pendências com 'Pedir pelo WhatsApp (kit, G1)' e 'Criar tarefa' (D5.05), já com responsável. | medio |
| A89 | Atendimento · Reunião com transcrição (73:560) | D5.03 | atendente | 'Encerrar e gerar resumo' cai na ficha sem resumo, sem o que a IA mudou nem para onde foi | Ao encerrar, abrir a ficha com o overlay de transcrições já na gravação nova ('transcrevendo… ~2 min', depois resumo) ou um passo 'Resumo da conversa': o que mudou (valor antigo → novo, G14), o que foi ao cofre, pendências → tarefas, 'enviado à advogada para conferir (D5.04)'. Na ficha, campo alterado pela IA ganha selo 'IA · a conferir' com o valor antigo ao passar o mouse. | medio |
| A90 | step_D1.02 (10:440) | D1.02 | atendente | Receber documento no balcão sem campo para identificar de quem é | Primeiro bloco: 'De quem é o documento? (nome ou CPF)' com busca; ao escolher, o cabeçalho passa a mostrar o benefício e o kit dele, e só então os atalhos ficam habilitados. Sem cliente, esconder 'Parecer médico' (dado sensível). | medio |
| A91 | step_D1.18 (10:466) | D1.18 | atendente | A IA já 'descartou' duplicados e a leitura por documento não é mostrada: a pessoa não tem o que conferir | Por documento: tipo sugerido, data, campos extraídos (CPF, RG, endereço) com 'confere com a ficha?', legível sim/não, e botões 'Confirmar' / 'Reclassificar'. 'Duplicados: 1 apontado (RG frente) — decida' sem descarte automático. 'Arquivar' só depois de confirmar todos; 'Abrir' mostra a imagem. | medio |
| A92 | step_D2.05d (10:501) | D2.05d | atendente | Para responder no Meu INSS falta tudo o que preciso ter na mão: as provas, o texto aprovado e o acesso ao portal | Por item: prova ligada ('CTPS p. 12–14 · Abrir/Baixar', 'Notas do produtor 2018–2020 · Abrir') e 'Marcar como anexado'. Bloco 'Resposta aprovada pela advogada em dd/mm' com 'Copiar texto'. Botões 'Abrir Meu INSS' e 'Senha do gov.br: cofre'. Renderizar os campos Data da resposta e Anexar comprovante (protocolo) no corpo, como DP.02 faz. | medio |
| A93 | step_D2.05d (10:501) | D2.05d | atendente | Item 'Não cumprida' trava a resposta (G21) sem oferecer saída, e o texto cita o código errado | Ação por item pendente: 'Cobrar o cliente (laço, G15)' ou 'Avisar a advogada' (quem decide o setor, G5); mostrar tentativas e o vencimento. Corrigir para '(D2.05)'. Distinguir no subtítulo 'exigência do INSS · NB …' da judicial. | medio |
| A94 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | DP.06 | atendente | A etapa DP.06 (preparar o cliente) não é alcançável pela Central do Atendimento | Incluir a notificação 'DP.06 · Preparar a cliente para a perícia · Maria das Graças · perícia 02/10 · até 01/10' em Minhas tarefas (11:2) e ligar a linha da aba do setor a step_DP.06. Ordem sugerida na lista: DP.02 → DP.03 → DP.06 → DP.07. | rapido |
| A95 | Overlay · Parecer médico (1654:2) | transversal | atendente | O atalho 'Parecer médico' abre para o Atendimento o mesmo overlay do Jurídico, com resumos clínicos dos laudos | Variante do overlay para Atendimento: só 'SUFICIENTE / INSUFICIENTE', quem confirmou (G17), a lista dos documentos por nome e data e 'o que falta pedir' (G20), sem as descrições clínicas. Esconder o atalho em D1.02 até o cliente ser identificado. | medio |
| A96 | step_DP.07 · Registrar o comparecimento à perícia (1818:289) | DP.07 | atendente | O nome da cliente em DP.07 abre a ficha do Jurídico, com bloco de saúde | Apontar o link para 'Cliente · dados (Atendimento)' (73:199), como em DP.02/DP.03/DP.06. | rapido |
| A97 | step_D1.23 (10:239) | D1.23 | atendente | A cobrança que estoura o limite (G15) não tem representação do lado do Atendimento: nem contador, nem trava, nem retorno da decisão da sênior | Nas telas de cobrança e laço: bloco "Tentativas" com "Tentativa 2 de N" (N vem da configuração em Gestão) e data de cada uma; ao estourar, botão "Enviar cobrança" desabilitado, selo "Subiu para a sênior (G15) · aguardando decisão" e a linha da Central com o mesmo selo. A decisão da sênior volta como notificação "G15 · a sênior decidiu: nova tentativa até dd/mm" que reabre a tela com o prazo novo (ou marca a tarefa como suspensa/visita marcada). | medio |
| A98 | step_D1.23 (10:239) | D1.23 | atendente | "Enviar cobrança" e "Adiar" não têm destino, e "Adiar" não diz o que faz com o limite nem com o prazo | "Enviar cobrança" abre a prévia do modelo (editável, sem sugerir ao médico o que escrever — G20), registra a tentativa e volta à Central; "Adiar" pede nova data e motivo, não conta como tentativa e fica no histórico. | rapido |
| A99 | step_D2.06b (10:299) | D2.06 | atendente | A tela de agendar a ida ao banco não tem os campos que ela mesma exige nem destino para o botão "Agendar" | Desenhar o formulário: Data e Hora (com atalho para a Agenda, categoria "Idas ao banco"), Agência/local (pré-preenchido com a agência da carta de concessão), Quem acompanha (sugestão a partir do contato de apoio da ficha), observação. "Agendar" → volta à Central com a tarefa concluída. Acrescentar o selo do benefício no cabeçalho. | medio |
| A100 | step_D2.06b (10:299) | D2.06 | atendente | Para combinar a ida ao banco falta o contato da cliente e a carta de concessão na tela | Incluir o bloco "Contato do cliente" (telefone, WhatsApp, contato preferido e contato de apoio) e um item "Carta de concessão · abrir" com a agência e a data já extraídas pela IA. | rapido |
| A101 | step_D3b.03 (10:320) | D3b.03 | atendente | A instrução pede que a atendente explique "o que ela vai receber" (valores) e cita um modelo de mensagem que não está na tela | Ao dar o OK (D3b.02) a advogada aprova também o texto do aviso; a D3b.03 exibe esse texto pronto num bloco "Mensagem aprovada pelo Jurídico" com botão "Enviar pelo WhatsApp", sem expor à atendente a prestação de contas. Se o PO quiser valores na mensagem, eles entram só dentro do texto aprovado. | medio |
| A102 | step_D3b.03 (10:320) | D3b.03 | atendente | O painel "Antes de concluir" do aviso é cópia do da ida ao banco e a conferência exigida é circular | Separar as duas ações: (1) aviso: canal usado, resultado do contato (falei / sem contato, nova tentativa), registrar; (2) atalho "Agendar a ida ao banco (D2.06)" que abre a step_D2.06b já com a cliente. Tirar a conferência circular. | rapido |
| A103 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | D3b.03 | atendente | Não existe notificação de "avisar o cliente que venceu" na Central do Atendimento; a tela D3b.03 não tem entrada | Incluir na Central do Atendimento a notificação "D3b.03 · Avisar o cliente do resultado · <cliente> · sentença procedente" com o mesmo selo "bloqueado (G8)" enquanto não há OK e "liberado" depois, apontando para 10:320. Fazer o mesmo para D3b.06 (1818:206), que também não tem entrada. | rapido |
| A104 | step_D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz (laço do setor) (1818:102) | D3a.03 | atendente | A única tela de D3a.03 é o laço da Documentação; o laço do Atendimento (conseguir a informação com o cliente e subir no card) não tem tela | Tela única por tarefa da exigência, com o setor e o tipo definidos pela advogada (G5): "O que a exigência pede: informação ¦ documento". Se informação: campo "Informação obtida" (texto) + anexo opcional; se documento: anexo obrigatório. Cabeçalho e chip com a função logada (Atendimento), não "Documentação". | medio |
| A105 | step_D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz (laço do setor) (1818:102) | transversal | todas | O nome do cliente no cabeçalho abre a ficha do Jurídico (com saúde) para quem não é do Jurídico | Todo nome de cliente abre a variante da ficha da função logada (Atendimento → 73:199; Financeiro → variante sem saúde nem entrevista). No portal real, a variante é escolhida pelo perfil, não pelo link. | rapido |
| A106 | Central de trabalho · Atendimento · líder (1600:2) | transversal | atendente-lider | A Central do líder não tem visão da equipe: carga por pessoa, atrasadas, sem responsável e escaladas (G15) | No topo da Central do líder, um bloco 'Equipe hoje': por pessoa (tarefas hoje / vencem hoje / atrasadas, barra de carga), contadores 'Sem responsável (3)', 'Atrasadas (n)', 'Subiram para a sênior (1: João Batista, D1.23)', cada um abrindo a lista já filtrada. Na lista do setor, chip 'Atrasadas' e ordenação padrão atrasadas → sem responsável → vence hoje → demais, como o rodapé anuncia. | medio |
| A107 | Central de trabalho · Atendimento · líder (1600:2) | transversal | atendente-lider | Contagens de 'Minhas tarefas' não batem entre si nem com a lista do setor | Um único número para 'Minhas tarefas' (as 4 com 'Você' em 1600:90 mais o que subiu para o líder) e a Central do líder listar só essas; as tarefas dos outros ficam na aba do setor. | rapido |
| A108 | Agenda · Semana · Atendimento · líder (1941:945) | transversal | atendente-lider | '☾ Escuro' e 'A+' na Agenda trocam de função: levam à Central da Advogada | No protótipo, apontar os toggles para a Central da função logada (ou criar as variantes de tema da própria Agenda). No portal real, tema e fonte são preferência do usuário e nunca mudam de tela nem de função. | rapido |
| A109 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | transversal | atendente-lider | Na ficha, o número do processo do cliente abre a tarefa de outra cliente | Apontar 'open_case' para a variante 'Processo · Atendimento' do próprio cliente (ver achado sobre Processos); enquanto não existir, para a tela da tarefa atual dele (D3a.03 · CTPS e notas do produtor, que é 'o que o Atendimento faz agora'). | rapido |
| A110 | step_D1.16 (10:143) | D1.16 | Atendimento | Preparar o contrato (D1.16, a pessoa confere o que a IA preencheu) não tem notificação: a tela é órfã | Notificação 'Preparar contrato' na Central do Atendimento (após D1.12/D1.13) → step_D1.16; manter 'Gerar contrato' → step_D1.17, que já funciona. | rapido |
| A111 | step_D3b.03 (10:320) | D3b.03 | Atendimento | Avisar o cliente que vencemos (D3b.03, Atendimento) é tela órfã: o OK da advogada (G8) não gera a tarefa na Central do Atendimento | Notificação D3b.03 'Avisar resultado' na Central do Atendimento, criada pelo OK da advogada (G8) → 10:320; alinhar a cliente (Lúcia Prado) com a tarefa da advogada. | rapido |
| A112 | step_D2.05d (10:501) | D2.05 | Documentação (na Central do Atendimento) | A parte da Documentação em D2.05 (cobrar o cliente, anexar e responder no Meu INSS) só é alcançável pelo popup da advogada; a Central do Atendimento não a notifica | Notificação D2.05 'Responder exigência do INSS' na Central do Atendimento (nasce do 'Aprovar' da advogada) → step_D2.05d; ligar a linha da Agenda · Controle de protocolos à mesma tela. | rapido |
| A113 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | DP.02 | Atendimento | Marcar a perícia (DP.02), preparar o cliente (DP.06) e registrar comparecimento (DP.07) só chegam pela Central do Estagiário, que a decisão de 29/09 retirou; o Atendimento, raia do BPMN, não os recebe | Decidir com o PO quem marca a perícia. Se for o Atendimento, adicionar as três notificações em 11:2/1600:393 e apontar as conclusões para a Central do Atendimento; se for o Estagiário, atualizar figma.md e funcoes-e-telas.md e manter a Central 2051:173 no seletor. | rapido |
| A114 | step_D1.13 (14:159) | D1.13 | Advogada | Calcular tempo e pontos (D1.13) não é alcançável de nenhuma Central e a tela foi montada como Advogada, embora o BPMN a ponha no Atendimento | Decidir a raia com o PO (a lista fixa já escolheu Advogada) e criar a notificação 'Calcular tempo e pontos' na Central dessa função → step_D1.13; encadear a partir de 'Confirmar benefício' de step_D1.12 quando o benefício for aposentadoria. | rapido |
| A115 | step_D2.04 (14:251) | D2.04 | Advogada | Vigiar o Meu INSS (D2.04, todo dia) não tem notificação nem caminho: a tela é órfã e leva a outra tela órfã | Notificação diária 'Vigiar Meu INSS' na Central da Advogada → step_D2.04; de lá 'Abrir exigência' → 1581:418 (página do processo · exigência INSS), 'Deferido' → step_D2.06 (1815:77) e 'Indeferido' → step_D3.01; aposentar step_D2.05 (14:287). | medio |
| A116 | step_D1.07 (14:36) | D1.07 | Advogada | Analisar a ficha e a segunda ficha do acidentário (D1.07) não têm caminho: as duas telas são órfãs e o popup dá a decisão como feita | Notificação 'Analisar ficha' na Central da Advogada (antes da entrevista do dia) → step_D1.07; 'Confirmar' e 'Enviar segunda ficha' → Central da Advogada; no overlay, transformar a linha do acidentário em link para step_D1.07. | medio |
| A117 | step_D3a.01 (14:399) | D3a.01 | Advogada | A conferência humana da leitura da publicação pela IA ('A classificação está certa?', D3a.01) não tem caminho: a tela é órfã | Notificação 'Ler publicação' na Central da Advogada para cada publicação nova → step_D3a.01 com o texto, a classificação e o prazo; 'Sim' → página do processo com o Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) ou step_D4.02 quando for mérito. | medio |
| A118 | step_DP.08 (14:556) | DP.08 | Advogada | Conferir o resultado da perícia do INSS (DP.08 via D2, no GERID) não é alcançável: o popup cobre só o laudo judicial e a tela do GERID é órfã | Segunda notificação DP.08 'Conferir resultado da perícia · Maria das Graças · GERID' → step_DP.08; 'Registrar resultado' favorável → Central (volta à vigília D2.04). | rapido |
| A119 | Overlay · Resultado da perícia (1579:431) | DP.10 | Advogada | Laudo desfavorável (DP.10, 'vale pedir nova perícia?') não tem caminho: o popup só oferece favorável/quesitos/impugnar e a tela com a decisão é órfã | Adicionar ao popup 'Laudo desfavorável — decidir nova perícia' → passo com as duas decisões de DP.10; 'Sim' → step_DP.01/DP.02 (remarcar); 'Não' → devolve ao diagrama que pediu (D2.04 ou D3a.04). | medio |
| A120 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D3a.02 | Advogada | No popup de D3a.02 a conclusão que cria as tarefas dos setores (G5) não tem destino: 'Confirmar a distribuição' é texto e 'Sim, acionar mais responsáveis' só fecha | 'Confirmar a distribuição' → Central da Advogada (gera D3a.03 para Atendimento/Documentação e DP quando marcado); 'Sim, acionar mais responsáveis' abre a escolha dos setores em vez de fechar. | rapido |
| A121 | step_D2.06 · Prestação de contas do benefício deferido (1815:77) | D2.06 | Advogada | A prestação de contas do deferido (D2.06, Jurídico) é órfã: a Central da Advogada não a notifica, mas Financeiro e Atendimento já recebem as tarefas que dependem dela | Notificação 'Prestar contas' (D2.06) na Central da Advogada → 1815:77; 'Concluir a prestação' → Central da Advogada, disparando as duas tarefas paralelas. | rapido |
| A122 | step_D3b.06 · Explicar ao cliente o resultado (1818:206) | D3b.06 | Atendimento | Explicar o resultado ao cliente (D3b.06, ramo improcedente) é tela órfã e a Central do Atendimento não a notifica | Notificação 'Explicar resultado' na Central do Atendimento, criada pelo 'Não' de step_D3b.04 → 1818:206. | rapido |
| A123 | step_D3.04 · Cumprir pendência do despacho (laço do setor) (2106:126) | D3.04 | Documentação (na Central do Atendimento) | A tela nova do laço do despacho (D3.04) é órfã e sem botões: só 'Voltar' navega; nenhuma Central tem 'Cumprir pendência' | Notificação D3.04 na Central do Atendimento (criada pelo despacho da Sênior) → 2106:126; replicar os hotspots de 1818:102 ('Consegui, subir no card' e 'Registrar' → Central). | rapido |
| A124 | step_D1.23 · Cobrar documento (pendentes do checklist) (2106:3) | D1.23 | Atendimento | A cobrança de pendentes (D1.23) agora tem tela e notificação, mas nenhum botão tem destino: 'Enviar cobrança', 'Adiar', Início, Agenda e os atalhos são texto | Replicar os hotspots de 10:239: 'Enviar cobrança' → Central do Atendimento; 'Adiar' → Central; Início/Agenda/ficha/transcrições/parecer/Suporte; e incluir a notificação D1.23 também em 'Minhas tarefas' (11:2). | rapido |
| A125 | step_D1.20 · Entregar cópia do contrato (2106:69) | D1.20 | Atendimento | A tela nova de D1.20 é órfã e só 'Voltar' tem hotspot: 'Registrar entrega', Início, Agenda e os atalhos do cartão não navegam | Notificação D1.20 na Central do Atendimento e link do evento da Agenda → 2106:69; ligar 'Registrar entrega' → Central, e os atalhos padrão (Início, Agenda, ficha, transcrições, parecer, Suporte) como nas demais telas step_. | rapido |
| A126 | Advogada · Minuta (IA) (59:60) | D3.05 | Advogada | Pedir a petição (D3.05) termina num beco: a Minuta não tem 'Gerar' com destino e o ciclo não volta a Conferir petição (D3.06) | Na Minuta, 'Gerar minuta com a IA' → página do processo · conferir petição (1582:421) ou direto ao Overlay · Conferir petição; 'Salvar rascunho' → BACK. Aposentar step_D3.05. | rapido |
| A127 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D2.01 | Sênior | A notificação 'D2.01 · Aprovar pedido · Luiz Carvalho' abre o processo genérico do Antônio (fase judicial) em vez de step_D2.01 | Apontar as notificações D2.01 (59:609 e 1600:672) para step_D2.01, ou criar a variante da página do processo do Luiz Carvalho no estágio 'a protocolar' com popup 'Aprovar pedido (G2)'. | rapido |
| A128 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D3.03 | Sênior | 'D3.03 · Despachar caso · Gilberto Assis' abre o processo genérico do Antônio; step_D3.03 só é alcançada pelo chat e pelo popup da advogada | Apontar as notificações D3.03 para step_D3.03 (ou variante da página do processo do Gilberto Assis com popup 'Despachar'); 'Despachar tarefas' deve gerar D3.04 (setores) e D3.05 (advogada). | rapido |
| A129 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D3b.05 | Sênior | 'D3b.05 · Revisar estudo de caso · Paulo Mendes' abre o processo genérico do Antônio; step_D3b.05 é órfã | Apontar a notificação D3b.05 para step_D3b.05; encadear a partir de 'Não' em step_D3b.04. | rapido |
| A130 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D4.01 | Sênior | 'D4.01 · Reprocessar vigília · Todos os processos' abre o processo do Antônio; a tela do alarme (G13) é órfã | Apontar 'Reprocessar vigília' para 16:99 e mostrar ali a rodada que falhou (a notificação diz 'a rodada das 14h falhou', a tela diz 'Falhas 0'). | rapido |
| A131 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | D4.05 | Sênior | 'D4.05 · Alimentar acervo · 3 desfechos do mês' abre o processo genérico; step_D4.05 (que cobre também D4.06) é órfã | Apontar a notificação D4.05 para step_D4.05. | rapido |
| A132 | step_D3b.03f (16:208) | D3b.03 | financeiro | A tela de lançar não traz o que o Financeiro precisa para conferir e lançar | Montar a tela como a prestação que a advogada aprovou: cabeçalho com nº do processo, benefício e origem; bloco de valores (condenação/atrasados, honorários % do contrato, custas, a repassar) com a soma conferida (G19); "OK da advogada: Dra. Renata · 26/09 · observação: ..."; comprovante do crédito anexado (abrir/anexar) e data; dados bancários da cliente; campos do lançamento (data, conta, categoria, recibo). Tudo em uma tela, sem precisar abrir e-mail ou internet banking. | medio |
| A133 | step_D2.06 · Ida ao banco agendada — confirmar o recebimento (1818:359) | D2.06 | financeiro | Confirmar o recebimento sem campo de valor recebido, data, comprovante ou recibo; "Registrar" sem destino | Campos: valor efetivamente recebido (pré-preenchido com os honorários), data, conta de destino, comprovante (anexo) e recibo gerado para a cliente; "Divergência" obriga motivo e devolve à advogada (D3b.02) ou ao Atendimento; "Registrar" conclui e atualiza o painel (status Recebido). Decidir com o PO o que está "em aberto" antes do Railway. | medio |
| A134 | Financeiro · painel (1930:4) | D3b.03 | financeiro | Itens "Aguardando OK" abrem a tela de lançar com Lançar habilitado | Item "Aguardando OK" abre a prestação em modo leitura (valores montados pela IA, "aguarda OK de Dra. Renata desde 26/09"), com "Lembrar a advogada" e sem "Lançar". O status vira "Lançar" só quando o OK é registrado. | rapido |
| A135 | Financeiro · painel (1930:4) | transversal | financeiro | Toda linha da tabela de lançamentos abre "Receber e lançar a prestação de contas", qualquer que seja o tipo | A linha abre o detalhe do lançamento conforme o tipo e o status: mensalidade atrasada → cobrança; a receber → detalhe com previsão e origem (RPV/precatório) e "Confirmar crédito"; recebido → recibo/comprovante e histórico; só "Lançar" abre a tela de lançar. Manter cliente → ficha e nº → processo, nas variantes do Financeiro. | medio |
| A136 | Central de trabalho · Financeiro (59:863) | D3b.03 | financeiro | Tarefa "bloqueado (G8)" aparece como trabalho a fazer e abre a tela de lançar de outra cliente com Lançar habilitado | Na Central, separar "O que você tem que fazer" (só itens executáveis) de "Aguardando outros" (itens travados, com quem trava e desde quando: "aguarda OK da Dra. Renata desde 26/09"). Um item travado abre a tela em modo leitura, com "Lançar" desabilitado e o motivo, e o botão "Lembrar a advogada". Corrigir o destino para o mesmo cliente da notificação. | medio |
| A137 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | transversal | financeiro | Ao abrir cliente ou processo, o Financeiro cai em telas de outra função e o "Início" muda de Central | Enquanto as variantes financeiras não existirem, apontar os links de cliente/processo do Financeiro para cópias com a barra do Financeiro (Início → Central · Financeiro, Voltar do histórico) e "Você · Financeiro"; no portal real, a barra é sempre a da função logada. | medio |
| A138 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D3.03 | advogada | 'Ver o despacho da sênior' abre o formulário de despacho em branco (de outro cliente) em vez do despacho já dado para Rosa Lima | Destino: registro do despacho da Rosa Lima, somente leitura — data, quem despachou, decisão ('ajuizar'), setores acionados com o critério pedido a cada um, prazo e o estado dos cards (D3.04: subiu / pendente), com o histórico. A tela de decisão (16:39) fica só para o despacho pendente. | medio |
| A139 | Overlay · Atribuir tarefa (Jurídico) (1600:1358) | D3.05 | senior | O overlay de atribuição oferece o estagiário como responsável por 'Pedir a petição à IA' | Desabilitar (cinza, com a razão: 'estagiário: só D2.02 Protocolar') as pessoas cujo perfil não executa o passo da tarefa; o mesmo bloqueio para D2.01/D3.03 atribuídos a quem não é sênior. Manter a carga do dia visível. | rapido |
| A140 | step_D4.05 (16:136) | D4.05 | senior | 'Conferi a classificação de cada desfecho' sem nenhum desfecho para conferir: a tela só tem dois totais | Tabela dos desfechos do período (processo, cliente, benefício, vara/juiz, perito, tese, classificação da IA: êxito / ganho parcial / acordo / perdido no mérito / extinto sem mérito) com 'corrigir classificação' por linha e a lição que será gravada; totais coerentes com a notificação; 'Ver no painel de Gestão'; e a importação de estudos prévios de peritos (DP.09). | grande |
| A141 | step_D2.01 (16:2) | D2.01 | senior | Para dar o OK antes do INSS a sênior vê só duas linhas (checklist completo, parecer suficiente) e não tem como conferir o caso | Cartão 'O que a IA verificou' com as linhas acima, cada uma clicável (benefício com fundamentos, cálculo, checklist itemizado com estado por documento e link, contrato, parecer com data e quem confirmou, transcrições); atalhos ficha / transcrições / parecer no cabeçalho como nas outras telas de ação. Um rótulo só ('Reprovar — volta ao Atendimento') e o campo de justificativa na área principal, obrigatório ao reprovar. | medio |
| A142 | step_D3.03 (16:39) | D3.03 | senior | A sênior não tem como discordar da IA e decidir não ajuizar | Decisão prévia 'Vale ajuizar?' com as alternativas e motivo obrigatório (que alimenta o banco de motivos e o acervo); confirmar com o PO se o gateway entra no D3 no Miro, já que o Figma não pode criar caminho que o BPMN não tem. | medio |
| A143 | step_D3b.05 (16:64) | D3b.05 | senior | O estudo de caso não diz de que processo é, não linka a sentença e não deixa a sênior corrigir o que a IA escreveu antes de gravar no acervo | Cabeçalho com cliente, processo, vara, juiz, perito e link para a sentença e a linha do processo; registro do D3b.04 (quem, quando, motivo); estudo editável pela sênior (motivo da perda, o que faltou, lição, tese/vara para a jurimetria) antes de 'Registrar'; aviso 'ao registrar, o Atendimento recebe D3b.06 Explicar ao cliente'. | medio |
| A144 | Processos · Sênior (e Clientes · Sênior 1927:14, Agenda · Sênior 1941:1888) (1927:293) | transversal | senior | Das listas e da Agenda da sênior, cada clique cai em páginas da Advogada e o 'Início' devolve à Central errada | Página do processo e ficha do cliente herdam cabeçalho e barra da função logada (variante Sênior com Gestão e retorno à Central da Sênior); os toggles de tema/fonte da Agenda apontam para variantes da própria tela ou da Central da Sênior. | medio |
| A145 | Central de trabalho · Sênior (e step_D2.01 16:2) (59:609) | D2.01 | senior | G17 'só a sênior dispensa o parecer, com justificativa' existe só como frase: não há pedido de dispensa na Central nem ação em D2.01 | Notificação 'Dispensar o parecer médico? (G17)' na Central da Sênior, aberta por D1.21M/D1.24 quando o parecer é Insuficiente; em step_D2.01, se o parecer não for Suficiente, 'Aprovar' fica bloqueado e aparece 'Dispensar o parecer — justificativa obrigatória', gravada no histórico com quem e quando. | medio |
| A146 | Central de trabalho · Sênior (59:609) | transversal | senior | Só o estouro de cobrança do Atendimento (G15) está representado; faltam as escaladas dos laços do Jurídico/Documentação e a de exigência perto do vencimento (G21) | Tipos de notificação 'Exigência perto do vencimento (G21)' e 'Laço estourou o limite (G15)' na Central da Sênior, com a tela de decisão no molde da 1818:440 (itens, provas que faltam, tentativas, decisão + justificativa, para quem volta); selo 'escalada' na lista do setor. | medio |
| A147 | Central de trabalho · Estagiário (Jurídico administrativo) (2051:173) | D2.02 / DP.02 / DP.06 / DP.07 | Estagiário | A Central do Estagiário voltou ao seletor com telas de chat próprias e tarefas da raia do Atendimento, contrariando a decisão de 29/09 | Decidir com o PO e registrar: (a) retirar o Estagiário do seletor, as 3 telas de chat e a categoria do glossário, mantendo as tarefas na Central da Advogada (D2.02) e do Atendimento (DP.02/06/07); ou (b) oficializar a função "Jurídico administrativo" em perfis.md/funcoes-e-telas.md, mover DP.02/06/07 para essa raia no BPMN (hoje é do Atendimento) e dar a ele barra, Agenda, Clientes/Processos e Início próprios. Hoje o protótipo faz metade de cada caminho. | medio |
| A148 | step_D1.23 · Cobrar documento (pendentes do checklist) — e step_D1.20 2106:69, step_D3.04 2106:126 (2106:3) | D1.23 / D1.20 / D3.04 | Atendimento | Nas três telas de ação novas a barra inteira está morta: só "‹ Voltar" tem link | Aplicar às três telas o mesmo conjunto de links das outras telas de ação do Atendimento (modelo: 10:264 step_D1.24): Início e Agenda da função, chip com dica + tela cheia do fluxo certo (D1, D1, D3), atalhos do cartão, cliente → ficha do Atendimento, Suporte → 60:2. Se a barra virar componente (achado 1), isso vem de graça. | rapido |
| A149 | Central de trabalho · Sênior (e Centrais do Atendimento 11:2, líder 1600:2, Financeiro 59:863; Agendas 1941:*; Central do Estagiário 2051:173) (59:609) | transversal | Todas as funções | ☾ Escuro e A+ existem só em algumas telas e, fora da Advogada, trocam de função | Tirar ☾/A+ da barra e colocar no menu do chip de perfil (⌄), igual para todas as funções, como preferência do usuário (é o que figma.md diz que será no portal). No protótipo, manter os botões só onde existe a variante da mesma função (Central e processo da Advogada) e remover das Agendas das outras funções. | rapido |
| A150 | Advogada · Processo do cliente (completo) — e Cliente · dados (Atendimento) 73:199, Agenda · Semana 1811:3, Glossário 1653:891 quando abertos por outra função (72:2) | transversal | Sênior, Financeiro, Estagiário, Atendimento | Telas compartilhadas carregam a barra de uma função só: "⌂ Início" e os botões trocam de função sem aviso | Mesma regra para todas as telas: a barra é a da função logada, nunca a da tela. No Figma, criar o processo completo e as duas fichas como componente com a barra por propriedade (Sênior, Financeiro, Estagiário) ou, no mínimo, uma cópia por função para os destinos que a Central de cada uma alcança (Sênior → processo; Financeiro → ficha). No glossário, trocar a barra da Advogada por só "‹ Voltar" (ele é ajuda, não tela de função). | grande |

## Severidade baixa (135)

| nº | Tela (id) | Passo | Persona | Problema | Proposta | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A151 | Advogada · Processo do cliente (completo) · entrevista (1581:2) | D1.07 | advogada | Não existe cofre do gov.br: a senha "está no cofre" em todo lugar, mas nenhuma tela abre, renova ou usa | Ação "Cofre gov.br" na página do processo e na tela de reunião: estado (não cadastrada / renovada em / vencida), "Cliente digita a senha" (campo mascarado, nunca em texto ou transcrição, G9), "Usar no Meu INSS" sem exibir a senha, e registro de quem usou e quando (GGVP-103). No popup, mostrar o estado do cofre em vez de só "senha no cofre". | medio |
| A152 | Advogada · Processo do cliente (completo) · entrevista (1581:2) | transversal | advogada | O link de volta da página do processo diz "‹ Meus processos" quando a pessoa veio da Central, da Agenda ou de Clientes | Trocar por "‹ Voltar" nas nove variantes. | rapido |
| A153 | Overlay · Entrevista (popup da tarefa D1.09) (1581:348) | D1.12 | advogada | A "Decisão da advogada" vem pré-marcada com a sugestão da IA antes da entrevista (G3 e ordem do BPMN) | Antes da entrevista, mostrar sugestão e alternativa como hipótese, sem chip selecionado. Mover a decisão para o estado pós-entrevista do popup, sem seleção padrão, com a marca obrigatória "Conferi a recomendação com a entrevista" e o benefício citado pela advogada em destaque. | rapido |
| A154 | Agenda · Semana (Advogada) (1811:3) | D1.09 | advogada | O evento "14:00 · Clara Nunes · Entrevista com a advogada (gravada)" não abre nada na Agenda | Todo evento abre o Overlay · Evento da agenda; para eventos D1.09, "Abrir o processo" leva a 1581:2 e um botão "Iniciar a entrevista" abre a reunião do Jurídico. | rapido |
| A155 | step_D1.07 · Segunda ficha: auxílio acidentário (1815:422) | D1.07 | advogada | Chip D1.07 da segunda ficha abre a dica e o fluxo do D2; ficha do cliente abre a variante do Atendimento | Apontar o chip para Tooltip · D1.07 e BPMN · tela cheia · D1; "Abrir a ficha do cliente" para "Cliente · dados e processos (Jurídico)". | rapido |
| A156 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | D1.06 | advogada | A notificação da entrevista não mostra as duas checagens de antes de entrar: senha no cofre e acidentário a decidir | Acrescentar ao subtítulo da tarefa D1.09 os chips "senha no cofre ✓ (renovada 25/09)" e "acidentário: a decidir", para a advogada saber antes de clicar o que ainda falta antes de a cliente entrar. | rapido |
| A157 | step_D2.03 (14:224) | D2.03 | advogada | 'Precisa de perícia?' pede a decisão sem mostrar benefício, parecer médico ou laudos, e 'Sim' não encadeia com DP.01 | Exibir benefício, parecer médico 'Suficiente' (abrir), laudos e uma dica por regra ('Aposentadoria por incapacidade: o INSS exige perícia médica; BPC/LOAS: avaliação social e médica'), marcada como sugestão que a advogada decide. 'Sim' → DP.01 pré-preenchido (Quem pediu: D2 · necessidade inicial; Tipo; Instância INSS); 'Não' → registra na linha do tempo do processo com o código D2.03. | medio |
| A158 | step_D2.04 (14:251) | D2.04 | advogada | A vigília do Meu INSS é descrita com G13 (diário judicial, 3×/dia), enquanto o BPMN D2.04 é diária com certificado digital | Na fase INSS escrever 'Vigília do Meu INSS · diária · com certificado digital · última leitura dd/mm hh:mm' e reservar G13 aos casos judiciais; definir regra própria de alarme para a rodada do Meu INSS que falhou. | rapido |
| A159 | Advogada · Processo do cliente (completo) · exigência INSS (1581:418) | D2.05 | advogada | Página e popup discordam nos itens da exigência, e a linha do tempo atribui à D2.05 o que é achado da vigília (D2.04) | Uma única fonte para os itens (os mesmos na página, no popup e no card da Documentação); etiquetar '02/09 · Vigília achou exigência' como D2.04 e registrar 'Advogada classificou: documentos → tarefa para a Documentação (G5)' como D2.05 e a decisão de perícia como D2.03. | rapido |
| A160 | Advogada · Processo do cliente (completo) · exigência INSS (1581:418) | D2.05 | advogada | 'Pedir documento à Documentação' não tem destino, e é justamente o 'Criar tarefa: documentos' do D2.05 | Abrir um mini-formulário (item, prova esperada, responsável, prazo interno) que cria o card para a Documentação e o acrescenta ao bloco 'Exigências do INSS (G21)' com status 'sem prova'. | rapido |
| A161 | Overlay · Exigência do INSS (1581:764) | D2.05 | advogada | 'Pedir ajuste à IA' não tem onde dizer o que ajustar nem controle de versão da resposta | Campo inline 'O que ajustar' + 'Gerar nova versão'; a resposta volta como v2 com o que mudou destacado e o histórico de quem pediu e quem aprovou, para que a aprovação da advogada valha sobre a versão exata que a Documentação vai anexar. | rapido |
| A162 | Overlay · Exigência do INSS (1581:764) | D2.05 | advogada | Ao aprovar, a advogada não sabe quem responde, até quando, nem quando a tarefa escala para a sênior (G21/G15) | Bloco 'Ao aprovar': responsável na Documentação, prazo interno (ex.: 01/10 11:00, agenda), 'se não responder até X, sobe para a sênior (G21/G15)'; após aprovar, confirmação na Central ('Tarefa criada para Ana · Documentação · até 01/10') e o item some da lista. | rapido |
| A163 | Overlay · Exigência do INSS (1581:764) | D2.05 | advogada | O rótulo do campo da resposta carrega uma nota de projeto ('não está no BPMN: confirmar com o PO') | Mover a nota para o painel 'Antes de concluir' / 'Em aberto' e, decidido com o PO, deixar o rótulo 'Resposta redigida pela IA — você confere e aprova; a Documentação anexa e responde'. | rapido |
| A164 | Agenda · Semana (1811:3) | D2.05 | todas | Os eventos da exigência na Agenda (protocolo 01/10 e prazo 02/10 do Pedro Alves) não abrem a tarefa | Cada evento abre o detalhe com 'Ir para a tarefa' (popup D2.05 / página do processo), assim o prazo da exigência (G21) vira caminho de trabalho e não só lembrete. | rapido |
| A165 | step_D3.06 (14:335) | D3.06 | advogada | D3.05 e D3.06 têm duas telas cada (step_ e popup), inalcançáveis uma e diferentes entre si | Eleger o popup como a tela única de cada passo e migrar para ele o que só o step_ tem (decisão explícita "A petição está boa? Sim/Não" e "O que mudar*"; em D3.05, a regra dos dados de terceiros). Retirar step_D3.05/D3.06 do protótipo ou marcá-las como especificação, para o PO não avaliar duas versões. | rapido |
| A166 | step_D3.07 (14:363) | D3.07 | advogada | "Assinar" mistura assinar o conteúdo (G6) com a assinatura digital no tribunal, e a tela não diz em que sistema o protocolo acontece nem quem assinou | Na tela D3.07 nomear o sistema pelo juízo (JEF Osasco → PJe TRF3, com o link) e o certificado exigido; rotular as duas assinaturas: "Conteúdo assinado por Dra. X em 29/09 14:02 (G6)" e "Assinatura digital e protocolo no PJe: comprovante nº …". Gravar as duas na linha do processo. Fechar o item "em aberto" com o PO antes do Railway. | medio |
| A167 | Advogada · Processo do cliente (completo) · pedir petição (1582:2) | D3.05 | advogada | Os documentos do pacote não abrem ("Abrir" sem destino) nem "Pedir documento à Documentação", justamente o que se consulta ao pedir e conferir a petição | Ligar cada "Abrir" a um visualizador em overlay (mesmo padrão de "Transcrições"), e "Pedir documento à Documentação" ao popup de tarefa do laço D3.04 (documento, prazo, prova). No popup de conferência, "Ver os anexos (6)" reutiliza a mesma lista. | medio |
| A168 | Advogada · Processo do cliente (completo) · pedir petição (1582:2) | D3.05 | advogada | A meta interna de ajuizar já venceu (23/09) e nem a página nem a Central marcam "prazo estourado" | Estado "meta interna vencida há N dias" em vermelho no cabeçalho, na Central e na aba do setor; ao estourar, a tarefa sobe para a sênior na lista dela (mesmo espírito do G15), com o motivo registrado. | rapido |
| A169 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D3.05 | advogada | RG/CPF de terceiros (moradores da casa) entram no pacote automaticamente, sem a pergunta "é necessário à prova da renda?" | Marcar na lista de provas os documentos de terceiros com o selo "dado de terceiro" e um toggle "necessário à prova da renda: sim/não" (não vem anexado por padrão); a decisão fica registrada com a petição. | rapido |
| A170 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D3.05 | advogada | Textos cortados no cabeçalho dos popups e chips: a informação dos cards dos setores fica ilegível | Quebrar a linha do cabeçalho em duas (cliente · benefício / despacho · cards) e transformar "setores acionados já subiram o card (D3.04)" em link para o bloco "Pendências antes de ajuizar"; reticências com tooltip nos chips e nomes de documentos. | rapido |
| A171 | Central · Jurídico · tarefas do setor (1600:981) | D3.05 | advogada | A tarefa D3.05 da Rosa Lima é "minha" na aba Minhas tarefas e "sem responsável" em Tarefas do setor; na aba do setor as linhas D3.05/D3.06 não abrem | Mesmo responsável nas duas abas (o líder atribui, GGV decidiu). Toda linha da aba do setor abre a página do processo em leitura, com "Pedir ao líder no chat" quando não for minha. | rapido |
| A172 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | D3.07 | advogada | Não existe tarefa de D3.07 na Central nem estado "assinada, a protocolar" no processo: uma petição assinada e não protocolada some da lista | Notificação "D3.07 · Protocolar no tribunal · Marcos Dias · petição v2 assinada · pacote pronto · hoje" quando a assinatura acontece e o protocolo não; o chip "Petição" da barra de ações mostra o sub-estado (pedida · v2 a conferir · assinada · protocolada). Assim o protocolo pode ser feito depois, ou por quem tiver o certificado, sem sumir do "O que você tem que fazer". | rapido |
| A173 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | D3.06 | advogada | Da notificação ao trabalho são três cliques (Central → processo → Abrir próxima ação → popup) | Manter a página do processo como fundo, mas abrir o popup da tarefa já aberto quando a pessoa vem da notificação (a página fica atrás para contexto; "×" fecha e mostra o processo). Um clique a menos em cada uma das sete tarefas da Central. | rapido |
| A174 | Agenda · Semana (1811:3) | transversal | advogada | Não existe uma visão de prazos: a Central não tem faixa «prazos de hoje», o chip «Prazos 2» da Agenda não filtra e o prazo interno (29/09) não aparece em lugar nenhum | Adicionar a vista «Prazos» na Agenda (irmã de Protocolos): prazo fatal, prazo interno, processo, itens com/sem prova, responsável de cada item, estado de escalonamento, ordenado por vencimento; e na Central da Advogada uma faixa «Prazos: hoje 0 · amanhã 1 · 3 dias 2» com clique. Marcar o prazo interno como evento próprio ("interno · Documentação · 29/09") na Semana e no bloco Prazos do processo. | medio |
| A175 | Agenda · Controle de protocolos (1812:410) | D3a.04 | advogada | O Controle de protocolos não mostra a manifestação que tem de ser protocolada até 30/09: só lista protocolos já agendados | Toda exigência/prazo fatal sem protocolo agendado entra automaticamente como linha «a protocolar até 30/09 · sem data marcada · Dra. Paula · D3a.04» com o mesmo alerta laranja ("1 prazo fatal sem protocolo agendado"), e some quando o protocolo é registrado. | rapido |
| A176 | Agenda · Controle de protocolos (1812:410) | transversal | advogada | Na Agenda, nenhuma linha ou evento abre o processo ou o detalhe (exceto um único evento na Lista), e «+ Novo evento» não tem destino | Cada linha/cartão abre Overlay · Evento da agenda (já existe) com «Abrir o processo», «Marcar como feito», «Remarcar»; o número do processo e o nome do cliente abrem processo e ficha, como já vale em Processos e Clientes. Dar um destino ao «+ Novo evento» (formulário com tipo, passo do BPMN, processo, responsável). | medio |
| A177 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D3a.04 | advogada | O escalonamento «perto do vencimento, escala para a sênior» (G21/G15) é só um aviso em texto: não há estado, gatilho nem notificação na Central da Sênior | Definir a regra (ex.: prazo interno vencido ou D-1 do fatal com item sem prova) como código com teste (G19); ao disparar, marcar o item «escalado à sênior · 29/09», criar a notificação "D3a.03 · Exigência sem prova a 1 dia do prazo · decidir (G15)" na Central da Sênior e registrar no histórico. | medio |
| A178 | step_D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz (laço do setor) (1818:102) | D3a.03 | todas | Chips de código apontam para a dica e o BPMN errados (D3a.03, D4.02 e D4.01 abrem Tooltip D2.03 / fluxo D2; na linha do tempo, D2.07 e DP.08 mostram dicas de D3.01 e D4.03) | Criar as dicas D3a.03, D4.02 (quando desenhado, hoje é D4.02N) e ligar cada chip ao tooltip e ao fluxo do próprio diagrama (D3a, D4). Na linha do tempo, ou o chip vira D3.01 / D4.03, ou o tooltip vira D2.07 / DP.08, para código e dica coincidirem. | rapido |
| A179 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | D3a.03 | advogada | No bloco «Exigências do juízo» os itens não abrem a tarefa do setor: a advogada não vê tentativas, prazo interno nem quem está cobrando sem ligar para a Documentação | Cada item vira link que abre (em overlay, somente leitura para o Jurídico) a tarefa do setor com tentativas, evidência anexada e responsável; mostrar na própria linha "interno 29/09 · 2 tentativas · Rafael Couto". O botão «Pedir documento à Documentação» deve criar item novo nesse mesmo bloco. | medio |
| A180 | Overlay · Prestação de contas (1578:316) | D3b.02 | advogada | O OK do G8 não deixa registro visível: sem confirmação, sem quem/quando, e a tarefa continua na Central | Ao dar o OK: confirmação no próprio processo ("OK registrado por você às 14:10 · Financeiro notificado (D3b.03) · aviso liberado ao Atendimento"), nova linha na linha do processo com código D3b.02 e o chip do cabeçalho muda para "OK dado · aviso liberado"; a tarefa sai de "Minhas tarefas". Um botão "Desfazer o OK" nos primeiros minutos evita o telefonema ao Financeiro. | rapido |
| A181 | Overlay · Resultado da perícia (1579:431) | DP.08 | advogada | Texto cortado nos popups: a coerência com o pedido (G18) e o cabeçalho do processo estouram a largura | Quebrar linha nos campos de texto longo do quadro da IA e no subtítulo (largura fixa com wrap), ou alargar o popup para 760 px; conferir nas variantes tema escuro e fonte grande. | rapido |
| A182 | step_D3b.04 · Improcedente: vale recorrer? (1815:246) | transversal | todas | Chips de código das telas novas de D3b e DP abrem a dica e o fluxo errados (D2.03 / BPMN D2) | Criar Tooltip · D3b.01, D3b.04, D3b.06, DP.07 e D2.06 com o texto de docs/bpmn e ligar o clique a "BPMN · tela cheia · D3b" / "· DP" / "· D2" conforme o diagrama. | rapido |
| A183 | Central de trabalho · Advogada (59:449) | transversal | advogada | Prazos da Central não batem com os da página do processo (01/10 vs 11/10; "sem prazo" vs "hoje") | A Central lê o mesmo campo de prazo do processo (11/10 para o Sérgio; para a Lúcia "hoje" ou "aguardando pagamento", conforme o estado da RPV). O texto do Suporte IA ("o que vence esta semana") herda o mesmo valor. | rapido |
| A184 | Advogada · Processo do cliente (completo) · pedir petição (1582:2) | transversal | advogada | A barra de ações não distingue "não se aplica" de "feito" e habilita duas etapas ao mesmo tempo apesar da legenda | Quarto estado "não houve" (chip vazado, sem ✓, dica "não se aplicou a este benefício"). Uma só etapa habilitada; a Minuta entra como sub-ação dentro do popup da etapa (ou fica cinza até "Confirmar a distribuição"). | rapido |
| A185 | Overlay · Histórico do processo (59:11) | transversal | advogada | O Histórico (⌄) promete "ver em detalhe", mas mostra menos que a linha do tempo e não é o registro de quem fez o quê (GGVP-99) | Transformar o Histórico em log de auditoria do caso: cada evento com pessoa ou IA, data-hora, o que mudou (antes → depois, G14), tarefas atribuídas (quem, para quem), decisões sobre sugestões da IA; filtro por pessoa/IA; painel recolhível ancorado sob o cabeçalho; contagem igual à da linha do tempo. | medio |
| A186 | Overlay · Chat de suporte (60:2) | transversal | advogada | O Suporte aberto da página do processo mostra a conversa-exemplo do Atendimento, e os atalhos da resposta não abrem nada | Página do processo e ficha do Jurídico abrem 60:193; "Abrir exigências" → popup 1815:498, "Ver o portão" → Glossário (1653:891) na linha do G21, "Falar com uma pessoa" → estado de transferência ao humano. | rapido |
| A187 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | transversal | advogada | "‹ Meus processos" no topo não descreve o destino real e aponta para uma tela órfã | Rótulo "‹ Voltar" (ou o nome dinâmico da tela anterior, ex.: "‹ Central"). Decidir se "Meus processos" some ou vira o filtro padrão "Meus" na tela Processos · Advogada (1931:424). | rapido |
| A188 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | transversal | advogada | Etapas concluídas da barra, linhas da linha do tempo e blocos Exigências/Perícias/Prazos são mortos: não abrem o registro do passo nem o artefato | ✓ abre o registro daquela etapa em leitura (petição protocolada + comprovante, laudo, despacho da sênior com justificativa), sem habilitar ação. Cada linha da linha do tempo abre o artefato (documento, publicação, transcrição). Item de exigência abre o popup D3a.02 posicionado nele; perícia abre o laudo/popup DP.08; prazo abre o evento na Agenda. | medio |
| A189 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | D3.01 | advogada | Chips de código da linha do tempo mostram dica e diagrama de outro passo; as variantes não têm dica alguma | Alinhar rótulo, dica e diagrama por linha (12/09 → D3.01 "Registrar o motivo" ou manter D2.07 com a dica de D2; 10/09 → DP.08/DP). Fazer do chip um componente único reutilizado em todas as variantes da página. | rapido |
| A190 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | transversal | advogada | Sem atalho para o PJe, o Meu INSS, o cofre do gov.br e o perfil do perito a partir do processo | Ícone "abrir no PJe" ao lado do CNJ e "abrir no Meu INSS" ao lado do NB; "Usar senha do cofre" que copia sem exibir e grava o uso no histórico (G9); jurimetria do perito com percentual, n e link ao perfil (G22); link "pasta no Drive" enquanto não houver visualizador. | rapido |
| A191 | Advogada · Processo do cliente (completo) (72:2) | transversal | advogada | Não há onde anotar no processo nem criar tarefa ou lembrete avulso; "Pedir documento à Documentação" não abre nada | "Anotar no processo" (nota com autora, data, visível ao Jurídico, no histórico); "Nova tarefa" (responsável, prazo, prova opcional; estouro escala G15/G21); popup "Pedir documento à Documentação" com documento, item de exigência ligado e prazo, que cria o card D3a.03 e entra na linha do tempo. | medio |
| A192 | Advogada · Processo do cliente (completo) · fonte grande (72:572) | transversal | advogada | Em fonte grande a barra de ações e vários rótulos são cortados; alguns já cortam no tamanho padrão | Barra de ações com quebra em duas linhas ou rolagem horizontal com setas em +25%; badges e rótulos com auto-layout "hug" e largura mínima; conferir as três colunas nas variantes de fonte grande antes da apresentação. | rapido |
| A193 | Cliente · dados e processos (Jurídico) (73:2) | transversal | advogada | Na ficha do Jurídico, contatos gravados, documentos e laudos não abrem, e não há ligar/WhatsApp | Botões Ligar/WhatsApp ao lado do telefone e do contato de apoio (registram o contato com aviso G10 quando gravado); contato gravado abre a gravação selecionada em Transcrições; laudos e parecer abrem o documento/overlay 1654:2; tiles abrem o visualizador de documento. | rapido |
| A194 | step_D5.04 (14:506) | D5.04 | advogada | O protótipo declara o D5 "apagado, não usar" enquanto docs/bpmn/D5.md diz que o D5 vale e outras telas continuam apontando para ele | O PO decide e o protótipo reflete uma coisa só: (a) se o D5 vale, retirar o banner das cinco telas e ligar D5.01→D5.04 na Central da Advogada; (b) se foi apagado, remover os links que levam ao D5.01 e mover a conferência G14 (confirmar/desfazer o que a IA mudou) para a janela de Transcrições, com o passo que a substitui anotado em docs/bpmn/README.md. | rapido |
| A195 | Agenda · Mês (1811:287) | transversal | advogada | No Mês os eventos mostram só hora e primeiro nome, o que confunde clientes homônimos e esconde o tipo | Mostrar "08:30 · Perícia · M. das Graças" (ícone/cor do tipo + nome abreviado com sobrenome) e, nos prazos, "prazo · exig. juiz · Antônio"; tooltip com o título completo. | rapido |
| A196 | Agenda · Semana (1811:3) | transversal | advogada | A agenda é a do escritório inteiro, sem filtro "Meus eventos / do setor / todos" nem por pessoa | Adicionar o seletor "Ver: Meus (padrão) · Jurídico · Escritório" e o filtro "Quem", igual ao "Ver:" da aba Tarefas do setor (1600:981); cartão do evento ganha a inicial do responsável. Os chips por tipo passam a ser filtros clicáveis. | medio |
| A197 | Agenda · Semana (1811:3) | transversal | advogada | "+ Novo evento" e a navegação ‹ Hoje › não têm destino, e a criação livre contradiz "cada evento nasce de uma etapa do BPMN" | Popup "Novo evento" que começa por "A partir de qual tarefa/processo?" (busca) e só depois tipo, data e convidados; para tipos sem passo (audiência) exigir o processo e registrar a lacuna. Setas e "Hoje" navegam entre semanas no protótipo (ao menos uma semana seguinte). | medio |
| A198 | Agenda · Controle de protocolos (1812:410) | D2.02 | advogada | O alerta manda a advogada atribuir um protocolo sem responsável, mas ela não atribui e não há botão | Para a advogada: "Sem responsável: peça à sênior" com botão que abre o chat/Suporte com a mensagem pronta, ou "Assumir eu mesma" (autoatribuição registrada no histórico). Na cópia da Sênior, o botão "Atribuir" abre o Overlay · Atribuir tarefa (Jurídico). | rapido |
| A199 | Overlay · Evento da agenda (1812:707) | transversal | advogada | O evento não liga à tarefa da Central e as ações "Marcar como realizado" e "Remarcar" não têm destino | No overlay, linha "Tarefa: D3a.02 · Exigência do juiz · vence 30/09 · Você" com botão "Abrir a tarefa" (abre o mesmo popup que a Central). "Marcar como realizado" registra na linha do processo e fecha a tarefa quando o evento é a própria etapa (protocolo, entrevista); "Remarcar" abre o popup de data/convite com a contagem de remarcações (G15). | medio |
| A200 | Overlay · Evento da agenda (1812:707) | D3a.01 | advogada | Ações e nota de rodapé do overlay são de visita/perícia e não cabem numa audiência | Ações por tipo de evento: audiência → "Preparar testemunhas / rol", "Lembrar o cliente (convite)", "Registrar o que aconteceu"; visita/perícia/retorno → "Remarcar" com G15; prazo → "Abrir a tarefa". Registrar em docs/bpmn o passo da audiência (D3a.0x) antes de fechar a tela. | rapido |
| A201 | Clientes · Advogada (1931:130) | transversal | advogada | A lista de Clientes não diz em que etapa cada caso está nem quem cuida, e a contagem de processos abre a lista inteira sem filtro | Colunas "Etapa (código BPMN + próxima ação)" e "Responsável"; filtro rápido "Meus clientes"; a contagem de processos abre a lista já filtrada pelo cliente (ou a ficha na aba Processos). | medio |
| A202 | Processos · Advogada (1931:424) | transversal | advogada | A lista promete "administrativos e judiciais" mas só traz processos com número CNJ; falta a fase atual, o próximo prazo e o responsável | Incluir linhas administrativas (nº do requerimento/NB, "Meu INSS" em Tribunal/foro, juiz/perito "—") e colunas "Fase (código BPMN)", "Próximo prazo" e "Responsável"; ordenação padrão por próximo prazo para a advogada, mantendo "ajuizamento" como opção. | medio |
| A203 | step_D1.14 (10:112) | D1.14 | atendente | 'Motivo' é texto livre embora o painel liste seis opções fixas, e o botão diz sempre 'agendar retorno' mesmo quando o lead é arquivado | Trocar 'Motivo' por seleção com as seis opções + campo 'Detalhe'. Mostrar 'Recontatar em' só quando 'Sim, agendar recontato'. Dois CTAs conforme a decisão: 'Registrar e agendar retorno' / 'Registrar e arquivar o lead' (G16). | rapido |
| A204 | step_D1.14 (10:112) | D1.14 | atendente | A segunda metade de D1.14, 'Recontatar na data', não tem tela nem notificação; o evento 'Recontatar lead' da Agenda não abre | Criar a variante 'D1.14 · Recontatar <nome>' (ou um estado da mesma tela 10:112): motivo e data registrados, o que foi combinado, Ligar/WhatsApp, e o resultado: 'Fechou → seguir para o kit (D1.15)', 'Ainda não → novo motivo e nova data', 'Arquivar'. Na data, a Central mostra 'D1.14 Recontatar Fernanda Ruiz · motivo: sem retorno' e o evento da Agenda abre a mesma tela. | medio |
| A205 | step_D1.01 (10:3) | D1.03 | atendente | Cliente com entrevista marcada chegou: nada avisa a advogada nem abre a renovação da senha do gov.br (D1.08) | No ramo 'Entrevista agendada' mostrar o evento (15:30 · Dra. Paula · presencial/vídeo · sala) e dois botões: 'Avisar quem atende que chegou' (mensagem interna, registrada no histórico) e 'Renovar a senha do gov.br agora (D1.08)', que abre 10:89 já com a cliente. Para 'Outra etapa', o 'Encaminhar' deve dizer o que faz: cria aviso na Central do setor escolhido. | medio |
| A206 | step_D1.01 (10:3) | D1.01 | atendente | A tela do balcão não tem '+ Novo cliente', embora a instrução mande criar o lead com o mínimo | Acrescentar '+ Novo cliente' na barra do topo de 10:3 (e das demais telas do Atendimento) apontando para 73:371; no ramo 'Não, lead novo' da tela, um botão 'Criar o lead e entregar a ficha' que abre 73:371 já com o motivo 'Balcão'. | rapido |
| A207 | step_D1.01 (10:3) | transversal | atendente | Atalhos 'Entrevista e transcrições', 'Parecer médico' e 'Abrir a ficha' aparecem nas telas de triagem antes de existir cliente identificado, entrevista ou parecer | Mostrar os atalhos só quando existirem (ficha: após identificar; transcrições: quando houver gravação do próprio cliente; parecer: quando houver parecer do caso) e desabilitados com 'ainda não há' caso contrário. Em D1.05 versão cliente, nenhum atalho. Manter o padrão nas telas pós-entrevista (D1.24 etc.), onde fazem sentido. | rapido |
| A208 | step_D1.04 (10:33) | D1.04 | atendente | Resultados do contato limitados a 'Confirmou' e 'Sem resposta': faltam 'Pediu para remarcar' e 'Desistiu', e o botão único não serve para 'Sem resposta' | Ampliar os resultados: Confirmou · Pediu para remarcar (abre 73:459) · Sem resposta (registra tentativa n e agenda nova tentativa) · Desistiu (abre D1.14 com o motivo). Rótulo do CTA muda com o resultado: 'Confirmar e enviar lembrete', 'Remarcar', 'Registrar tentativa', 'Registrar desistência'. | rapido |
| A209 | step_D1.04 (10:33) | D1.04 | atendente | G15 aparece com dois limites e dois destinos na mesma tela: 'duas tentativas sobem para a sênior' e 'Tentativa 1 · limite a definir' | Deixar um único texto vindo da configuração (Gestão): 'Tentativa 1 de N · passou, sobe para <líder do Atendimento ¦ sênior>'. Confirmar com o PO quem recebe o escalonamento do Atendimento e registrar em portoes-governanca.md; o cartão da IA não deve inventar o número enquanto for 'a definir'. | rapido |
| A210 | step_D1.05 (10:54) | D1.05 | atendente | O formulário da ficha tem 3 campos, o próprio painel exige CPF e nascimento, e não há como 'abrir o cofre' para a senha do gov.br | Completar o formulário com os campos do painel (CPF*, nascimento*, endereço, pessoas na casa) e os da instrução (última atividade, desde quando parado, o que já pediu ao INSS, como chegou). Trocar 'Benefício procurado' livre pelos chips de 73:371 com 'Não sei ainda' primeiro e a nota G3. Acrescentar o bloco 'Senha do gov.br' com o botão 'Guardar no cofre' (campo mascarado, GGVP-103), nunca texto. | medio |
| A211 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | D1.04 | atendente | Na ficha do cliente o telefone é só um campo editável: falta 'Ligar' e 'WhatsApp' em um clique, como em D1.04 | No cabeçalho da ficha (ao lado de 'WhatsApp preferido'), botões 'Ligar' e 'WhatsApp' que registram o contato automaticamente em 'Últimos contatos'; e 'Registrar contato' pré-selecionando o canal usado. | rapido |
| A212 | Atendimento · Marcar reunião (73:459) | D1.03 | atendente | 'Marcar reunião' está rotulada como 'D1.03 · encaminhar / agendar', mas D1.03 é 'Encaminhar ao setor da etapa' | Trocar o chip para 'D1.01 → D1.04 · marcar a entrevista' (ou só 'Agendamento · lead novo') e reservar 'D1.03' ao ramo 'Outra etapa' de 10:3. Se o PO quiser um passo próprio 'Marcar a entrevista', registrar no README.md do BPMN antes de usar um código. | rapido |
| A213 | step_D1.16 (10:143) | D1.16 | atendente | Título "Preencher o contrato pelo modelo" e botão "Gerar contrato" dizem que a pessoa gera; no BPMN a IA preenche, a pessoa confere e o ZapSign gera | Título 'Conferir os campos do contrato'; botão principal 'Aprovar e enviar para assinatura' (abre D1.17) e secundário 'Corrigir campos' quando a decisão for 'Não'; mostrar a conferência da Ficha LOAS só nos benefícios LOAS. | rapido |
| A214 | step_D1.19 (não existe step_D1.20) (10:202) | D1.20 | atendente | Não existe tela nem tarefa para imprimir e entregar a cópia do contrato (D1.20), embora a Agenda já marque a visita para retirá-la | Sem tela nova: ao concluir D1.19 (ou ao chegar o contrato ok do ZapSign) mostrar o passo 'Imprimir a cópia para o cliente' com botões 'Imprimir' e 'Entregue em dd/mm / enviada pelo WhatsApp', gravado no histórico; ligar a visita da Agenda a esse passo. Encadear D1.19 => D1.20 => D1.21 (checklist) => D1.23 ou D1.24. | medio |
| A215 | step_D1.24 (e todas as telas de ação da jornada) (10:264) | transversal | atendente | Nenhum botão de conclusão da jornada leva a lugar nenhum; "Corrigir" em D1.19 deveria voltar à assinatura | Cada botão principal => estado 'concluído' (toast com o que aconteceu e quem recebe) e volta à Central com a tarefa riscada; 'Corrigir' => step_D1.17 com 'O que corrigir' preenchido; 'Adiar' => escolher data e criar lembrete (G15). | medio |
| A216 | step_D1.24 (10:264) | D1.24 | atendente | A tela diz que quem libera é a "Documentação", mas a tarefa está na Central do Atendimento e o BPMN põe D1.24 na raia ATENDIMENTO | Chip 'Atendimento' (ou 'Atendimento · Documentação'), texto de 'Como segue' atualizado à decisão de 29/09, e 'Suficiente · confirmado por Dra. Paula em 15/07 (G17)' na própria linha. | rapido |
| A217 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | transversal | atendente | "Minhas tarefas (7)" lista 12 itens e a ordem não segue o prazo | Contagem igual ao número de linhas; ordenar por prazo (vencidas, hoje com hora, amanhã, esta semana, sem prazo) e mostrar o prazo em todas as linhas; agrupar por dia. | rapido |
| A218 | Agenda · Semana · Atendimento (1941:2) | transversal | atendente | Na Agenda do Atendimento, os botões "☾ Escuro" e "A+" levam à Central da Advogada | Trocar o destino para variantes da própria Agenda/Central do Atendimento ou remover os botões da Agenda do Atendimento até existirem as variantes (o tema/fonte é preferência do usuário no portal real). | rapido |
| A219 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | transversal | atendente | A busca (⌕) cai na tela D1.23 e o Atendimento não tem 'Clientes': reencontrar a lead recém-cadastrada não tem caminho | Tela ou overlay de resultados (clientes, processos, tarefas) com 'Ivone' → ficha; ou dar ao Atendimento uma lista mínima 'Meus leads e clientes' (nome, CPF, próxima ação), sem petição nem valores. | medio |
| A220 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | D1.04 | atendente | Botão 'Marcar e iniciar reunião (com transcrição)' não tem destino e duplica 'Marcar reunião' | Ligar o botão a 73:459 (ou direto a 73:560 no modo 'Iniciar agora'), manter um único rótulo, e fazer o bloco 'Reuniões' mostrar a próxima reunião com 'Entrar / Iniciar' quando chegar a hora. | rapido |
| A221 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | transversal | atendente | 'Caso em andamento' abre a tela D1.23 em vez do processo, e o código diverge da Central para o mesmo cliente | Cartão abre uma 'Processo · visão do Atendimento' (etapas percorridas, próxima ação, documentos, contatos; sem petição, estratégia nem valores) ou, no mínimo, a mesma tela de etapa da Central (D3a.03). Alinhar o código entre ficha e Central. | medio |
| A222 | Cliente · dados (Atendimento) (73:199) | D5.03 | atendente | A ficha promete histórico (G14) mas não há como ver quem mudou o quê nem o valor antigo | Link 'Histórico' no cabeçalho da ficha (e ícone por campo alterado) abrindo o histórico filtrado pelo cliente, com entradas do tipo 'IA · 29/09 · Afastada desde: — → 06/2026 · a conferir (D5.04)'. | rapido |
| A223 | Atendimento · Novo cliente (73:371) | D1.10 | atendente | Chips de código não batem com o passo: 'D1.01 · reconhecer quem chegou' e 'D1.03 · encaminhar / agendar' | Chips 'Lead novo · cadastro mínimo (antes de D1.05)' e 'D1.04 · marcar / confirmar a entrevista'. Registrar em D1.md ('A conferir') que o portal cria o cadastro mínimo pelo Atendimento e que D1.10 passa a ser 'completar o cadastro depois da entrevista'; alinhar o rótulo de D1.01 na Central com o README. | rapido |
| A224 | Atendimento · Marcar reunião (73:459) | D1.04 | atendente | 'Iniciar agora' ignora tipo, data e caixas marcadas; 'Marcar e enviar convite' não confirma nada | 'Iniciar agora' troca o tipo para Telefone, desativa data/hora, mantém 'gravar com aviso (G10)' e converte 'link da ficha' e 'kit' em ações pós-ligação ('enviar pelo WhatsApp ao encerrar'). 'Marcar e enviar convite' mostra estado 'Convite enviado · lembrete 1 dia antes · evento na Agenda' e a ficha passa a exibir a reunião. Rotular 'livre/cheio' como 'agenda da Dra. Paula'. | medio |
| A225 | Atendimento · Marcar reunião (73:459) | D1.04 | atendente | Voltar rotulado '‹ Novo cliente' mesmo quando se chega pela ficha | Usar '‹ Voltar' ou rótulo dinâmico com o nome da tela de origem (Novo cliente / Cliente). | rapido |
| A226 | step_DP.02 (10:374) | DP.02 | atendente | Marcar no Meu INSS e avisar pelo modelo exigem sair da tela: sem acesso ao portal/cofre e sem modelo de WhatsApp | Adicionar no bloco Preencher: 'Abrir Meu INSS' + 'Senha do gov.br: cofre' (abre o cofre, nunca mostra em texto), 'Tipo: médica/social' (herdado), e ao lado do WhatsApp a prévia do modelo já com data, local e o que levar. Mostrar 'Tentativa 1 de N (limite a definir, G15)'. | medio |
| A227 | step_DP.02 (10:374) | DP.04 | atendente | DP.04 (data na ficha + lembrete da véspera) não aparece em nenhuma tela: a atendente não sabe se o lembrete foi agendado | Ao concluir DP.02, mostrar na própria tela (e na ficha/agenda) o bloco 'Sistema (DP.04): data gravada na ficha · lembrete D-7 (orientação, 25/09) · lembrete D-1 (confirmar presença, 01/10) · agendados'. Os dois lembretes viram tarefas na Central (DP.06 e a confirmação da véspera). | medio |
| A228 | step_DP.02 (10:374) | transversal | atendente | Botões principais e de contato não têm destino em nenhuma tela da jornada; não se vê o que acontece ao concluir | Cada botão principal volta à Central com a tarefa marcada ✓ e um aviso ('Perícia marcada · lembrete da véspera agendado') ou abre o próximo passo (DP.02 → DP.03; D1.02 papel → D1.18). 'WhatsApp' abre a prévia do modelo (GGVP-102); 'Ligar' registra o contato (D5.01). | medio |
| A229 | step_DP.06 (10:405) | DP.07 | atendente | A confirmação de presença na véspera (D-1) não tem tarefa, lembrete nem tela | Criar a tarefa 'Confirmar presença na perícia (véspera) · 01/10' gerada pelo lembrete de DP.04, com botões WhatsApp (modelo) / Ligar e 'Confirmou / Não respondeu / Vai faltar → remarcar (DP.02)'. Tirar a referência a DP.07 do texto de DP.06 e citar o lembrete da véspera. | medio |
| A230 | step_D1.02 (10:440) | D1.02 | atendente | 'Papel — vai ao scanner' não leva ao scanner e 'Digital — anexar ao card' não tem onde anexar; a notificação descreve outra etapa | 'Papel' → abre step_D1.18 do cliente identificado; 'Digital' → área de upload (arraste ou clique) que anexa ao card. Notificação D1.02: 'Receber documentos no balcão · Maria Souza · BPC/LOAS · agora'; a leitura de '2 documentos lidos, conferência humana' vira a notificação D1.18. | medio |
| A231 | step_D1.18 (10:466) | D1.18 | atendente | A tela manda 'marcar o que falta para a cobrança' mas não mostra o kit do benefício nem o que falta | Bloco 'Kit BPC/LOAS' com cada item ✓ (documento casado) ou 'falta', e botão 'Criar cobrança (D1.23)' com os faltantes já listados. Relacionar ao checklist G1. | medio |
| A232 | step_D1.18 (10:466) | D1.18 | atendente | Cabeçalho e notificação não batem com o conteúdo: benefício '—', 'fila de vários clientes' e DP.03 sem selo | Selo do benefício no cabeçalho de D1.18 e DP.03. Ou a notificação D1.18 vira uma por cliente ('Josefa Ramos · 3 documentos lidos'), ou a tela ganha uma lista da fila (cliente, documento, data) que abre a conferência de cada um. | rapido |
| A233 | step_DP.03 (10:522) | DP.03 | atendente | O checklist de DP.03 é genérico e não bate com o que a instrução pede para esta perícia | Montar o checklist pelo tipo de perícia (médica: laudo recente com data, exames de imagem, receitas, atestados; social: CadÚnico, grupo familiar, renda), cada item com estado 'no acervo (data) · Abrir' ou 'falta', e a regra 'laudo com mais de 30 dias conta como falta'. | medio |
| A234 | step_DP.03 (10:522) | DP.03 | atendente | Falta documento em DP.03 e não há como cobrar dali; a cobrança aparece como uma segunda tarefa DP.03 que abre a tela D1.23 | Em DP.03, item 'falta' ganha o botão 'Cobrar o cliente' que abre a tela de cobrança (10:239) já com o documento e a tentativa; na Central, uma tarefa só ('DP.03 · Reunir o que a perícia pede · falta laudo · 2ª cobrança') ou, se ficarem duas, codificar a cobrança como D1.23 com dica e BPMN coerentes. Registrar a dúvida do limite (G15) no glossário, não só na tela. | medio |
| A235 | step_DP.07 · Registrar o comparecimento à perícia (1818:289) | DP.07 | atendente | 'Faltou' não pede motivo nem leva à remarcação; 'Compareceu' não avisa o Jurídico | Se 'Faltou': campo 'Motivo*' (com opção 'sem justificativa'), contador 'remarcação 1 de N' e botão 'Marcar de novo (DP.02)' que abre 10:374 já com a tentativa 2. Se 'Compareceu': texto 'O Jurídico recebe a tarefa DP.08 (conferir no GERID)'. Incluir DP.07 em Minhas tarefas no dia 02/10. | medio |
| A236 | step_DP.07 · Registrar o comparecimento à perícia (1818:289) | DP.07 | atendente | O chip DP.07 mostra a dica de D2.03 e abre o BPMN D2 em vez do DP | Criar Tooltip · DP.07 ('Comparecimento e remarcação · PESSOA · raia ATENDIMENTO · fluxo DP') e apontar o clique para 'BPMN · tela cheia · DP'. | rapido |
| A237 | step_D2.06b (10:299) | D2.06 | atendente | "Avise o Financeiro" é um passo manual fora da tela; o sistema já sabe entregar o agendamento ao Financeiro | Ao clicar "Agendar": criar o evento na Agenda e a notificação D2.06 do Financeiro automaticamente; trocar o texto por "Ao agendar, o evento entra na Agenda e o Financeiro é avisado" e mostrar essa linha como resultado da ação. | medio |
| A238 | step_D2.06b (10:299) | D2.06 | atendente | O contato de apoio e a preferência de contato da ficha não chegam às telas em que a atendente precisa combinar algo com o cliente | No bloco "Contato do cliente" de todas as telas de ação: linha do contato de apoio com Ligar/WhatsApp e a preferência de horário; em D2.06b, "Quem acompanha" pré-preenchido com o contato de apoio. | rapido |
| A239 | step_D3b.03 (10:320) | D3b.03 | atendente | O portão G8 aparece só como frase: o botão "Enviar aviso" está habilitado e a tela não diz se o OK da advogada existe | Estado explícito do portão na tela: sem OK, botão desabilitado, selo "Bloqueado · aguardando o OK da advogada (G8)" e link "ver prestação de contas: quem deve dar o OK"; com OK, linha "OK da advogada: Dra. Paula · 28/09" e botão liberado. Incluir o OK como primeira trava do painel "Antes de concluir". | medio |
| A240 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | D3a.03 | atendente | A Central mostra o prazo processual da exigência, mas o que rege o trabalho da atendente é o prazo interno, um dia antes | Na Central, exibir o prazo interno como data principal ("até 29/09") e o processual como complemento ("juiz: 30/09"), com a cor crítica calculada pelo interno. | rapido |
| A241 | Central de trabalho · Atendimento (11:2) | D2.06 | atendente | O estado da jornada se contradiz entre Central, tela de ação, Agenda e Financeiro, o que impede demonstrar o fluxo de ponta a ponta | Um caso por jornada em todos os pontos: Marta Reis em D2.06 (Central pendente → tela D2.06b → após Agendar, Agenda e Financeiro), e Lúcia Prado em D3b.02/D3b.03 (advogada → OK → aviso liberado ao Atendimento → Financeiro). Cleide fica só na D1.19. | rapido |
| A242 | step_D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz (laço do setor) (1818:102) | D3a.03 | atendente | "Registrar", "Consegui, subir no card" e "Ainda não" não têm destino, e a tela não diz o que acontece depois de subir o card | "Registrar" com "Consegui" → volta à Central com a linha D3a.03 marcada "card subido · aguardando a manifestação da advogada"; com "Ainda não" → adiciona a tentativa na lista, sugere próxima data e volta. Uma linha na tela: "Ao subir o card, a advogada é avisada para manifestar (D3a.04)". | rapido |
| A243 | step_D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz (laço do setor) (1818:102) | transversal | todas | Nas telas novas (1815:*/1818:*) o chip do código mostra a dica de D2.03 e abre o BPMN do D2, seja qual for o passo | Reapontar hover e clique de cada chip para a tooltip e o BPMN do próprio passo (criar as tooltips que faltam: D3a.03, D3b.06, D3b.01, D3b.04, D2.06 Financeiro, D1.23 sênior, DP.07, D4.02, D3.01, D1.07, D1.21). | rapido |
| A244 | step_D1.08 (10:89) | D1.08 | atendente-lider | Telas de ação e ficha abertas pelo líder perdem o cabeçalho do líder (sem Clientes/Processos, 'Início' vai à Central do atendente) | Cabeçalho renderizado pela função logada em todas as telas de ação e na ficha (como já é em Agenda/Clientes/Processos), ou pelo menos 'Início' → Central da função de origem. No Figma, variantes 'líder' das telas mais usadas pelo líder (D1.08, DP.07, D1.01, D1.14 e a ficha) ou usar 'Voltar do histórico' também no 'Início'. | medio |
| A245 | Overlay · Atribuir tarefa (Atendimento) (1600:1282) | D1.08 | atendente-lider | O overlay fala de outra tarefa e sugere prazo depois do horário em que ela precisa estar feita | O overlay herda a tarefa clicada (código, cliente, benefício, prazo). O prazo sugerido nunca passa do prazo da etapa ('hoje, até 14h'); prioridade sugerida 'Urgente' quando vence no dia. Ao pré-selecionar alguém, mostrar por que ('menor carga', 'livre até 14h') e avisar se a disponibilidade não cabe no prazo. | rapido |
| A246 | Overlay · Atribuir tarefa (Atendimento) (1600:1282) | D1.08 | atendente-lider | Campo 'Recado' livre numa tarefa de senha gov.br, sem lembrete do cofre (G9) | Dica fixa sob o campo: 'Não escreva senha nem dado de saúde aqui; senha só no cofre (G9)'. Bloqueio simples ao detectar 'senha'/'gov.br' seguido de dígitos, com aviso. | rapido |
| A247 | Central de trabalho · Atendimento · líder (1600:2) | D1.02, D1.24, D3a.03, DP.03, D1.18 | atendente-lider | Ponto vermelho nas cinco últimas notificações sem legenda | Selo 'Documentação' no chip do código ou legenda no rodapé ('• tarefas da Documentação'); urgência só pelo selo de prazo. | rapido |
| A248 | Central · Atendimento · tarefas do setor (líder) (1600:90) | transversal | atendente-lider | Não há seleção múltipla nem ação em lote para atribuir ou redistribuir tarefas | Checkbox por linha e barra de ações '3 selecionadas · Atribuir a… · Prazo · Prioridade · Deixar sem responsável'. Botão 'Distribuir as sem responsável' com sugestão da IA pela carga do dia, que o líder confere e confirma (a IA sugere, a pessoa decide). Opção 'Agrupar por cliente' para tarefas do mesmo caso/perícia. | medio |
| A249 | Central · Atendimento · tarefas do setor (líder) (1600:90) | D1.23 | atendente-lider | Laço de cobrança/remarcação e limite G15 não aparecem por linha; o líder não vê o que está prestes a subir | Na linha, mostrar 'laço 2/3 · próxima 30/09' para tarefas com laço (D1.23, D1.14, DP.02, DP.07) e o estado 'Escalada à sênior (G15) · aguardando decisão' com link ao caso; chip 'Perto do limite'. O limite continua configurado pela Gestão; a tela só exibe. | medio |
| A250 | Central · Atendimento · tarefas do setor (líder) (1600:90) | transversal | atendente-lider | Equipe da lista não é a mesma do overlay: Dani Rocha não existe nos chips e as cargas não fecham | Chips para toda a equipe do setor, inclusive com '(0)'; um único cálculo de carga (tarefas com prazo hoje) usado na lista, nos chips e no overlay. | rapido |
| A251 | Central · Atendimento · tarefas do setor (líder) (1600:90) | transversal | atendente-lider | Quem atribuiu e quando não aparece na lista; reatribuir não avisa quem perdeu a tarefa | Na linha (ou no hover do avatar): 'por Você · 28/09 10:12' e link 'Histórico'. No overlay, ao reatribuir, checkbox 'Avisar quem tinha a tarefa' marcado por padrão e campo 'Motivo (opcional)' que vai ao histórico. | rapido |
| A252 | Clientes · Atendimento líder (1927:605) | transversal | atendente-lider | 'Exportar CSV' da base inteira sem trava nem registro | Exportar só o que está filtrado, sem CPF, com motivo registrado no histórico; ou restringir a exportação ao perfil de Gestão. | rapido |
| A253 | Agenda · Controle de protocolos · Atendimento · líder (1941:1664) | D2.02 | atendente-lider | Aviso manda o líder do Atendimento atribuir um protocolo no Meu INSS, tarefa do Jurídico (G2) | Para o líder do Atendimento, trocar por 'Protocolo sem responsável no Jurídico: Otávio Nery, ter 29/09 10:00' com botão 'Avisar a sênior no chat' (ou esconder o chamado à ação). Manter as tabelas como leitura, que é o que interessa ao Atendimento (saber o que foi protocolado para avisar o cliente). | rapido |
| A254 | Agenda · Semana · Atendimento · líder (1941:945) | transversal | atendente-lider | Agenda do líder sem filtro por pessoa; eventos da semana não abrem; '+ Novo evento' sem destino | Chips 'Ver: todos · Você · Bia · Carlos · Dani' e por tipo (visitas, perícias, idas ao banco, retornos); eventos clicáveis abrindo o overlay; '+ Novo evento' → 'Atendimento · Marcar reunião' (ou um formulário de evento com o passo do BPMN de origem). | medio |
| A255 | Overlay · Resultado da perícia (1579:431) | DP.09 | Advogada | Atualizar o perfil do perito (DP.09, IA grava no RAG) não tem onde ser conferido: 'Perfil do perito' é texto e nenhuma tela mostra o que a IA extraiu do laudo | Popup 'Perfil do perito' aberto do chip, com o que a IA acrescentou a partir deste laudo e confirmar/desfazer, registrado no histórico. | medio |
| A256 | Overlay · Pedir petição (1582:348) | D4.07 | Advogada | Buscar antes de escrever (D4.07) não tem onde ser conferido: o acervo consultado pela IA é texto sem link em todo o protótipo | Popup 'Acervo consultado' (casos, motivos do banco, peças citadas) aberto do texto do acervo nos popups de petição, manifestação e estudo de caso. | medio |
| A257 | Overlay · Exigência do juiz (D3a.02) (1815:498) | D4.03 | Advogada | O prazo contado pelo sistema (D4.03, G12) aparece só como texto: não há onde conferir a contagem nem corrigir | No popup D3a.02 (e em step_D3a.01), bloco 'Prazo: publicado em · dias · termo final · lado seguro (G12)' com 'Corrigir prazo' registrado no histórico. | medio |
| A258 | step_D1.21 · Checklist do benefício e boas-vindas (1818:2) | D1.21 | Atendimento | A conferência humana do checklist da IA (D1.21), do kit (D1.15) e das boas-vindas (D1.22) não tem caminho: a tela é órfã | Notificação 'Conferir checklist' na Central do Atendimento (após D1.18/D1.19) → 1818:2; 'Gerar cobrança das pendências' → step_D1.23 · Cobrar documento; quando não há pendência, 'Enviar boas-vindas' → step_D1.24. | rapido |
| A259 | step_D3b.03f (16:208) | D3b.03 | financeiro | "Lançar" e "Divergência, devolver à advogada" não têm destino nem estado posterior | "Lançar" → tela de confirmação ("Lançado · R$ 21.480 · 29/09 · recibo nº ...") e volta à Central com o item riscado; texto antes do botão: "Ao lançar: o Atendimento recebe a tarefa de avisar a cliente e marcar a ida ao banco (D2.06b/D3b.03)". "Divergência" → campo do motivo obrigatório + anexo, cria tarefa D3b.02 na Central da advogada e deixa o item como "devolvido à advogada em dd/mm" no painel. | medio |
| A260 | step_D2.06 · Ida ao banco agendada — confirmar o recebimento (1818:359) | D2.06 | financeiro | Passar o mouse no código D2.06 mostra a dica de D2.03 ("Precisa de perícia?") | Criar "Tooltip · D2.06" ("D2.06 · Deferido: prestação de contas e ida ao banco · PESSOA · raias JURÍDICO/FINANCEIRO/ATENDIMENTO · fluxo D2") e apontar o hover das duas telas para ele. | rapido |
| A261 | Financeiro · painel (1930:4) | D2.06 | financeiro | Uma única tela rotulada D3b.03f / "sentença procedente" serve para prestações administrativas e acordos | Tornar a tela de lançamento genérica ("Receber e lançar a prestação de contas") com o código do passo conforme a origem (D2.06 para INSS deferido, D3b.03 para sentença/acordo) e o subtítulo com a origem real ("deferido no INSS 22/09", "sentença procedente · RPV paga 26/09", "acordo homologado"). Na Central, gerar a notificação D2.06 quando a advogada conclui a prestação (1815:77 "Concluir a prestação"). | medio |
| A262 | Financeiro · painel (1930:4) | transversal | financeiro | Não dá para fechar o mês nem criar um lançamento avulso | Botão "Fechar o mês" com checklist (todas as prestações "Lançar" lançadas, "Aguardando OK" listadas como pendência para o mês seguinte, atrasados com cobrança registrada, conciliação do extrato) e relatório fechado exportável; rodapé da tabela com os totais por status; "+ Lançamento" abre o formulário (cliente/processo, tipo, valor, vencimento, comprovante). | medio |
| A263 | Financeiro · painel (1930:4) | transversal | financeiro | Os indicadores do painel não são acionáveis e "Mensalidades em atraso" é só um percentual | Cada cartão filtra a tabela ao clicar (status = Lançar / Aguardando OK / A receber / Atrasado); "Mensalidades em atraso" mostra "4 clientes · R$ 1.400 · até 50 dias" além do percentual. | rapido |
| A264 | Processos · Financeiro (1933:322) | transversal | financeiro | Clientes e Processos do Financeiro são cópias das outras funções, sem coluna financeira | Na variante do Financeiro, trocar Juiz/Perito por "A receber", "Honorários (%)", "Situação financeira" (em dia / atrasado / a lançar) e filtro por status financeiro; em Clientes, coluna "Mensalidade/atraso" e "Saldo a repassar". Linhas abrem as variantes financeiras da ficha e do processo. | medio |
| A265 | Agenda · Semana · Financeiro (1941:2831) | transversal | financeiro | Na Agenda do Financeiro, "☾ Escuro" e "A+" levam à Central da Advogada | Enquanto não houver variantes escuras/fonte grande das telas do Financeiro, retirar os dois botões da Agenda do Financeiro (como nas demais telas da função); no portal real, tema e fonte são preferência do usuário e não trocam de tela. | rapido |
| A266 | Agenda · Semana · Financeiro (1941:2831) | transversal | financeiro | A Agenda do Financeiro mostra a agenda inteira do escritório e não tem a categoria de vencimentos | Na Agenda do Financeiro, filtro padrão em "Idas ao banco" e uma categoria "Vencimentos e créditos previstos" (mensalidades, RPV/precatório previstos, fechamento do mês), nascida dos lançamentos do painel; as demais categorias ficam disponíveis, mas desligadas por padrão. | medio |
| A267 | Central de trabalho · Financeiro (59:863) | D2.06 | financeiro | A tarefa "confirmar o recebimento" chega antes da ida ao banco acontecer | Só notificar o Financeiro quando o Atendimento marcar a ida ao banco como realizada (ou no dia, após a hora); antes disso, mostrar em "Aguardando outros" como "ida ao banco marcada para 01/10 · Atendimento". Se o dinheiro cai por RPV/precatório sem ida ao banco, a tarefa nasce do crédito (D3b.01). | rapido |
| A268 | Central de trabalho · Financeiro (59:863) | transversal | financeiro | Contador da Central diz 3 tarefas, mas a lista tem 2 | Contador igual ao número de itens listados (ou um terceiro item real, por exemplo "Mensalidade atrasada · Sebastião Nunes · cobrar", que faria sentido para a função). | rapido |
| A269 | Central · Jurídico · tarefas do setor (Sênior, líder) (1600:672) | transversal | senior | Contagens e ordem da lista do setor não batem com 'Minhas tarefas' nem com a própria regra do rodapé (G15) | Uma fonte só para as duas abas (as 6 da sênior dentro das 12 do setor); ordenar por escalada (G15) → sem responsável → prazo; selo 'estourou' ou 'escalada' na linha; mesmo elenco nas duas versões. | rapido |
| A270 | step_D2.01 (e 16:39, 16:64, 16:99, 16:136, 1818:440) (16:2) | transversal | senior | Nenhum botão de decisão da sênior tem destino: não se vê o que acontece depois de aprovar, despachar, registrar ou concluir | Cada botão leva a um estado 'concluído' (painel ou toast): o que foi decidido, quem recebeu a tarefa seguinte e o prazo (ex.: 'Aprovado · Léo recebeu D2.02 Protocolar no Meu INSS · hoje'), gravado no histórico; depois volta à Central com o item removido da fila. 'Recusar/Reprovar' abre o campo obrigatório de justificativa antes de concluir. | medio |
| A271 | step_D1.23 · Cobrança estourou o limite: decidir (1818:440) | D1.23 | senior | Na tela da cobrança estourada o chip D1.23 abre a dica e o BPMN errados, e o atalho da ficha abre a variante do Atendimento | Chip → Tooltip · D1.23 e BPMN D1; atalho da ficha → variante Jurídico; linha 'Limite: n tentativas em x dias (configurado em Gestão)' ao lado das tentativas, e 'volta para: <atendente responsável>' junto às opções de decisão. | rapido |
| A272 | Gestão · Sênior (1928:2) | D4.05 | senior | Gestão sem drill-down nem filtros: nenhum número leva aos processos por trás dele e o único seletor (safra) não tem ação | Todo número, barra e linha vira link para Processos · Sênior com o filtro aplicado (benefício, foro, desfecho, 'faltou à perícia'); filtros globais no topo (período por safra/mês, benefício, foro, advogada) aplicados a todos os blocos; 'Exportar relatório' com destino (PDF/CSV do que está filtrado). | grande |
| A273 | Gestão · Sênior (1928:2) | D4.05 | senior | O painel responde 'onde' e parte do 'por quê', mas não 'com quem' nem o motivo das perdas, e não mostra se 'O que mudar' está funcionando | Três blocos: 'Por pessoa' (advogada responsável, atendente do laço), 'Por juiz e perito' (êxito, laudo favorável, tempo), 'Por que perdemos' (motivos de indeferimento e de improcedência agrupados: laudo contrário, falta de prova, tese não acolhida, extinção), todos com 'amostra insuficiente' quando n < mínimo (G22) e sem dado de saúde individual; coluna '2026 até agora' em Melhorou/Piorou/O que mudar, com cada passo linkando ao glossário/fluxo. | grande |
| A274 | Gestão · Sênior (1928:2) | D4.05 | senior | 'Êxito por tipo de benefício' esconde as carteiras pequenas em vez de rotulá-las 'amostra insuficiente' (G22) | Listar as carteiras abaixo do mínimo ao fim do bloco com 'amostra insuficiente (n decididos)', sem percentual, e o mesmo padrão nos demais blocos por recorte. | rapido |
| A275 | step_DP.03b · Cobrar documento da perícia (e Tooltips duplicadas 1680:2/1680:370, 1680:74/1680:394, 1680:170/1680:378…) (10:239) | DP.03 | Atendimento | O chip DP.03 mostra a dica de D1.23 e abre o BPMN D1; e há duas dicas para o mesmo código, o que faz as correções divergirem | Uma dica por código (componente Tooltip com o código como propriedade, ou um único frame por código reutilizado pelas telas de ação e pela linha do tempo), e uma conferência automática: para toda tela step_X, o chip deve apontar para Tooltip · X e BPMN · tela cheia · <diagrama de X>. Corrigir 10:239 para Tooltip · DP.03 e tela cheia DP. | rapido |
| A276 | Central de trabalho · Atendimento (busca "⌕" em todas as Centrais) (11:2) | transversal | Todas as funções | A busca "Buscar processo, cliente ou tarefa" não tem tela de resultados e cai numa tela diferente por função | Um overlay de sugestões da busca, compartilhado (com a barra da função), agrupado em Tarefas / Clientes / Processos, com os itens ligados aos destinos da função (tarefa → tela de ação; cliente → ficha da função; processo → processo da função). Um só frame por função, aberto pelo "⌕" em todas as Centrais. | medio |
| A277 | Glossário · códigos do BPMN e portões (e BPMN · D5 1653:689, BPMN · tela cheia · D5 1676:707, Tooltips D5.01 1680:98 e D5.04 1680:290) (1653:891) | D5 | Todas as funções | O glossário ainda oferece "Abrir o fluxo D5" e D5.01–D5.05 como fluxo vivo, levando a telas marcadas "Não usar" | Retirar a seção D5 do glossário e a tela cheia D5, ou mantê-la como nota histórica sem links ("D5 apagado em 28/09: registrar conversa vive na ficha e no processo, sem código de passo"). Apagar 10:343, 14:506, 1680:98, 1680:290 e 1676:707, ou movê-los para a página de referência. Alinhar docs/bpmn/D5.md e README com a decisão. | rapido |
| A278 | Laudo novo · resumo e comparação da IA (D1.21M) — e Cliente · dados (Atendimento) 73:199 "‹ Central", processo 72:2 "‹ Meus processos", Marcar reunião 73:459 "‹ Novo cliente", Reunião 73:560 "‹ Sair" (2087:2) | D1.21M | Todas as funções | "Voltar" ora é ação de histórico com rótulo fixo que mente, ora é link fixo que ignora de onde a pessoa veio | Rótulo único "‹ Voltar" com ação de histórico em todas as telas (incluir 2087:2); onde o destino fixo importa (encerrar a reunião), usar um botão de ação ("Encerrar") e não o Voltar. Apagar 33:3 ou deixar de citá-la. | rapido |
| A279 | Central de trabalho · Atendimento · chat: o cliente ligou (resposta) — e 2107:215…2107:1742, 2108:2, 2108:163, 2085:2, 2086:2 (2107:2) | transversal | Todas as funções | As telas de resposta e de confirmação do chat são becos: barra do topo, seletor e lista de tarefas estão desenhados mas não têm link | Todas as telas de chat são a própria Central com a conversa aberta: usar o mesmo componente da Central (barra, seletor, busca, abas e lista com links) e só trocar o bloco do chat. Adicionar "× Limpar" no cabeçalho do chat e fazer "⌂ Início" voltar à Central limpa. | medio |
| A280 | Central de trabalho · Sênior · chat: criar tarefa (card de confirmação) — e 2052:2, 2085:2, 2108:163, 2086:2 (2108:2) | transversal | Todas as funções | Depois de "Confirmar" cada função cai num lugar diferente e só a Advogada vê a tarefa criada | Um padrão único: Confirmar volta à Central com a linha nova (ou a linha atualizada) marcada "criada agora pelo chat", como em 2086:2, e uma mensagem do chat "feito: …" com link para a tarefa. Fazer as variantes "tarefa criada" para Sênior, Financeiro, Atendimento e Estagiário (ou uma só com a linha nova). | medio |
| A281 | Advogada · Meus processos (e Suporte IA fixo · Central 1814:2, Suporte IA fixo · Processo 1814:159) (33:3) | transversal | Advogada | Três telas órfãs na página navegável: nada leva a elas, mas elas ainda ligam a dicas, D5.01 e ao processo | Mover 33:3, 1814:2 e 1814:159 para a página "Jurídico (simulação)" ou "Page 1" (referência) ou apagá-las; se o "painel de IA fixo" for uma proposta a validar com o PO, registrar em figma.md como alternativa e ligá-la por um botão de demonstração. | rapido |
| A282 | Central de trabalho · Financeiro (e todas as Centrais, Clientes, Processos, Gestão, Financeiro · painel, tarefas do setor, glossário e telas de chat) (59:863) | transversal | Todas as funções | A aba "✦ Suporte" só existe nas telas de ação, no processo, na ficha e na Agenda; falta em todas as Centrais e nas listas | Transformar a barra do topo + aba de suporte num componente único do Figma (uma instância por função, com os botões variando por propriedade) e colocá-lo em todos os frames, inclusive Centrais, listas, Gestão, Financeiro, glossário e telas de chat. No portal real, o Chatwoot embutido é global; o protótipo deve mostrar isso onde a pessoa mais precisa: na Central. | medio |
| A283 | Central de trabalho · Financeiro (59:863) | D3b.03 / D2.06 | Financeiro | "Financeiro" aparece duas vezes na barra, o contador diz 3 com 2 tarefas e faltam as abas Minhas tarefas / Tarefas do setor | Renomear o botão da barra para "Painel" ou "Lançamentos" (o chip de perfil continua "Financeiro"); corrigir o contador para 2 ou incluir a terceira tarefa (ex.: "Lançar" pendente do painel); adicionar as duas abas ou registrar em figma.md que o Financeiro, sendo uma pessoa só, não tem aba de setor. | rapido |
| A284 | Overlay · Chat de suporte (usado por 95 telas de todas as funções; 60:193 só pelas órfãs 33:3 e 59:60) (60:2) | transversal | Todas as funções | O Suporte é um só para todas as funções, com a conversa-exemplo do D2.05 e três botões sem destino, e não mostra que herda o perfil | Um overlay de suporte por função com exemplo da própria raia (Atendimento: D1.23/G15; Advogada: G21; Sênior: G4/G15; Financeiro: G8), o chip do perfil visível no cabeçalho do chat, e os três botões ligados: "Abrir <passo>" → a tela de ação da função, "Ver o portão" → Glossário (âncora no G), "Falar com uma pessoa" → estado "humano entrou". Reaproveitar 60:193 como a versão da Advogada. | medio |
| A285 | Central de trabalho · Advogada · tema escuro (e · fonte grande 66:390; processo 72:287 e 72:572) (66:284) | transversal | Advogada | As variantes escuro/fonte grande são cópias antigas: ao trocar o tema somem duas tarefas e 28 links do processo | Como as coleções de variáveis Tema (Claro/Escuro) e Acessibilidade (Padrão/Fonte grande) já existem e toda cor/tamanho está ligado a elas, trocar as cópias por um único frame com modo de variável; no protótipo, a ação "Set variable mode" no botão ☾/A+ troca o modo sem duplicar tela. Se as cópias forem mantidas, sincronizar hoje as duas tarefas e os 28 links. | medio |

# 5. Como foi a experiência, por jornada

## AT-1 · atendente · Chegada e triagem do lead (D1.01, D1.03, D1.04, D1.05, D1.14)

Entro na Central do Atendimento (11:2). Vejo a fila "O que você tem que fazer" com D1.04 Josefa Ramos (entrevista hoje 15:30) e um item fixo "D1.01 Reconhecer quem chegou · Balcão · agora". Não vejo a agenda do dia nem quem está para chegar; para saber isso preciso ir ao botão Agenda.

Chega um senhor ao balcão sem agendamento. Clico em D1.01 (10:3). A tela me pergunta "O que o cliente veio fazer?" antes de eu saber quem ele é: não há campo de busca (o painel lateral diz "Buscar por nome, CPF ou telefone", mas o campo não existe) nem a lista de agendados de hoje. As decisões "Já é cliente? / Lead cadastrado?" ficam à direita como chips inertes. Quero criar o lead e entregar a ficha, mas o "+ Novo cliente" só existe na Central; volto, crio o lead, marco a entrevista (fluxo Novo cliente → Marcar reunião funciona bem, com convite e link da ficha).

Toca o telefone: é a Josefa confirmando. Abro D1.04 (10:33). Tenho o nome, o telefone, Ligar e WhatsApp e um roteiro bom do que pedir para o BPC/LOAS. Mas a tela não diz a data, a hora, se é vídeo ou presencial nem com qual advogada é a entrevista; teria de abrir a Agenda para confirmar. Não há modelo de mensagem para o WhatsApp nem botão "Enviar o link da ficha" para a decisão "Não, enviar a ficha à cliente". A Josefa pede para remarcar: a tela só tem "Confirmou" e "Sem resposta". "Confirmar entrevista" não leva a lugar nenhum.

Tento abrir a ficha de atendimento (D1.05, 10:54): não há caminho a partir da Central, de D1.01 nem de D1.04. Quando chego pelo Figma, a barra do topo é a da Advogada (Início leva à Central da Advogada, com Clientes e Processos que eu não deveria ter). O formulário tem só Nome, Telefone e Benefício; o próprio painel diz que CPF e nascimento são obrigatórios. A instrução manda "abrir o cofre" para a senha do gov.br, mas não há botão. E a tela, que o cliente vai preencher, traz atalhos internos ("Parecer médico", "Entrevista e transcrições").

Um lead que fez a entrevista semana passada não fechou. Procuro D1.14: só aparece em "Tarefas do setor" (1600:393), sem link. Abrindo direto (10:112), a tela diz apenas "Lead": sem nome, telefone, benefício nem o que a advogada e o cálculo disseram. O motivo é texto livre (o painel lista opções fixas) e o botão é sempre "Registrar e agendar retorno", mesmo para arquivar. No dia do recontato não existe tela nem notificação; na Agenda o evento "Recontatar lead" não abre.

Na ficha do cliente (73:199) tenho endereço, contato preferido, Registrar contato e Marcar reunião, mas o telefone não tem Ligar/WhatsApp como em D1.04. Saio do portal para: ver a agenda ao lado do balcão, escrever a mensagem de confirmação, avisar a doutora que o cliente chegou e anotar o recontato.

## AT-2 · atendente · Senha gov.br, cálculo, contrato, assinatura, cobrança e liberação (D1.08, D1.13, D1.16, D1.17, D1.19, D1.20, D1.23, D1.24)

Entro na Central do Atendimento (11:2). A aba diz "Minhas tarefas (7)", mas conto 12 linhas, e a ordem não segue o prazo. Não há nenhuma notificação de senha do gov.br, cálculo, contrato a conferir nem cobrança de documentos do kit; a senha da Josefa (entrevista às 15:30) só aparece em "Tarefas do setor", sem responsável e sem ser clicável.

Abro D1.08 pela URL da tela (10:89). O cartão manda ligar para o Antônio e pedir o celular cadastrado, mas não há botão Ligar/WhatsApp, não vejo o CPF dele, não há link para o gov.br nem o estado do cofre. Se não consigo renovar, só tenho "Por que não foi possível" e um botão "Guardar no cofre" que não faz sentido nesse ramo; ninguém avisa o cliente por mim. Anotaria o CPF num papel e abriria o gov.br em outra aba.

Vou calcular tempo e pontos (D1.13, 14:159): a tela é da Advogada (barra com Clientes/Processos, "Você · Advogada responsável"), a cliente tem benefício sem cálculo, "Pontos" está em branco e não há CNIS para conferir. Para decidir "Já pode se aposentar?" eu teria de abrir o Meu INSS por fora.

Em D1.16 (10:143) devo conferir os campos que a IA preencheu, mas a tela não mostra campo nenhum nem o contrato: só três checkboxes (dois já marcados) e "Gerar contrato". Em D1.17 (10:176) escolho ZapSign, mas não há link, status, data de envio nem WhatsApp para acompanhar; a trava diz que o botão só habilita com o documento devolvido pelo ZapSign, ou seja, nunca.

Na Central, a notificação "D1.17 · Nair Souza" me joga na tela D1.24 do Sebastião, e "D1.24 · Sebastião" me joga na tela de cobrança de laudo da Maria das Graças. Com a busca (lupa) também caio nessa mesma tela.

D1.19 (10:202): a Central dizia "a IA apontou 1 pendência", mas a tela diz que está tudo reconhecido e não mostra o que comparar; "Ver contrato na íntegra" não abre nada. "Está certo — seguir" não leva a lugar nenhum; não existe passo para imprimir a cópia (D1.20), embora a Agenda já marque a visita da Cleide "retirar a cópia do contrato" em 01/10.

A tela chamada step_D1.23 (10:239) é na verdade DP.03 (laudo para a perícia, chip DP.03, dica D1.23). A cobrança de documentos do kit (D1.23 de verdade) não tem tela: só aparece na sênior quando estoura o limite.

Chego a D1.24 (10:264): os três itens de "Conferir" já vêm marcados e o botão liberado, a lista de documentos não traz CAT nem CNIS que o próprio cartão pede, e "Abrir" não abre. O chip diz "Documentação". Pelos atalhos, a transcrição me mostra CID e diagnóstico, apesar de a ficha dizer que dado de saúde é só do Jurídico. Concluo no escuro: nenhum botão de conclusão da jornada me devolve à Central.

## AT-3 · atendente · Novo cliente, reunião com transcrição e conversa registrada (D5.01, D5.03)

Sou a atendente. A Ivone liga, nunca foi cliente. Na Central (11:2) clico "+ Novo cliente" e caio numa tela boa (73:371): nome, CPF, WhatsApp, como chegou, benefício de interesse "só sugestão (G3)", e o aviso de que o portal abriria a ficha se o CPF já existisse. O chip diz "D1.01 · reconhecer quem chegou", que não é o passo do BPMN para lead novo, mas sigo.

"Salvar e marcar a entrevista" abre Marcar reunião (73:459): tipo, dia, hora, com quem, quatro caixas (convite WhatsApp, gravar com aviso G10, link da ficha D1.05, kit G1). A Ivone está na linha, então clico "Iniciar agora (cliente ao telefone)".

A tela de Reunião (73:560) abre já como "vídeo · Dra. Paula + você", chip D1.09, com a doutora falando — eu tinha iniciado uma ligação de telefone, sozinha. A transcrição ao vivo é ótima: aviso de gravação marcado às 10:31, a IA preenchendo a ficha ao lado com "confirmado / detectado / pendente", pendências apontadas. Pergunto a senha do gov.br e digo "eu abro o cofre pra você digitar" — mas não há botão de cofre em lugar nenhum; pelo telefone ela não tem como digitar na minha tela.

"Encerrar e gerar resumo" me joga direto na ficha (73:199), que é a do Antônio (dados fictícios, tudo bem), mas sem resumo, sem "o que a IA mudou", sem "enviado à Dra. Paula", e o bloco Reuniões diz "nenhuma marcada". Os campos não têm marca de "preenchido pela IA · a conferir".

Quero subir a gravação da ligação de ontem com a Maria: na ficha, "Registrar contato" abre a step_D5.01 (10:343), que tem uma faixa vermelha "Removido: o D5 foi apagado do BPMN. Não usar", só dois campos de texto (Canal, Resumo) e um "Salvar conversa" que não leva a nada. Nada de subir áudio ou gravar no ato.

Volto à Central: não existe notificação de D5 (conversa a subir, resumo a conferir); a única entrada para a D5.01 é a notificação "D2.06 Agendar a ida ao banco", que está ligada errada. A busca (⌕) cai na D1.23. Sem botão Clientes na minha função, reencontrar a Ivone depende dessa busca.

"▶ Transcrições (2)" abre o overlay (1626:2), que é a melhor tela da jornada: resumo, informações extraídas com destino (ficha / processo / cofre / pendência), transcrição com prova — mas me mostra CID e diagnóstico, que a própria ficha diz que só o Jurídico vê. O cartão "Caso em andamento" abre a tela D1.23, não o processo; a Central diz que a tarefa do Antônio é D3a.03.

## AT-4 · atendente · Perícia e documentação (DP.02, DP.04, DP.06, DP.03, D1.02, D1.18, D2.05d)

Entro na Central do Atendimento (11:2). Em "Minhas tarefas" vejo duas linhas DP.03 para a mesma Maria das Graças ("Cobrar o laudo médico", vence hoje; "Reunir o que a perícia pede", até 01/10) e uma DP.02 "Marcar a perícia com a cliente" que já traz "INSS 02/10, 08:30". Fico em dúvida: a perícia já está marcada ou não?

Clico em DP.02 (10:374). O cartão "O que você deve fazer" é bom: agência perto de Santo Amaro, manhã, conferir o kit antes, avisar pelo WhatsApp com o modelo. Mas os campos Data/Local estão vazios, não há botão para abrir o Meu INSS nem o cofre da senha, o WhatsApp não abre modelo algum e "Marcar e avisar o cliente" não leva a lugar nenhum. Nada me diz que o sistema vai agendar o lembrete da véspera (DP.04).

Volto e abro DP.03 (10:522). A instrução pede laudo recente, exames de imagem, receitas e atestados, mas o checklist mostra "Laudos e exames / CadÚnico / grupo familiar", genérico e com itens de avaliação social numa perícia médica. Se falta o laudo, o texto manda "disparar a cobrança (D1.23)", mas não há botão; a cobrança é a outra notificação DP.03, que abre a tela step_D1.23 com chip DP.03 e dica D1.23.

Procuro DP.06 (preparar a cliente, 10:405): não está em "Minhas tarefas" e, em "Tarefas do setor", a linha existe mas não abre. Chego só pelo grafo. Lá, a trava é "Revisei a orientação", mas a orientação não aparece: só o rótulo "padrão + perfil do perito" (perfil do perito é da social, não da médica). "Confirme presença um dia antes (DP.07)" não gera tarefa nem lembrete.

DP.07 (1818:289) só existe na aba do setor: "Compareceu / Faltou" sem motivo da falta, sem "marcar de novo", e o nome da cliente abre a ficha do Jurídico (com saúde).

Balcão: D1.02 (10:440) me manda identificar de quem é o documento, mas não há campo de busca; "Papel — vai ao scanner" não leva ao D1.18. Em D1.18 (10:466) a notificação prometia uma fila de vários clientes, a tela é só da Josefa; cada documento diz apenas "digitalizado", sem o que a IA leu, e "Duplicados: descartados" já decidiu por mim.

D2.05d (10:501) não tem notificação na minha Central; chego por um botão da advogada. Preciso das páginas da CTPS e das notas para anexar no Meu INSS, mas não há link para elas, nem o texto da resposta aprovada, nem acesso ao portal; e "Laudo complementar · Não cumprida" trava tudo sem me dar nenhuma ação.

Em todas as telas, os botões principais e Ligar/WhatsApp não têm destino.

## AT-5 · atendente · Ida ao banco, aviso ao cliente, exigência do juiz, cobrança estourada (D2.06b, D3b.03, D3a.03, D1.23/G15)

Entro na Central de trabalho · Atendimento (11:2) e vejo "D2.06 · Agendar a ida ao banco · Marta Reis · BPC/LOAS · benefício deferido". Clico e caio em step_D5.01 "Registrar a conversa com o cliente" da Maria das Graças, uma tela que diz "Removido: o D5 foi apagado do BPMN. Não usar". A tela certa, step_D2.06b (10:299), ninguém alcança: não tem link de entrada.

Abrindo a D2.06b direto, ela é da Cleide Barros: o cartão da IA manda combinar agência, acompanhante, o que levar e "avisar o Financeiro", mas não há telefone da cliente, não há a carta de concessão, e os campos Data/Hora/Agência/Quem acompanha que o painel "Antes de concluir" exige não existem na tela. O botão "Agendar" não leva a lugar nenhum. Enquanto isso, a Agenda já mostra "qui 01 · 10:00 · Marta Reis · Ida ao banco" e o Financeiro já tem a ida como agendada: o estado da jornada se contradiz entre telas.

Volto à Central para avisar a Cleide que venceu. Não existe notificação D3b.03 para o Atendimento (só o Financeiro tem "D3b.03 · bloqueado (G8)"). Abrindo step_D3b.03 (10:320) direto: o G8 aparece só como frase; o botão "Enviar aviso" está laranja, habilitado, e nada diz se a advogada deu ou não o OK. A instrução pede que eu explique "o que ela vai receber", coisa que eu não posso ver, e cita um "modelo de mensagem" que não está na tela. O painel "Antes de concluir" é cópia da ida ao banco e me pede para marcar "Aviso enviado pelo WhatsApp" antes de poder enviar o aviso.

Volto e clico em "D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz: CTPS e notas do produtor · Antônio · 2 tentativas". Abre a tela da Documentação ("Você · Documentação", "busque a prova... anexe a evidência *"). É uma tela boa (pedido, quem pediu, prazos, tentativas, contato, resultado), mas é o laço da Documentação; o meu laço (conseguir uma informação com o cliente e subir no card) não tem campo para a informação, e o anexo é obrigatório. "Tentativa 2 · limite a definir (G15)": não sei quantas me restam. "Registrar" não vai a lugar nenhum. Passo o mouse no chip D3a.03 e a dica é "D2.03 · Precisa de perícia?"; clico e abre o BPMN do D2. O nome do cliente no cabeçalho abre a ficha do Jurídico, com saúde.

Por fim a cobrança. A tela chamada step_D1.23 (10:239) é na verdade a DP.03 (cobrar laudo da perícia); a cobrança de documentos do checklist (D1.23, "Helena Duarte · CNIS e laudos · 2ª tentativa") só existe como linha sem link em Tarefas do setor. Na DP.03 o limite está só no texto da IA ("na 3ª sem resposta, sobe"), "Enviar cobrança" e "Adiar" não têm destino. Quando estoura, a sênior tem a tela "Cobrança estourou o limite: decidir" que diz "a decisão volta para o Atendimento", mas do meu lado não há nada que receba essa decisão nem que mostre a tarefa travada aguardando a sênior.

## AT-6 · Atendimento líder: tarefas do setor, atribuição, Clientes, Processos, Agenda (entrada: Central de trabalho · Atendimento · líder 1600:2)

Entro como "Atendimento · líder" (1600:2). A Central é idêntica à do atendente: "Minhas tarefas (7)" com 12 notificações e nada sobre a equipe; não vejo quem está sobrecarregado, o que está sem dono nem o que estourou o prazo. Clico em "D1.17 Assinatura do contrato · Nair Souza" e caio em D1.24 (Sebastião, liberar ao Jurídico); "D2.06 Agendar a ida ao banco" abre D5.01 (registrar conversa); "D1.24 Sebastião" abre a cobrança de laudo da Maria das Graças. Volto.

Abro "Tarefas do setor (12)" (1600:90): agora sim, 12 linhas com responsável, chips por pessoa e botão Atribuir/Reatribuir. O rodapé diz que sem responsável e atrasadas aparecem primeiro, mas D1.08 sem dono (até 15h) está na 6ª linha e D1.14 na última; não existe "Atrasadas". Dani Rocha não está nos chips, embora no overlay ela tenha 4 tarefas hoje. Quero pegar as 3 sem responsável e dar a uma pessoa de uma vez: não há seleção em lote. Só a linha DP.07 abre a tela da tarefa.

Clico "Atribuir" na D1.08 da Josefa: o overlay (1600:1282) fala de outra tarefa (Antônio, até 14h), sugere Carlos Melo "livre à tarde" e prazo 30/09, depois da entrevista. Gosto da carga por pessoa e do aviso no chat; o texto garante que quem atribuiu fica no histórico, mas na lista nada mostra isso. "Abrir a tarefa" leva a step_D1.08 com cabeçalho do atendente comum: "Início" me devolve à Central sem "Clientes/Processos".

Em Clientes (1927:605) os filtros pedidos existem (nome/CPF, benefício, localização, êxito, situação); falta "quem do Atendimento cuida" e a etapa atual. Abro a ficha (73:199) e o número do processo do Antônio abre a tarefa DP.03 da Maria das Graças.

Em Processos (1927:888) há tribunal, juiz, perito, benefício, êxito, fase. Clico numa linha e abro a página completa da Advogada: valor da causa R$ 21.480,00, resumo estratégico da IA, "Fazer a minuta" — o que o Atendimento nunca deveria ver.

Na Agenda · Semana do líder (1941:945) vejo a semana toda, sem filtro por atendente; nenhum evento abre; "+ Novo evento" não leva a lugar nenhum; "☾ Escuro" me joga na Central da Advogada. Na Lista (1941:1344) o único evento clicável abre o detalhe e dali de novo o processo da Advogada. No Controle de protocolos (1941:1664) um aviso me manda "atribuir antes do dia" um protocolo no Meu INSS (D2.02), que é do Jurídico e não tem botão para mim.

## AD-1 · advogada · Preparar, entrevistar, definir benefício e parecer médico (D1.06, D1.07, D1.09, D1.10, D1.12, D1.21M)

Entro na Central da Advogada (59:449). A primeira tarefa é "D1.09 · Entrevista de hoje, 14h — ficha já lida pela IA · Clara Nunes · benefício sugerido, você decide (G3)". O texto é claro; não há tarefa separada para preparar (D1.06) nem para analisar a ficha (D1.07), mas a subtítulo diz que a IA já leu.

Clico na tarefa e caio na página completa do processo (1581:2), não numa tela de etapa. Vejo o resumo da IA, a linha do tempo (lead 22/09, ficha 23/09, documentos 25/09), "Saúde (Jurídico): CID M51.1 · 2 laudos · parecer médico pendente (G17)", "Gov.br: senha no cofre · renovada 25/09" e o botão "▶ Transcrições (2)" no topo: transcrição, resumo e informações extraídas estão à mão (1626:2), com busca e trechos marcados como prova.

Quero ler os laudos e a ficha que a cliente preencheu antes de entrar: os seis "Abrir" de Documentos não abrem nada e não existe tela da ficha de atendimento no protótipo. "Abrir a ficha completa" me leva ao cadastro (73:2), que não tem as respostas da ficha.

"Abrir próxima ação" abre o popup Entrevista (1581:348): ficha lida pela IA, sugestão B31, alternativa, roteiro de perguntas. Ótimo. Mas a "Decisão da advogada" já vem com "Aceitar: B31" marcada antes de eu falar com a cliente, e o roteiro diz "Acidentário já decidido antes da entrevista (D1.07): não" sem eu ter decidido em lugar nenhum: não há como mandar a segunda ficha. A senha "está no cofre", mas não há cofre para abrir.

Clico "Iniciar a entrevista (gravar e transcrever)" e caio em "Atendimento · Reunião com transcrição" (73:560): cabeçalho do Atendimento, cliente Ivone (não Clara), "Você" é a atendente e eu sou a "Dra. Paula". Aviso de gravação (G10) e senha para o cofre (G9) aparecem bem. Ao "Encerrar e gerar resumo", vou parar na ficha do cliente na versão do Atendimento, sem saúde e sem processos.

Volto à Central: não surge nenhuma tarefa para cadastrar o lead (D1.10) nem para definir o benefício (D1.12). O botão "Definir o benefício (D1.12) · libera ao encerrar" do popup me devolve à Central. As telas step_D1.10 e step_D1.12 existem, mas nenhum link chega nelas; a D1.12 mostra "Sugerido / Base: casos parecidos deferidos" sem os casos, sem o que eu citei na entrevista e sem seletor.

Parecer médico (G17): a linha "parecer médico pendente" não é clicável, não há ação na página nem tarefa na Central; o overlay Parecer médico (1654:2) só é alcançável das telas do Atendimento e diz ser a visão do Atendimento; step_D1.21M (14:195) está órfã e só tem dois botões, sem documentos nem roteiro.

Tento "Registrar contato com o cliente": abre step_D5.01 do Atendimento com o aviso "Removido: o D5 foi apagado do BPMN. Não usar". Pela Agenda, o evento das 14h da Clara não é clicável na semana. Onde travei: depois da entrevista não há caminho de volta para decidir; segunda ficha, cofre e parecer não têm porta.

## AD-2 · advogada · Vigília e exigência do INSS (D2.03, D2.04, D2.05) e perícia pedida (DP.01)

Entro na Central da Advogada (59:449). Em "O que você tem que fazer" vejo "D2.05 · Exigência do INSS: conferir a resposta preparada pela IA · Pedro Alves · Aposentadoria PCD · vence 02/10": claro e com prazo. Mas não vejo nada sobre decidir se precisa de perícia (D2.03), nem que a vigília do Meu INSS achou algo (D2.04), nem "iniciar a tarefa de perícia" (DP.01); só dois D2.02 (protocolar Célia e Otávio) sem a pergunta de perícia que o BPMN roda em paralelo ao protocolo.

Clico no D2.05 e caio na página completa do Pedro (1581:418): NB, "vence 02/10" em vermelho, resumo da IA, linha do tempo, exigências com prova (2 itens), perícia "a marcar após a resposta", documentos e ações. Sei o prazo, o que o INSS pediu e que a Documentação já reuniu as provas. Estranho: a exigência entrou em 02/09 e eu só apareço hoje; quem classificou e criou a tarefa para a Documentação em 02/09 se "toda exigência nasce como tarefa no Jurídico"? A barra de ações só habilita "Exigência INSS"; "Perícia INSS" está apagada, embora o bloco Perícias diga que há uma avaliação biopsicossocial a marcar. Não tenho como iniciar o DP.01 daqui.

"Abrir próxima ação" abre o popup (1581:764): texto do INSS, prazo de 30 dias contado pelo lado seguro (G12), 3 itens com prova (a página mostrava 2), resposta redigida pela IA editável, checklist G21/G20/G12 e "Setor definido pelo Jurídico, não pela IA (G5)" desmarcado. Só que não há onde eu definir o setor: a resposta já vem endereçada à Documentação; se a exigência pedisse perícia, não haveria caminho. "Pedir ajuste à IA" apenas fecha o popup, sem campo para dizer o que mudar. "Ver a exigência no Meu INSS" me joga na tela da Documentação (step_D2.05d), com outro cliente, "Início" apontando para a Central do Atendimento e um texto citando "D2.03". "Aprovar" me devolve à Central sem dizer quem vai responder, até quando, nem quando escala para a sênior.

Procuro as telas de etapa. step_D2.04 (14:251) só mostra "em análise · exigência aberta" e me pede para digitar o texto e a data da exigência: ou seja, eu teria de abrir o Meu INSS no navegador com o certificado ou com a senha do cliente; "Abrir exigência" não leva a lugar nenhum e não existem os ramos "nada novo" e "decisão". step_D2.05 (14:287) não mostra o que o INSS pediu; "Criar tarefa" sem destino. step_D2.03 (14:224) pergunta se precisa de perícia sem me mostrar benefício, parecer médico ou laudos; "Definir" não vai a lugar nenhum. step_DP.01 (14:534) me pede à mão quem pediu, tipo e instância, coisas que o sistema já sabe, e "Iniciar" também não leva a nada. Nenhuma dessas quatro telas é alcançável a partir da Central, da página do processo ou do glossário. Na Agenda, os eventos do Pedro (protocolo 01/10, prazo 02/10) existem, mas não abrem nada.

## AD-3 · advogada · Petição: pedir, conferir e protocolar, e a minuta (D3.05, D3.06, D3.07)

Entro na Central da Advogada (59:449). Vejo duas tarefas desta jornada: "D3.05 Pedir a petição à IA · Rosa Lima · BPC/LOAS · despacho da sênior: ajuizar (G4) · esta semana" e "D3.06 Conferir e assinar a petição (G6) · Marcos Dias · versão 2 da IA · hoje". Não há tarefa de D3.07 (protocolar).

Clico em D3.05: abre a página completa do processo da Rosa Lima (1582:2). Boa: resumo da IA, "Pendências antes de ajuizar" (os cards da Documentação e do Atendimento, D3.04, cumpridos), documentos e prazo. Noto que a meta interna "23/09 Ajuizar" já passou e ninguém me avisou. Os "Abrir" dos documentos não abrem nada.

"Abrir próxima ação" abre o popup "Pedir a petição inicial à IA" (1582:348): tese, pedidos, provas, jurimetria do acervo, instruções e opções. É o que eu precisava, mas não vejo o parecer médico/G17, não consigo abrir os 6 casos do acervo e "Ver o despacho da sênior" me joga na tela de DESPACHAR da sênior (step_D3.03), do Antônio, não no despacho da Rosa.

"Gerar a petição (IA)" me leva à Minuta (59:60), que é de outro cliente (Antônio) e de outro passo (D3a.04, manifestação; não existe "Petição inicial" no tipo de peça). "Gerar minuta com a IA" não vai a lugar nenhum e o painel "Minuta gerada" é um espaço vazio. O caminho pedir → gerar → conferir termina aqui; só chego à conferência voltando à Central e clicando na tarefa do Marcos Dias.

Na página do Marcos (1582:421) abro "Conferir e assinar a petição v2" (1582:767): o que mudou da v1 para a v2, travas G7 "já verificadas pela IA", ponto de atenção, um trecho da petição, checklist de conferência. Para assinar o conteúdo (G6) eu preciso ler a petição inteira, mas "Abrir a petição v2 (PDF)", "Comparar v1 × v2" e "Ver os anexos (6)" são chips mortos. "Pedir outra versão (v3)" não me pergunta o que mudar e cai na mesma Minuta do Antônio; "Editar eu mesma" cai no formulário de geração, não num editor.

"Assinar e enviar ao protocolo (D3.07)" abre step_D3.07 (14:363) — de novo com o Antônio, cujo processo já foi protocolado em 25/09. As três travas vêm pré-marcadas sem evidência (o que o Tema 350 conferiu? quais documentos formam o pacote? CPF conferido contra o quê?), o painel lateral exige CNJ, data e comprovante, mas o formulário não tem esses campos, e "Protocolar no tribunal" não leva a nada: nenhum comprovante, nenhum "protocolado → segue para D3a".

Em resumo: o trabalho de pedir e conferir está bem desenhado nos popups, mas o laço não fecha (Minuta → conferir), a petição inteira e o acervo consultado (D4.07) não existem em tela, e o protocolo é uma tela de checkboxes sem evidência nem saída.

## AD-4 · Advogada · Vigília e exigências do juiz (D3a.01, D3a.02, D3a.04) e D4 (publicações, prazos)

Entro na Central de trabalho · Advogada (59:449). Em "Minhas tarefas (7)" vejo "D3a.02 · Exigência do juiz: definir setor e prova (G5) · Antônio Ferreira Lima · vence em 3 dias". Não há nenhum item dizendo "publicação nova lida pela IA, confirme a classificação" (D3a.01): a IA já decidiu que é exigência e eu só sou chamada para distribuir.

Clico na tarefa e caio na página completa do processo (72:2). O cabeçalho diz "vence em 3 dias", o resumo da IA diz "próxima ação: analisar a exigência e reunir a prova (Documentação)", mas o botão "Abrir próxima ação" me leva para a Minuta (D3a.04), não para a exigência. Volto e acho, na barra de ações, dois ▶ acesos ao mesmo tempo (Exigência do juiz e Minuta). Clico em "▶ Exigência do juiz".

Abre o popup "Exigência do juiz — definir setor e prova" (1815:498): o despacho de 27/09, dois itens (vínculo rural · Documentação · falta; procuração · Atendimento · ok), a pergunta "precisa cumprir algo além?", os checkboxes Atendimento/Documentação/Perícia e um único "Prazo interno 29/09". Não consigo editar o setor, a prova nem o prazo de cada item que a IA sugeriu; não existe a opção Jurídico (o laço do meu próprio setor) nem "só ciência". Clico em "Sim, acionar mais responsáveis" e o popup simplesmente fecha. Reabro e clico em "Confirmar a distribuição": nada acontece.

Vou conferir se a tarefa chegou ao setor: na Central do Atendimento (11:2) existe "D3a.03 · Cumprir a exigência do juiz: CTPS e notas do produtor · vence 30/09", que abre a tela do laço (1818:102) com tentativas e prazo interno 29/09. Chegou, mas o cartão do setor mostra o prazo fatal (30/09), não o interno que eu defini (29/09).

Quero ver os prazos do dia. Na Central não há bloco de prazos; na Agenda · Semana (1811:3) o chip "Prazos 2" não filtra e o prazo do Antônio só aparece no dia final (30/09); o prazo interno de 29/09 não aparece em lugar nenhum. Em Controle de protocolos (1812:410) a manifestação que preciso protocolar até 30/09 não está entre os agendados; só vejo a manifestação antiga de 25/09 como feita. Nenhuma linha da agenda abre o processo.

Volto ao processo e clico em "Fazer a minuta (IA)" (59:60): publicações, tipo de peça, travas G7 (pacote pendente: falta a prova do vínculo), instruções pré-preenchidas pela IA pedindo prazo suplementar. "Gerar minuta com a IA" e "Salvar rascunho" não levam a nada; o quadro "Minuta gerada" diz que depois eu leio, edito e assino e "só depois vai para o protocolo", mas não existe tela de conferir/assinar nem de protocolar a manifestação. As telas step_D3a.01, step_D3a.02 e step_D3a.04 existem no arquivo, porém nenhum link chega nelas, e os botões "Ver exigência", "Criar tarefa do setor" e "Manifestar e protocolar" estão mortos. Travei aqui: tenho a minuta, mas o portal não me deixa conferir, assinar nem registrar o protocolo com o comprovante.

## AD-5 · Advogada · Desfecho, prestação de contas e resultado da perícia (D3b.02, D3b.04, D3b.06, DP.08, DP.10)

Entro na Central da Advogada (59:449). Vejo duas tarefas desta jornada: "DP.08 · Conferir laudo pericial e parecer médico (G17) · Sérgio Ramos · até 01/10" e "D3b.02 · Prestação de contas: dar o OK para avisar o cliente (G8) · Lúcia Prado · sem prazo". Não há nenhuma tarefa de sentença improcedente (D3b.04): se tivéssemos perdido, eu não ficaria sabendo por aqui.

Clico em D3b.02. Abre o processo da Lúcia (1578:2): cabeçalho diz "RPV paga 26/09", o resumo da IA repete, o card de honorários mostra condenação R$ 38.920, honorários R$ 7.784, a repassar R$ 31.136, "aguardando o seu OK". Prazos diz "hoje" (a Central dizia "sem prazo"). Clico "Abrir próxima ação": popup (1578:316) com os mesmos valores, mas "Forma e prazo: RPV expedida em 26/09 · pagamento previsto em até 60 dias (25/11)". Paga ou só expedida? Se ainda não caiu, por que estou dando o OK agora? Preciso conferir o cálculo com a sentença (checkbox G19), mas "Ver a sentença" não abre nada e a lista de documentos não tem sentença, cálculo, ofício de RPV nem comprovante. A checkbox "Texto do aviso à cliente revisado" está desmarcada e não existe texto nenhum para eu revisar. Também não sei quem recebe a RPV: se a cliente saca no banco (a página diz "ida ao banco com a cliente"), não há "repasse" e sim honorários a cobrar. Eu ligaria para o Financeiro. "Pedir ajuste à IA" me devolve à página sem perguntar o que ajustar. "Dar o OK e liberar o aviso" me leva de volta à Central, sem confirmação, e a tarefa continua lá.

Troco para o Financeiro (59:863): a tarefa "D3b.03 · Lúcia Prado · bloqueado (G8)" abre a tela da Cleide Barros (16:208) com "Lançar" ativo e só dois números; minha observação, os honorários, a forma e o meu OK não chegam lá.

Volto e clico em DP.08. Abre o processo do Sérgio (1579:117), "manifestar até 11/10" (a Central dizia 01/10). "Abrir próxima ação": popup (1579:431) com o resumo do laudo, DII, coerência G18 (texto cortado na borda), jurimetria do perito 71% em 34 laudos, ponto de atenção sobre a data do último vínculo, checklist G17/G19/G18. Bom. Mas "Abrir o laudo", "Ver os 3 laudos" e "Perfil do perito" não abrem nada. Clico "Laudo favorável — gerar a manifestação": caio na Minuta do Antônio Ferreira Lima, exigência do juiz (59:60), sem tipo "manifestação sobre o laudo". Os outros dois botões vão para o mesmo lugar. Se o laudo fosse desfavorável, não existe no popup a decisão "vale pedir nova perícia?" (DP.10); a tela antiga que a tem (14:556) não é alcançável de lugar nenhum.

Procuro o ramo "perdemos": a tela step_D3b.04 (1815:246) existe, mas nada leva a ela; nela, "Sim, recorrer" e "Registrar" não vão a lugar nenhum e não há sentença nem análise da IA para eu decidir. Travei aqui.

## AD-6 · Advogada · Página completa do processo e ficha do cliente: histórico, barra de ações, transcrições, próxima ação, contato

Entro na Central da Advogada (59:449) e vejo "Minhas tarefas (7)" com nove linhas; a segunda é "D3a.02 · Exigência do juiz: definir setor e prova (G5) · Antônio Ferreira Lima · vence em 3 dias". Clico e caio na página completa do processo (72:2). O cabeçalho me dá tudo o que preciso saber em cinco segundos: CNJ, fase, benefício, NB, vara, juíza, valor da causa, prazo, e o botão laranja "Transcrições (2)".

A barra de ações está em ordem e faz sentido: sete etapas com ✓, duas laranja ("Exigência do juiz" e "Minuta"), duas apagadas. Tento clicar em "✓ Petição" para reler a inicial que protocolei: nada. Só as duas laranjas respondem.

O Resumo da IA diz "Próxima ação: analisar a exigência e reunir a prova do vínculo (Documentação)". Clico em "Abrir próxima ação" e vou parar na Minuta (59:60), que é o passo seguinte (D3a.04), não o que a Central me pediu. Volto e descubro que o popup de D3a.02 só abre pelo chip "▶ Exigência do juiz" da barra. No popup (1815:498) leio a publicação, vejo o item "Comprovar vínculo rural · Documentação · sem prova", mas o checkbox marcado é "Atendimento"; clico em "Confirmar a distribuição" e nada acontece; "Sim, acionar mais responsáveis" fecha o popup.

Na coluna do meio, Dados do processo, Exigências e Perícias estão claros. À direita, Prazos e seis documentos com "Abrir": nenhum abre. É exatamente aqui que eu abriria o Drive e o PJe. Também não há link no CNJ nem no NB, e "parecer Suficiente (G17)" é só texto.

Abro o ⌄ Histórico (59:11): uma janela solta no meio da tela com 8 itens, menos do que os 14 da linha do tempo que já está na página. Não é o registro de quem fez o quê.

Clico em "Transcrições (2)" (1626:2): bom, resumo da IA, informações extraídas com destino (ficha/cofre/pendência) e transcrição com trechos marcados como prova. Mas não consigo confirmar nem desfazer nada do que a IA extraiu (G14), nem levar um trecho "prova" para a minuta.

Clico no nome do cliente (73:2): ficha completa, três processos, bloco de saúde restrito ao Jurídico. Os "Últimos contatos" gravados não abrem a gravação, os documentos pessoais não abrem, e não há botão de ligar/WhatsApp. "Registrar contato" (na ficha, no processo e nas transcrições) me joga numa tela do Atendimento de outra cliente, com o aviso "Removido: o D5 foi apagado do BPMN. Não usar".

Testo ☾ Escuro e A+: o escuro está bem resolvido; em fonte grande a barra de ações corta "Sentença · recurso" e "Prestação de contas". Ao abrir a Minuta ou a ficha, o tema e a fonte voltam ao padrão. O "‹ Meus processos" do topo me devolve à Central, não a uma tela "Meus processos", que não existe em lugar algum navegável.

Balanço: a página é o melhor lugar do portal para trabalhar o caso, e a estrutura está certa. O que ainda me obrigaria a abrir outro sistema ou anotar num papel: ver os documentos e as publicações na íntegra, registrar um contato ou uma nota, criar uma tarefa avulsa, confirmar a distribuição da exigência e usar a senha do cofre para o Meu INSS.

## AD-7 · advogada · Conferir o que a IA atualizou (D5.04), Agenda, Clientes e Processos da advogada, Estagiário absorvido (D2.02)

Entro na Central de trabalho · Advogada (59:449). A aba diz "Minhas tarefas (7)", mas conto 9 linhas: as sete de sempre mais dois "D2.02 Protocolar no Meu INSS" (Célia Moura, hoje; Otávio Nery, amanhã). Procuro a conferência da conversa que a IA atualizou (D5.04) e não há nenhuma notificação: se a IA mudou a ficha da Maria das Graças hoje, eu não fico sabendo por aqui.

Clico no D2.02 da Célia. Em vez da tela de protocolo, caio na página completa do processo do Antônio Ferreira Lima (72:2), em fase judicial com exigência do juiz. Nada de Célia, nada de Meu INSS. A tela step_D2.02 (16:173) existe, mas ninguém chega nela: tem rótulo "Estagiário", checkbox "OK do sênior recebido (G2)" que eu mesma marco, e o botão "Protocolar" não vai a lugar nenhum; os campos que a lateral diz serem obrigatórios (nº do protocolo, data, comprovante) não existem na tela.

Abro a Tarefas do setor (1600:981): a Célia está com o Léo (estagiário) e o Otávio está "sem responsável". Então por que os dois estão em "Minhas tarefas"? Como advogada, eu queria acompanhar, não executar.

Vou à tela step_D5.04 (14:506) direto pelo grafo, porque não há link. Um banner vermelho diz "Removido: o D5 foi apagado do BPMN em 28/09/2026. Não usar", enquanto docs/bpmn/D5.md diz que o D5 vale. A tela tem só um aviso genérico, "Confirmar" e "Desfazer" sem destino. Não vejo qual campo mudou, o valor antigo, o novo, nem o trecho da conversa; não há "surgiu pendência → criar tarefa" (D5.05). Da ficha do Jurídico (73:2), "Registrar contato" me joga no step_D5.01 do Atendimento, e o "Início" de lá volta para a Central do Atendimento, não a minha.

Abro a Agenda · Semana (1811:3). Vejo a semana inteira do escritório: minhas entrevistas, mas também o balcão da Júlia e a ida ao banco do Carlos. O rodapé manda "clicar num evento para ver o detalhe", mas nenhum cartão da Semana ou do Mês é clicável. Só na Lista (1812:2) o "14:00 Clara Nunes" abre um overlay, e o overlay (1812:707) é outro evento: a audiência do Antônio em 06/10. Nele, "Abrir o processo" funciona; "Marcar como realizado" e "Remarcar" não vão a lugar nenhum, e não há "abrir a tarefa" que o rodapé promete.

Os prazos não batem: a Central diz que a exigência do Antônio "vence em 3 dias", a Agenda e o Histórico dizem 30/09; o laudo do Sérgio é "até 01/10" na Central e "prazo 11/10" na Lista. No Controle de protocolos (1812:410), um alerta manda eu atribuir o protocolo do Otávio, mas só a sênior atribui e não há botão.

Em Clientes (1931:130) acho os nomes, mas o benefício de Antônio, Clara, Pedro e Marcos é outro que o da Central, e a Célia aparece "Êxito · 2 meses" quando está protocolando hoje. Em Processos (1931:424) o texto promete "administrativos e judiciais", mas só há números CNJ; os requerimentos no INSS da Célia e do Otávio não existem na lista, e não há coluna de etapa, próximo prazo ou responsável. Clicar numa linha abre o processo completo, e o nome abre a ficha: isso funciona.

## SEN-1 · Sênior: conferência (D2.01), despacho (D3.03), estudo de caso (D3b.05), vigília (D4.01/G13), acervo (D4.05), tarefas do setor, cobrança estourada (G15), parecer (G17) e Gestão

Entro na Central da Sênior (59:609) e a fila está clara: seis itens com código, cliente, benefício e prazo — aprovar Luiz Carvalho antes do INSS, despachar Gilberto Assis, alarme da vigília das 14h, cobrança do João Batista que estourou, estudo de caso do Paulo Mendes e o fechamento do acervo. Até aqui, ótimo.

Clico em "D2.01 Aprovar antes de ir ao INSS": em vez do caso do Luiz Carvalho, abre a página do processo do Antônio Ferreira Lima (72:2), na etapa judicial "Exigência do juiz", com cabeçalho "Você · Advogada", sem o botão Gestão e sem nenhum popup de aprovar. Se clico em "⌂ Início" caio na Central da Advogada. Mesma coisa em D3.03, D3b.05, D4.05 e até em "D4.01 Vigília · Todos os processos", que abre o processo de um cliente. Só a cobrança (D1.23) abre a tela certa.

As telas step_D2.01, step_D3.03, step_D3b.05, step_D4.01 e step_D4.05 existem, mas ninguém chega nelas pela Central. Olhando-as: em D2.01 vejo só "checklist completo" e "parecer suficiente" e tenho de aprovar sem ver benefício, tempo/pontos, documentos, contrato ou quem confirmou o parecer; "Aprovar" e "Recusar" não levam a lugar nenhum. Em D3.03 a tela diz que a IA analisou e sugeriu, mas não mostra o motivo do indeferimento, a análise nem a sugestão; marco os setores, mas não digo o que cada um deve conseguir nem até quando; e não tenho como decidir "não ajuizar".

Em D4.01 a Central diz que a rodada das 14h falhou, mas a tela mostra "3 de 3, 0 falhas" e só um botão "OK" — não há "Reprocessar" nem o registro das rodadas. Em D4.05 devo "conferir a classificação de cada desfecho", mas não há lista de desfechos, só "18 deferidos, 5 perdas". Em D3b.05 nem sei de quem é o processo; leio três frases da IA e não posso corrigi-las antes de irem ao acervo.

A cobrança estourada (1818:440) é a melhor tela: laço, pendências, tentativas, decisão e justificativa. Só a dica do chip abre D2.03 e o BPMN errado, e "Registrar decisão" não tem destino.

Na aba Tarefas do setor (1600:672) vejo todo o Jurídico com responsável e prazo, mas clicar numa tarefa não abre nada (exceto a exigência do juiz), e o filtro "Você (3)" não bate com as minhas 6 tarefas. "Reatribuir" abre o overlay de atribuição (1600:1358), bem feito — mas oferece o estagiário para "pedir a petição".

No painel de Gestão (1928:2) leio por que ganhamos e perdemos por safra, por benefício e por foro; falta o "com quem" (advogada, juiz, perito), o motivo das perdas vindo do banco de motivos e dos estudos de caso, e nada é clicável para chegar aos processos por trás dos números. Clientes e Processos funcionam como listas, mas cada linha me leva de novo às páginas da Advogada.

## FIN-1 · Financeiro: prestação de contas, lançamentos, painel, Clientes/Processos/Gestão (D2.06, D3b.03)

Entro como Financeiro e caio na Central (59:863). O título diz "3" tarefas, mas vejo duas: "D3b.03 Receber e lançar a prestação de contas · Lúcia Prado · aguardando o OK da advogada (G8)", marcada "bloqueado (G8)", e "D2.06 Ida ao banco agendada — confirmar o recebimento · Marta Reis · 01/10, 10h". A primeira está bloqueada, então não tenho nada para fazer nela hoje; a segunda é para depois de uma ida ao banco que ainda não aconteceu. Ou seja, a Central me lista trabalho que eu não consigo executar agora.

Clico mesmo assim na tarefa bloqueada e abro a tela de lançar (16:208), só que ela é da Cleide Barros, "sentença procedente", status "a lançar", com o botão Lançar aceso. Não vejo o número do processo, nem como o dinheiro veio (RPV? precatório? INSS?), nem a composição (condenação, honorários 20%, custas): só "Valor recebido R$ 21.480" e "Repasse R$ 17.184". A trava pede "valores conferem com o comprovante", mas não há comprovante para abrir; não sei quem deu o OK nem quando; a observação que a advogada escreveu "para o Financeiro" no popup dela não chega aqui; não há dados bancários da cliente para o repasse. Para lançar de verdade eu abriria o e-mail, o internet banking e ligaria para a advogada. "Lançar" e "Divergência, devolver à advogada" não levam a lugar nenhum.

Clico no nome da Cleide no cabeçalho: abro a ficha na variante do Jurídico ("Jurídico vê processos e saúde", com Transcrições) e o "Início" dali me manda para a Central da Advogada.

Volto e abro a tarefa D2.06 (1818:359). A caixa "O que você deve fazer" me oferece "Entrevista e transcrições" e "Parecer médico", que eu nunca deveria ver; os dois abrem. A prestação mostra atrasados, honorários e repasse, mas não tem campo de valor efetivamente recebido, data, comprovante nem recibo; a própria tela admite "Em aberto: o que o Financeiro faz além de receber". "Registrar" não tem destino. Ao passar o mouse no código D2.06, a dica mostra "D2.03 · Precisa de perícia?".

Vou ao painel Financeiro (1930:4). Os indicadores são bons (recebido, a receber, a lançar, mensalidades em atraso, êxito previsto), a lista "Prestações pendentes" e a tabela com status são exatamente o que eu quero ver. Mas toda linha da tabela, seja mensalidade atrasada, precatório a receber ou consulta inicial, abre a mesma tela "Receber e lançar a prestação de contas"; os itens "Aguardando OK" também abrem a tela com Lançar habilitado. Preciso cobrar a mensalidade atrasada do Sebastião e da Cleide: não existe botão, mensagem, registro de contato nem limite de cobrança (G15). Preciso fechar o mês: só há "Período: set/2026" e "Exportar CSV"; "+ Lançamento" não abre nada.

Em Clientes e Processos (1933:29, 1933:322) as tabelas são cópias das outras funções: colunas de juiz e perito, nenhuma coluna de valor, honorários ou atraso; a linha abre a ficha do Atendimento (com Transcrições) ou o processo completo da Advogada (petição, minuta, transcrições). Na Agenda (1941:2831) os botões "Escuro" e "A+" me jogam na Central da Advogada. Gestão (1928:392) funciona como painel agregado, sem problema para mim.

Resumo: o painel tem o que eu preciso ver; o que falta é o que eu preciso fazer (lançar com comprovante, cobrar, fechar o mês) e uma ficha/processo "visão do Financeiro" para eu chegar ao caso sem passar por entrevista, laudo e petição.

## TR-1 · transversal · seletor de função, Início/Voltar, Agenda por função, barra de botões, suporte, glossário, BPMN em tela cheia, tema/fonte, chat nas Centrais

Percurso feito sobre o mapa atual (proto_graph2.json, 235 telas, 23:00 UTC de 29/09), conferindo por script a barra do topo, o "‹ Voltar", a aba "✦ Suporte", o seletor e os destinos de cada tela, mais 2 capturas (Central Financeiro 59:863 e chat 2107:2). Caminho: (1) Overlay · Trocar perfil 59:979 → entrei como Atendimento, Atendimento · líder, Advogada, Estagiário (voltou ao seletor), Sênior e Financeiro; em cada Central usei Início, Agenda e os botões da barra (Clientes, Processos, Gestão, Financeiro), o "⌕", os três atalhos do chat e a aba Tarefas do setor. (2) Da Central abri uma tarefa → processo/ficha → cliente e usei "‹ Voltar" em cada passo; comparei o rótulo do Voltar com o destino real (ação de histórico). (3) Nas Agendas de cada função usei Semana/Mês/Lista/Protocolos, o evento da Lista e os botões ☾/A+. (4) Nas telas de ação passei o mouse e cliquei no chip do código (dica → BPMN em tela cheia → ✕ Fechar), inclusive nas telas novas 2106:*. (5) Seletor → Glossário → códigos D1…DP e D5 → fluxo numerado → lista fixa de títulos (2110:2). (6) Tema escuro e fonte grande na Central da Advogada, na página do processo e nas Agendas das outras funções. (7) Telas novas do chat (2052:*, 2085:*, 2086:*, 2107:*, 2108:*): resposta, card de confirmação, Confirmar/Cancelar e o que sobra vivo na tela. Resultado: a barra de botões e o Suporte não são um componente único (a aba de suporte falta em todas as Centrais, listas, Gestão, Financeiro, glossário e chats); as telas compartilhadas entre funções (processo completo, ficha do Atendimento, Agenda da Advogada, glossário) carregam a barra de uma função só, então "Início", ☾/A+ e os botões trocam de função sem aviso; Processos/Agenda do Atendimento líder e do Financeiro chegam à página completa do processo (petição, valores, laudos); a Central do Estagiário voltou com telas de chat próprias e tarefas de raia do Atendimento, contrariando a decisão registrada em docs; as telas de chat são becos com a barra desenhada mas morta; o D5 "apagado" continua listado no glossário, na tela cheia e nas dicas; e sobram telas órfãs e rótulos de Voltar que não descrevem o destino. Achados já registrados na revisão anterior sobre telas específicas (chips errados em 1815/1818, ☾/A+ em Agendas isoladas, "‹ Meus processos" em 72:2, D5 em 10:343/14:506) continuam válidos; aqui foram consolidados como regra transversal, sem repetir por tela.

## COV-1 · cobertura · todo passo [PESSOA] do BPMN tem tela e caminho a partir de uma Central?

Método: script Python sobre proto_graph2.json (235 telas). Para cada passo do README (D1, D2, D3, D3a, D3b, D4, DP; D5 ignorado) procurei (a) tela step_<código>, variante da página do processo ou popup dedicado; (b) grafo reverso de hotspots: conta como "alcançável" o que chega por notificação de Central (abas Minhas tarefas/Tarefas do setor, itens de resposta do chat), pela barra de ações do processo (act_*, next_action, go_minuta), pela Agenda ou pela ficha; NÃO conta o link vindo das páginas "BPMN · D1…" do glossário, que é só referência; (c) o botão principal da tela tem hotspot com destino.

Superado desde a revisão anterior (18:33): a tela 10:239 agora é step_DP.03b e existe uma step_D1.23 própria (2106:3); step_D1.20 e step_D3.04 foram criadas; D2.03 e DP.01 ganharam caminho (Central Advogada → D2.03 → "Sim" → DP.01 → DP.02); as linhas das abas "Tarefas do setor" abrem as telas (D1.08, D1.14, D1.23, D2.02…); D4.01 fila de revisão tem notificação na Central da Sênior; as duas D2.02 saíram da Central da Advogada; DP.02/DP.06/DP.07 voltaram a ter caminho pela Central do Estagiário (2051:173, ligada no seletor). Continuam valendo: as notificações da Sênior que abrem o processo genérico do Antônio, os ramos "perdemos", o resultado da perícia do INSS e a Minuta sem saída.

Tabela resumida (passo → tela → alcançável de uma Central → conclusão com destino):

| Passo | Tela | Alcançável | Conclusão |

|---|---|---|---|

| D1.01 | step_D1.01 10:3 | sim | sim |

| D1.02 | step_D1.02 10:440 | sim | sim |

| D1.03 | sem tela; "Encaminhar" em D1.01 | sim (via D1.01) | sim (→ Central, não ao setor) |

| D1.04 | step_D1.04 10:33 | sim | sim |

| D1.05 | step_D1.05 10:54 | não (órfã) | sim |

| D1.06 | step_D1.06 14:2 órfã; Overlay Entrevista 1581:348 cobre "ficha lida pela IA" | sim (pelo overlay) | sim |

| D1.07 | step_D1.07 14:36 + Segunda ficha 1815:422 | não (órfãs) | sim |

| D1.08 | step_D1.08 10:89 | sim (Tarefas do setor, Atribuir) | sim |

| D1.09 | Overlay Entrevista → Reunião com transcrição; step_D1.09 órfã | sim | sim |

| D1.10 | step_D1.10 14:89 | não (só pela cadeia órfã) | sim |

| D1.11 [SIST] | Overlay Transcrições 1626:2 | sim (em toda tela) | — |

| D1.12 [IA] conferir | step_D1.12 14:123 órfã; overlay "Definir o benefício" → Central | parcial | parcial |

| D1.13 | step_D1.13 14:159 (feita como Advogada) | não | sim |

| D1.14 | step_D1.14 10:112 | sim (Tarefas do setor) | sim |

| D1.15 [SIST] kit | dentro de step_D1.21 1818:2 | não | sim |

| D1.16 [IA]+conferir | step_D1.16 10:143 | não | sim |

| D1.17 | step_D1.17 10:176 | sim | sim |

| D1.18 | step_D1.18 10:466 | sim | sim |

| D1.19 | step_D1.19 10:202 | sim | sim |

| D1.20 | step_D1.20 2106:69 | não | não (só "Voltar" tem hotspot) |

| D1.21 [IA] conferir | step_D1.21 1818:2 | não | sim |

| D1.22 [SIST] | dentro de step_D1.21 | não | — |

| D1.23 | step_D1.23 cobrar 2106:3 (Atend.) / estourou 1818:440 (Sênior) | sim / sim | não / sim |

| D1.24 | step_D1.24 10:264 | sim | sim |

| D2.01 | step_D2.01 16:2 | parcial (só chat; notif abre processo genérico) | sim |

| D2.02 | step_D2.02 16:173 | sim (setor Jurídico, Estagiário) | sim |

| D2.03 | step_D2.03 14:224 | sim | sim |

| D2.04 | step_D2.04 14:251 | não | sim |

| D2.05 | Overlay Exigência INSS 1581:764 (Advogada) / step_D2.05d 10:501 (Documentação) | sim / não (só pelo overlay da advogada) | sim / sim |

| D2.06 | step_D2.06 prestação 1815:77 (Advogada) / D2.06b 10:299 (Atend.) / 1818:359 (Financeiro) | não / sim / sim | sim |

| D2.07 | handoff (glossário → D3.01) | — | — |

| D3.01 | step_D3.01 1815:2 | não | sim |

| D3.02 [IA] | conferida em step_D3.03 | depende de D3.03 | — |

| D3.03 | step_D3.03 16:39 | parcial (chat e "Ver o despacho"; notif abre processo genérico) | sim |

| D3.04 | step_D3.04 2106:126 | não | não (só "Voltar") |

| D3.05 | Overlay Pedir petição 1582:348 → Minuta 59:60; step_D3.05 órfã | sim | parcial (Minuta sem "Gerar") |

| D3.06 | Overlay Conferir petição 1582:767 | sim | sim (→ D3.07) |

| D3.07 | step_D3.07 14:363 | sim (via overlay) | sim |

| D3a.01 [SIST/IA] conferir | step_D3a.01 14:399 | não | sim |

| D3a.02 | Overlay Exigência do juiz 1815:498 | sim | parcial ("Confirmar a distribuição" sem hotspot) |

| D3a.03 | step_D3a.03 1818:102 | sim | sim |

| D3a.04 | step_D3a.04 14:449 órfã; Minuta 59:60 | parcial (Minuta) | não |

| D3b.01 [SIST] | step_D3b.01 1815:327 | não | sim (→ D3b.02) |

| D3b.02 | Overlay Prestação de contas 1578:316 | sim | sim |

| D3b.03 | step_D3b.03f 16:208 (Financeiro) / step_D3b.03 10:320 (Atend. avisar) | sim / não | sim / sim |

| D3b.04 | step_D3b.04 1815:246 | não | sim |

| D3b.05 | step_D3b.05 16:64 | não (notif abre processo genérico) | sim |

| D3b.06 | step_D3b.06 1818:206 | não | sim |

| D4.01 | fila 1818:529 / reprocessar 16:99 | sim / não (notif abre processo genérico) | sim / sim |

| D4.02 | step_D4.02 1815:166 | não | sim (mas "Improcedente" → Central, não D3b.04) |

| D4.03 | sem tela; prazo como texto no overlay/Minuta | — | — |

| D4.04 | gateway = notificações D3a.02/D4.02 | parcial | — |

| D4.05/D4.06 | step_D4.05 16:136 | não (notif abre processo genérico) | sim |

| D4.07 | sem tela; checkbox na Minuta, texto no Overlay Pedir petição | parcial | — |

| DP.01 | step_DP.01 14:534 | sim (via D2.03) | sim (→ DP.02) |

| DP.02 | step_DP.02 10:374 | sim, só pela Central do Estagiário | sim (→ Central Estagiário) |

| DP.03 | step_DP.03 10:522 + DP.03b 10:239 | sim | sim |

| DP.04 | dentro de step_DP.02 | sim | sim |

| DP.05 [SIST/IA] | conferido em step_DP.06 | via DP.06 | — |

| DP.06 | step_DP.06 10:405 | sim, só pela Central do Estagiário | sim |

| DP.07 | step_DP.07 1818:289 | sim, só pela Central do Estagiário | sim |

| DP.08 | Overlay Resultado da perícia 1579:431 (judicial) / step_DP.08 14:556 (GERID) | sim / não | sim / sim |

| DP.09 [IA] | sem lugar para conferir ("Perfil do perito" sem hotspot) | não | — |

| DP.10 | decisão só em step_DP.08 (órfã); overlay sem ramo desfavorável | não | — |

Resumo: dos 62 passos/partes conferidos, 24 estão sem caminho a partir de uma Central (órfãos ou ligados a uma tela genérica errada) e 5 têm o botão principal sem destino. Os buracos mais graves são os que interrompem o fluxo: definir o benefício (D1.12), registrar o indeferimento (D3.01), confirmar o desfecho de mérito (D4.02), o ramo "perdemos" (D3b.04), manifestar e protocolar (D3a.04), laudo desfavorável (DP.10) e as notificações da Sênior (D2.01, D3.03) que abrem o processo do Antônio em vez da tarefa.

# 6. Já superados pelas mudanças do dia

- Na aba 'Tarefas do setor' só a linha DP.07 abre; D1.01, D1.04, D1.08 e D1.14 não levam a lugar nenhum (1600:393). O problema existia na versão anterior, mas foi corrigido pela "religação das notificações". No mapa atual (proto_graph2.json), a tela 1600:393 "Central · Atendimento · tarefas do setor" tem hotspot ON_CLICK/NAVIGATE em TODAS as 9 linhas da lista: D1.01 => 10:3 step_D1.01, DP.03 => 10:239 step_DP.03b

- Notificações da Central abrem a tela errada e a busca leva a D1.23 (11:2). O problema existia na versão de 18:33 mas foi corrigido pela religação das notificações (mapa de ~23:00 UTC, proto_graph2.json, tela 11:2). Hoje os hotspots da Central do Atendimento apontam corretamente: 'D1.17 Nair Souza · Colher assinatura' → step_D1.17 (10:176); 'D1.24 Sebastião Nunes · Liberar

- O botão principal das quatro telas da jornada não tem destino (Encaminhar, Confirmar entrevista, Salvar ficha, Registrar e agendar retorno) (10:33). No mapa atual (proto_graph2.json, ~23:00 UTC de 29/09) os quatro CTAs já têm hotspot ON_CLICK/NAVIGATE: 'Encaminhar' (10:3 step_D1.01), 'Confirmar entrevista' (10:33 step_D1.04), 'Salvar ficha' (10:54 step_D1.05) e 'Registrar e agendar retorno' (10:112 step_D1.14) levam todos a 11:2 'Central de trab

- D1.05 e D1.14 são telas órfãs: nenhuma Central, decisão ou botão leva a elas (10:54). O achado foi levantado sobre a versão das 18:33 e o arquivo atual (proto_graph2.json, 235 telas) já não sustenta a tese de "telas órfãs". (1) step_D1.14 (10:112) hoje recebe link de duas Centrais: "Central · Atendimento · tarefas do setor" (1600:393) e a versão do líder (1600:90), ambas com a linha

- A notificação "D1.17 Assinatura do contrato · Nair Souza" abre a tela D1.24 do Sebastião Nunes (11:2). O defeito principal (link quebrado) foi corrigido nas mudanças recentes. No mapa atual (proto_graph2.json), o hotspot "D1.17" da Central de trabalho · Atendimento (11:2) e da Central · líder (1600:2) aponta para step_D1.17 (10:176), não mais para step_D1.24 (10:264); o hotspot "D1.24" (Sebastião Nun

- A notificação "D1.24 Conferir a documentação e liberar ao Jurídico" abre a tela de cobrança de laudo (DP.03) da Maria das Graças (11:2). O problema principal existia na versão de 18:33 mas foi corrigido no arquivo atual (proto_graph2.json, ~23:00 UTC). Hoje, nas três Centrais citadas (11:2 Atendimento, 1600:2 Atendimento · líder, 1600:393 Tarefas do setor): a notificação 'D1.24' (Sebastião Nunes · Liberar ao Jurídico) navega para ste

- A tela chamada step_D1.23 tem o conteúdo de DP.03; a cobrança de documentos pendentes do kit (D1.23) não tem tela para a atendente (10:239). O problema existia, mas foi corrigido no arquivo atual. (1) A tela 10:239 foi renomeada para "step_DP.03b · Cobrar documento da perícia" (chip DP.03, laudo médico, perícia de 02/10, sobe ao Jurídico por G15) e é o destino da notificação DP.03 "Cobrar documento" nas Centrais de Atendimento (11:2, 160

- A senha do gov.br não chega à atendente: sem notificação em "Minhas tarefas" e a tarefa do setor não é clicável nem pode ser pega (11:2). A evidência central do achado ("a linha D1.08 em 1600:393 não tem hotspot, só DP.07 abre") não vale mais no arquivo atual: em "Central · Atendimento · tarefas do setor" (1600:393) todas as 9 linhas são clicáveis e a linha "D1.08 · Josefa Ramos · Renovar senha do gov.br · sem responsável · até 15h" n

- A tela do D5.01 avisa 'Removido: o D5 foi apagado do BPMN' enquanto fichas, processo e overlay continuam apontando para ela (10:343). O núcleo do achado foi corrigido no arquivo atual. Hoje "Registrar contato" nas fichas do Atendimento (73:199) e do Jurídico (73:2), "Registrar contato com o cliente" na página do processo (72:2, 72:287, 72:572, 1578:2, 1579:117, 1581:2, 1581:418, 1582:2, 1582:421) e "Registrar nova conversa" no ove

- Não há como subir a gravação da ligação nem gravar no ato: só dois campos de texto (10:343). O achado estava certo na versão das 18:33, mas já foi resolvido. A tela 10:343 (step_D5.01) continua com Canal em texto livre, Resumo e "Salvar conversa", sem upload nem gravação. Hoje, porém, ela traz o aviso "Removido: o D5 foi apagado do BPMN em 28/09/2026. Não usar." O mesmo aviso aparece no Too

- Botão 'Salvar conversa' não leva a lugar nenhum (10:343). O achado foi superado no arquivo atual. Em 10:343 (step_D5.01), o botão "Salvar conversa" agora tem um hotspot ON_CLICK que leva a "Central de trabalho · Atendimento", então já não é um link morto. Além disso, a tela recebeu a marca "Removido: o D5 foi apagado do BPMN em 28/09/2026. Não usar." O flu

- A Central não tem nenhuma notificação do D5 e o único caminho até a D5.01 é a notificação errada 'D2.06' (11:2). O núcleo do achado foi corrigido pelas mudanças recentes. (1) Na versão atual, a notificação 'D2.06 · Marta Reis · Agendar ida ao banco' em 11:2 e em 1600:2 abre step_D2.06b, e não mais step_D5.01. (2) O D5 foi apagado do BPMN em 28/09 e as telas D5.01/D5.04 estão marcadas "Não usar". Por isso, a fa

- A tarefa 'Marcar a perícia' já traz a data marcada; as etapas seguintes assumem 02/10 antes de DP.02 ser feita (10:374). A evidência do achado não se sustenta no arquivo atual, porque ele mudou. (1) A Central do Atendimento (11:2) e a aba "tarefas do setor" (1600:393) já não trazem DP.02. Lá só aparecem DP.03 e DP.03b. Por isso não existe mais o "INSS 02/10, 08:30" numa notificação de tarefa ainda não feita, nem a div

- A orientação que a atendente deve revisar e enviar não aparece na tela (10:405). O achado foi superado. No arquivo atual, a tela 10:405 step_DP.06 mostra a orientação por extenso no cartão "O que você deve fazer": perícia em 02/10, chegar 30 min antes, levar RG, laudos originais, exames e receitas em ordem de data, e o que contar ao perito. O cartão também traz os avisos G11 (nu

- A notificação "D2.06 · Agendar a ida ao banco" abre a tela D5.01 (removida) e a step_D2.06b não tem nenhum link de entrada (11:2). O problema foi corrigido quando as notificações foram religadas. No mapa atual, a notificação "D2.06" nas Centrais de Atendimento (11:2) e Atendimento · líder (1600:2) aponta para step_D2.06b (10:299), e não mais para step_D5.01. A step_D2.06b também passou a receber links das listas de tarefas do s

- A tela chamada step_D1.23 é a DP.03; a cobrança de documentos pendentes do checklist (D1.23) não tem tela do Atendimento (10:239). O cerne do achado já foi corrigido no arquivo atual. A tela 10:239 passou a se chamar "step_DP.03b · Cobrar documento da perícia". Foi criada a tela verdadeira 2106:3, "step_D1.23 · Cobrar documento (pendentes do checklist)", com Helena Duarte, LOAS representado, CNIS e laudos pendentes, 2ª tentativ

- Na aba Tarefas do setor só a linha DP.07 abre uma tela; D2.06, D1.23 e as outras dez não têm destino (1600:393). No mapa atual, as 9 linhas da aba "Tarefas do setor" de 1600:393 têm link (nó "notif"). D1.01 abre step_D1.01, DP.03 abre step_DP.03b, D1.19 abre step_D1.19, D1.04 abre step_D1.04, D1.23 abre "step_D1.23 · Cobrar documento (pendentes do checklist)", uma tela nova. D1.08 abre step_D1.08, D1.17 abre s

- Três notificações da Central abrem a tela de outra etapa e de outro cliente (1600:2). Já está corrigido no mapa atual. Em 1600:2 (Central · Atendimento · líder) e em 11:2 (Central · Atendimento), as três notificações foram religadas para as telas certas: 'D1.17' (Nair Souza) abre 10:176 step_D1.17, 'D2.06' (Marta) abre 10:299 step_D2.06b e 'D1.24' (Sebastião) abre 10:264 step_D1.24.

- Quem confirma o parecer médico (G17) não tem tela: o parecer não é alcançável pela Advogada (1581:2). O problema central foi corrigido no arquivo atual. A Central da Advogada (59:449) agora tem a tarefa "D1.21M · Antônio Ferreira Lima · Analisar laudo novo", que abre "Laudo novo · resumo e comparação da IA (D1.21M)" (2087:2). Essa tela tem "Ir para o parecer (D1.21M)", que leva a step_D1.21M (14:195

- As seis telas step_ da jornada estão órfãs e contradizem a decisão "tarefa abre o processo": cliente e conteúdo diferentes do popup (14:2). O núcleo do achado foi corrigido no arquivo atual (proto_graph2.json). As seis telas já não estão órfãs. A página "BPMN · D1" (1653:2) liga D1.06, D1.07, D1.09, D1.10, D1.11, D1.12 e D1.21M às telas 14:2, 14:36, 14:65, 14:89, 14:123 e 14:195. A ficha "Cliente · dados e processos (Jurídico)" (73:2) a

- "Registrar contato com o cliente" e "Registrar nova conversa" levam a uma tela do Atendimento marcada "Não usar" (1581:2). Foi corrigido no arquivo atual. Os três links citados no achado não apontam mais para step_D5.01 (10:343), a tela marcada "Não usar". O botão "Registrar contato com o cliente" (reg_contact) em 1581:2, em 72:2 e nas variantes 72:287, 72:572, 1578:2, 1579:117, 1581:418, 1582:2 e 1582:421 agora abre o

- Na aba Tarefas do setor só a linha D3a.02 é clicável; a entrevista D1.09 e as demais não abrem o trabalho (1600:981). O problema foi corrigido no arquivo atual. Hoje a tela 1600:981 (Central · Jurídico · tarefas do setor, Advogada) tem hotspot de notificação em todas as linhas. D1.09 abre "Advogada · Processo do cliente (completo) · entrevista", o mesmo destino da aba Minhas tarefas (59:449). D3.06 abre "conferir p

- As quatro telas de etapa da jornada (D2.03, D2.04, D2.05, DP.01) são órfãs: nada no protótipo leva até elas (14:224). O problema existia na versão das 18:33, mas foi corrigido no arquivo atual (proto_graph2.json). As quatro telas deixaram de ser órfãs e os botões de conclusão agora têm destino.
- A Central da Advogada (59:449) e a Central "tarefa criada pelo chat" (2086:2) levam, pelo link "D2.03", a step_D2.03 (14

- DP.01 pede à mão dados que o sistema já sabe (quem pediu, tipo, instância), não define responsável nem prazo, e 'Iniciar' não vai a lugar nenhum (14:534). No mapa atual, a tela 14:534 step_DP.01 foi refeita e o problema descrito não existe mais. Hoje o DP.01 é uma etapa do sistema (ajuste do BPMN de 29/09). A tela diz que "O sistema abriu sozinho a tarefa «Marcar a perícia» para o Jurídico administrativo (estagiário)". Com isso, o responsável está def

- A página mostra 'Perícia · a marcar após a resposta · Pendente', mas não há ação para iniciar a tarefa de perícia; a barra só habilita uma etapa por vez (1581:418). A tela 1581:418 continua com a barra habilitando só "▶ Exigência INSS" e sem botão de perícia. Hoje, porém, a advogada não precisa dessa ação, porque o protótipo mudou a dona do DP.01. A tela step_DP.01 (14:534) e o Tooltip · DP.01 (1680:298) dizem: "No BPMN, o DP.01 agora é do sistema (ajuste de 29

- As três telas step_D3a.01, step_D3a.02 e step_D3a.04 são órfãs e seus botões principais não levam a lugar nenhum (14:425). O achado está superado no mapa atual (proto_graph2.json). Os três botões que ele dizia estarem sem ação agora têm destino: «Ver exigência» (14:399) leva a step_D3a.02; «Criar tarefa do setor» (14:425) e «Manifestar e protocolar» (14:449) voltam à Central de trabalho · Advogada. As telas também deixa

- A fila de revisão de publicações sem CNJ não tem dono nem notificação em nenhuma Central, e a tela é órfã (1818:529). Este achado foi superado. No mapa atual, a Central de trabalho · Sênior (59:609) tem a notificação "D4.01 · Fila de revisão · Casar publicação · 1 publicação sem número CNJ para vincular a um processo · hoje". O hotspot dessa notificação leva a 1818:529, e a tela deixou de ser órfã. O fluxo também t

- Resultado da perícia do INSS (GERID) não tem tela alcançável; o popup só cobre o laudo judicial (14:556). O ponto central do achado era que as telas não tinham como ser abertas, e isso já foi corrigido. No mapa atual, step_DP.08 (14:556, "Maria das Graças Oliveira · resultado no GERID") deixou de ser órfã: abre pelos passos DP.08, DP.09 e DP.10 da tela "BPMN · DP · Perícia padrão" (1653:763). Tem as dec

- "Registrar contato com o cliente" (processo, ficha e transcrições) cai numa tela do Atendimento, de outra cliente, marcada "Removido… Não usar" (72:2). Esse problema já foi corrigido no arquivo atual. No mapa de 29/09, todos os pontos citados no achado agora abrem o overlay 2144:2 "Registrar conversa", e não mais o step_D5.01 (10:343). Os pontos são o botão reg_contact "Registrar contato com o cliente" nas telas 72:2, 72:287, 72:572, 1578:2, 1579:1

- O parecer médico de suficiência (G17) não é alcançável da página do processo nem da ficha do Jurídico, embora seja a advogada quem o confirma (72:2). O problema central foi corrigido no arquivo atual. A ficha do Jurídico (73:2) agora traz o aviso "Laudo novo · enviado pelo Atendimento em 29/09", com os hotspots "Parecer atual" e "Abrir a análise do laudo (D1.21M)" levando a step_D1.21M (14:195), e "Comparar com o anterior" levando a 2087:2. A tel

- "Minhas tarefas (7)" lista 9 linhas, e as duas D2.02 (do estagiário) abrem o processo errado, no estágio errado (59:449). O problema foi corrigido no arquivo atual. Na Central da Advogada (59:449) a aba agora se chama "Minhas tarefas (9)" e o contador "O que você tem que fazer" também mostra 9. A lista tem exatamente 9 hotspots "notif": D1.09, D2.03, D1.21M, D3a.02, D2.05, D3.05, D3.06, DP.08 e D3b.02. As duas linhas D

- Não existe notificação D5.04 na Central: a advogada não fica sabendo que a IA atualizou uma ficha após uma conversa (59:449). O achado está superado. Ele pedia uma notificação D5.04 na Central da Advogada, mas o fluxo D5 foi apagado do BPMN em 28/09. No arquivo atual, a tela step_D5.04 (14:506) e o Tooltip · D5.04 (1680:290) trazem o aviso "Removido: o D5 foi apagado do BPMN em 28/09/2026. Não usar." Então não faz sentido

- A tela de conferência não mostra o que a IA mudou (campo, valor antigo, valor novo, trecho) e Confirmar/Desfazer não levam a nada (14:506). O achado está superado. A tela 14:506 step_D5.04 continua com o mesmo conteúdo pobre, sem lista de campos nem valores antes e depois. Mas hoje ela traz o aviso "Removido: o D5 foi apagado do BPMN em 28/09/2026. Não usar." O mesmo aviso está no BPMN do D5 (1653:689 e 1676:707) e nos tooltips do D5.01

- "Registrar contato" na ficha e no processo do Jurídico leva à tela do Atendimento e perde o contexto da advogada (73:2). O problema foi resolvido na versão atual. Na ficha do Jurídico (73:2), o botão "Registrar contato" (reg_contact) já não leva para step_D5.01. Ele abre como overlay o 2144:2 "Registrar conversa", e o mesmo acontece com "Registrar contato com o cliente" na página do processo (72:2) e nas variantes 72:

- As duas notificações D2.02 abrem o processo genérico do Antônio (fase judicial), não o protocolo de Célia/Otávio; step_D2.02 é órfã (59:449). O problema já foi corrigido no arquivo atual. A Central da Advogada (59:449) não tem mais nenhuma notificação D2.02: as 9 que ela mostra hoje são D1.09, D2.03, D1.21M, D3a.02, D2.05, D3.05, D3.06, DP.08 e D3b.02. As duas tarefas D2.02, de Célia Moura e de Otávio Nery, estão agora na Central do Estag

- Contador "Minhas tarefas (7)" com 9 linhas, e os D2.02 aparecem como "meus" embora estejam com o Léo ou sem responsável (59:449). Os dois problemas do achado já foram corrigidos no arquivo atual. Em 59:449 (Central · Advogada) a aba agora diz "Minhas tarefas (9)", o cabeçalho "O que você tem que fazer" também mostra 9 e há exatamente 9 linhas: D1.09, D2.03, D1.21M, D3a.02, D2.05, D3.05, D3.06, DP.08 e D3b.02. O contador bate c

- Na lista do setor, 11 das 12 tarefas não abrem nada e todo 'Reatribuir' abre o overlay da mesma tarefa (1600:672). A parte principal do achado foi corrigida. Hoje, em 1600:672 (Sênior, líder), os 12 códigos de tarefa têm hotspot de navegação. D4.01, D2.01 e D3.03 levam à página completa do processo. D1.09, D3.06, D3.05, D2.05, DP.08 e D3b.02 levam às variantes da página completa (entrevista, conferir petição, pe

# 7. Refutados na verificação

- Na ficha do Atendimento o número do processo abre a cobrança de laudo de outra cliente e o cofre do gov.br não tem ação (73:199). Refutado. As duas partes do achado batem em decisões registradas ou em regras de produto. (1) Link do processo: pela figma.md ("Cliente: nome clicável em todo lugar"), a ficha do Atendimento mostra "o caso em andamento e o que ele faz agora" e todos os nomes abrem a mesma ficha fictícia (Antônio). P

- Iniciada 'com cliente ao telefone', a reunião abre como vídeo com a Dra. Paula e diz que a advogada ainda vai cadastrar o lead (73:560). O achado parte do princípio de que a tela é uma conversa D5.01, e isso não vale no arquivo atual. A tela 73:560 é a entrevista D1.09 (o chip diz "D1.09 · entrevista gravada"). Ela é aberta a partir de 73:459 "Marcar a entrevista com Ivone" (D1.03), onde o campo "Com quem" já vem como "Dra. Paula (ad

- Telas de documentação mostram o chip 'Documentação' para quem entrou como Atendimento (10:522). Refutado. O chip ao lado do código (ex.: "DP.03 | Documentação") não diz quem está logado. Ele mostra a raia do BPMN do passo: em 10:374 e 1818:289 aparece hoje "Estagiário", e em 10:440 e 10:522, "Documentação". Isso segue a decisão registrada em docs/prototipo/figma.md: código, nome, tipo e raia v

- Clientes e Processos têm os filtros pedidos, mas não o que o líder precisa para gerir o setor (1927:605). A descrição das telas bate com o arquivo atual. Clientes · Atendimento líder (1927:605) tem busca por nome/CPF e os filtros Benefício, Localização, Êxito e Situação, com a coluna "Situação / êxito" que mistura Em andamento, Administrativo, Êxito, Perdido e Lead. Processos · Atendimento líder (1927:8

- O mesmo cliente tem benefício diferente na Central, na lista do setor e em Clientes (1927:605). A divergência existe no arquivo atual. Em Clientes · Atendimento líder (1927:605), Josefa Ramos aparece com "Aposentadoria por idade", Maria Souza com "Pensão por morte", Antônio Ferreira Lima com "Auxílio por incapacidade temp." e Cleide Barros com "Aposentadoria especial". Processos (1927:888) rep

- G5 aparece como checkbox, mas o popup não deixa a advogada definir o setor nem tratar o ramo 'perícia' da exigência (1581:764). A proposta põe a decisão no lugar errado e repete uma tela que já existe. No BPMN, "O que a exigência pede?" (Documentos/Perícia) é o primeiro passo do D2.05 e acontece quando a vigília acha a exigência. O protótipo já tem essa decisão em step_D2.05 (14:287), aberta por "Abrir exigência" no step_D2.

- O mesmo cliente aparece em fases diferentes ao longo da jornada, o que quebra o percurso de demonstração (14:224). Refutado. O achado só pede que os nomes fictícios fiquem coerentes entre as telas de demonstração. Não mexe no trabalho da advogada, em nenhum portão nem no que cada função vê, e as regras da revisão dizem que dados fictícios não são problema. O figma.md trata disso de propósito em dois pontos. Prim

- Contradições dentro da mesma página do processo minam o "Resumo da IA" na apresentação (1578:2). Mesmo aceitando a evidência como verdadeira, o achado trata só da coerência dos dados de exemplo das páginas 1578:2 e 1579:117: datas da perícia, motivo do indeferimento e os oito eventos repetidos do Antônio. O desenho da tela não entra em questão. A regra do produto para esta revisão diz que "dado

- Tema escuro e fonte grande se perdem a cada navegação a partir da página do processo (72:287). A proposta tem duas partes, e nenhuma das duas se sustenta. (1) Portal: o que ela pede (preferência do usuário aplicada por variáveis ligadas às coleções Tema/Acessibilidade) já está decidido e registrado em docs/prototipo/figma.md, na seção "Cor, tema escuro e fonte maior". Lá consta que toda cor e

- Datas sem ano e fatos divergentes entre telas para o mesmo caso confundem a leitura cronológica (72:2). No arquivo atual as divergências continuam lá. O Histórico 59:11 ainda mostra datas dd/mm sem ano, em ordem que não fecha: "ontem" laudo, "25/09" petição, "18/09" despacho. A Minuta 59:60 traz "25/09/2025" e "12/09/2025" ao lado de "27/09" e "10/09". O overlay 1626:2 diz "10/07/2026" e a linha do te

- Benefício, situação e contagem de processos na lista de Clientes contradizem a Central, a ficha e a Agenda para os mesmos nomes (1931:130). Conferi o mapa atual e as divergências continuam. Na lista "Clientes · Advogada" (1931:130), que é idêntica às listas 1927:14, 1927:605 e 1933:29, aparecem: Antônio Ferreira Lima com "Auxílio por incapacidade temp." e 1 processo; Clara Nunes com "BPC · deficiente"; Pedro Alves com "BPC · idoso"; Mar

- Não existe forma de cobrar uma mensalidade atrasada (1930:4). A cobrança de mensalidade não é trabalho do portal hoje. Nenhum passo do BPMN (README, D1 a DP) trata de mensalidade. A única tarefa do Financeiro em funcoes-e-telas.md e perfis.md é receber e lançar a prestação de contas (D2.06, D3b.03). O KPI "Mensalidades em atraso" e as linhas "Atrasado" vêm do

- O seletor não marca o perfil atual, mistura ajuda com "Entrar como" e usa nomes diferentes dos das telas de destino (59:979). O overlay 59:979 "Entrar como…" existe só para a simulação: serve para navegar entre as Centrais no protótipo. Não é uma tela de trabalho de nenhuma persona. perfis.md e funcoes-e-telas.md não preveem pessoa com mais de uma função nem troca de perfil ativo. Por isso, marcar o perfil atual e acrescen

- Cadastrar o lead depois da entrevista (D1.10) só é alcançável pela cadeia órfã D1.06 → D1.09 → D1.10 (14:89). O trabalho de D1.10 já é feito por outra tela, e figma.md registra essa decisão. A seção "Atendimento: novo cliente e reunião com transcrição" diz que, na Reunião com transcrição (73:560), a IA preenche a ficha ao lado, com cada campo marcado confirmado / detectado / pendente, e que ao encerrar "res

- Preencher a ficha de atendimento (D1.05) é tela órfã; os ramos 'lead novo' de D1.01 e 'enviar a ficha' de D1.04 não chegam nela (10:54). Pela documentação, não há falta de cobertura. No BPMN (D1.md), D1.05 "Preencher a ficha de atendimento" fica na raia CLIENTE/LEAD, e não na do Atendimento. O funcoes-e-telas.md, seção "Cliente / lead (fora do portal interno)", diz que o cliente "Nunca vê: qualquer tela interna. Fora do portal: ficha

- Acompanhar o pagamento (D3b.01, RPV/precatório) é órfã: o ramo 'procedente' começa direto na prestação de contas já montada (1815:327). O dado de navegação confere: no mapa atual, o único link que entra em 1815:327 vem do glossário BPMN (1653:505, 'D3b.01'), e step_D4.02 'Confirmar' leva à Central da Advogada. Mas a premissa do achado não se sustenta. (1) No BPMN, D3b.01 é passo [Sistema], não [PESSOA] (docs/bpmn/D3b.md:42, 'D3b.01

# 8. Limites

Dados fictícios e estética não contaram como problema. Não cobertos: mobile e telas criadas depois das 23:00 UTC de 29/09. Nenhuma alteração foi feita no Figma durante a revisão. Fonte versionada: docs/prototipo/revisao-usabilidade-2026-09-29.md.